# Финансовые нарушения в Добрянском районе

01 Июнь 2016 → Экономика

Сразу о трёх проверках на майском заседании Земского собрания отчитывалась председатель Контрольно-счётной палаты Наталья Юдина. Выявлено множество нарушений: от незаконных выплат до непредъявленных подрядчикам штрафных санкций.

### Детский сад в Дивье

Проведена проверка целевого и эффективного использования средств бюджета района, выделенных на строительство детсада в Дивье. Период проверки – 2013--2014 годы. Напомним, подрядчик, выигравший конкурс на строительство детсада, – ООО «Уралгазнефтепровод» – должен был сдать детсад до 25 декабря 2014 года. По факту – официального открытия детсада не состоялось до сих пор. Как пояснил глава Дивьинского поселения Дмитрий Антонов, с сентября прошлого года садик работает в «тестовом» режиме. Его вместимость – 90 мест, но сейчас он заполнен чуть больше, чем наполовину. Хотя, по данным поселения, детей дошкольного возраста в посёлке больше, чем мест в детсаду.

– При проверке были выявлены нарушения при оплате за разработку проектно-сметной документации, – пояснила председатель КСП Наталья Юдина. – Не предъявлены разработчикам ПСД штрафные санкции за нарушение сроков исполнения работ. В результате упущенная возможность пополнения бюджета составила 797,7 тысячи рублей.

А штрафные санкции к предприятию «Уралгазнефтепровод» в связи с нарушением сроков строительства были предъявлены лишь в ходе проверки. Также выявлено неэффективное использование средств в сумме 24 тысячи рублей. Как итог – руководитель Управления капитального строительства привлечён к дисциплинарной ответственности.

### Полазненская СДЮСШОР

Проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Полазненской спортшколы олимпийского резерва за 2014-2015 годы.

– Здесь установлены нарушения сроков перечисления субсидий, недофинансирование учреждения, нарушения подрядчиками и кладовщиками заключённых договоров, незаконно выплачены стимулирующие выплаты – 156,4 тысячи рублей, – перечисляла Наталья Юдина.

Начальник Управления образования Наталья Семерикова так прокомментировала эту информацию:

– Мы рассматривали этот вопрос. Посмотрели, какие были нарушения. Поправили уже все.

Затем слово взял председатель Земского собрания Андрей Шитов:

– Ниточка контроля должна присутствовать постоянно. У нас есть периоды, когда на полгода субъект выпадает из управленческих отношений. А потом, когда через полгода мы, допустим, директора Добрянской спортшколы за те или иные вещи с работы валим (имеется ввиду увольнение В.Б. Власова - Прим. Ред.), а здесь у нас только «Ай-яй-яй». Не должно быть двойных стандартов.

Наталья Семерикова заверила, что «всё на жёстком контроле».

### Добрянская ДЮСШ

По поручению главы района была проведена проверка формирования фонда оплаты труда сотрудников Добрянской спортшколы за 2015 год. Владислав Власов возглавлял её до ноября прошлого года. Общая сумма проверяемых средств составила 7 миллионов рублей.

– Из нарушений: не установлен порядок расчёта компенсационных, стимулирующих выплат, также есть нарушения бухгалтерского учёта, – пояснила Наталья Юдина. – Выявлены сотрудники, не соответствующие квалификационным требованиям. А также проводились необоснованные выплаты надбавок, общая сумма которых составила 214,7 тысячи рублей.

Кроме того, как отметила председатель КСП, в учреждении наблюдался перевес фонда оплаты труда в сторону обслуживающего персонала. По результатам к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель директора по учебно-спортивной работе, документовед и главный бухгалтер.

* * *

Результаты всех проверок земцы заслушали и приняли к сведению.

К.Блажиевская