1

[image: image7.emf]
 

В соответствии с пунктами 6.13, 6.14 Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Добрянского муниципального района и Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации Добрянского муниципального района                             от 08.04.2014 № 750 (с изменениями), в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Добрянского муниципального района, администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Годовой отчет о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2016 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в официальном печатном источнике опубликования – общественно-политической газете  «Камские зори» и разместить на официальном сайте Добрянского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального района – 

главы администрации Добрянского 

муниципального района 




                             Н.Н.Поздеев
                                                                Приложение

                                  УТВЕРЖДЕН

                                  постановлением администрации

                                  Добрянского муниципального  района

                                 от 31.03.2017   № 298
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД

В соответствии с пунктом 6.13. Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Добрянского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Добрянского муниципального района от 08.04.2014 № 750                         (с изменениями), управлением экономического развития администрации  Добрянского муниципального района подготовлен Годовой отчет о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2016 год (далее – Годовой отчет). 

        
Годовой отчет подготовлен на основании отчетов о выполнении муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2016 год, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

        
Распоряжением  администрации Добрянского муниципального района                     от 15.07.2015 № 174-р утвержден Перечень муниципальных программ Добрянского муниципального района (далее – Перечень). 

         Перечень содержит 12 муниципальных программ, семь из которых реализуются с 01.01.2014 года, три – с 01.01.2015 года, две – с 01.01.2016 года.

         В течение 2016 года в Добрянском муниципальном районе реализовывались следующие муниципальные программы:

«Функционирование и развитие системы образования Добрянского района»;
«Культура Добрянского района»;
«Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района»;

«Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района»;

«Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района»;

«Инфраструктура и градостроительство Добрянского района»;

«Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района»;

«Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района»;

«Функционирование системы муниципального управления»;

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Добрянского муниципального района»;

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Добрянском муниципальном районе»;

«Кадровая политика Добрянского муниципального района».


В соответствии с пунктом 6.11. Порядка, по итогам 2016 года ответственными исполнителями муниципальных программ подготовлены и представлены в управление экономического развития 12  Годовых отчетов о выполнении муниципальных программ Добрянского муниципального района.

Фактически в 2016 году профинансировано 12 муниципальных программ на общую сумму  1 171 022,1 тыс. руб. (в 2015 году муниципальные программы профинансированы на сумму 1 177 843,2 тыс. руб.), в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 9 342,5 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 615 327,7 тыс. руб.;

- бюджета Добрянского муниципального района – 487 332,7 тыс. руб.; 

- бюджетов городских и сельских поселений составили 4 781,1 тыс. руб.            

          Внебюджетные источники, привлеченные для реализации муниципальных программ в 2016 году, составили 54 238,0 тыс. руб. 

В Таблице 1 и на Диаграмме 1 приведена информация о запланированном уровне бюджетных ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ за 2016 год.




  Таблица 1 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Наименование муниципальных                             программ
	Ответ-ственный исполнитель
	План по бюджету первоначальный (РЗС № 1075, от 25.12.2015) 
	План по бюджету с учетом изменений                                   (РЗС № 65, от 26.12.2016) 
	Кассовые расходы за                     2016 год                      
	% исполне-ния

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 =6/5*100

	1
	Функционирование и развитие системы образования Добрянского района
	УО
	736 771,2
	807 068,2
	804 343,6
	99,7

	средства краевого бюджета


	500 655,7
	558 269,4
	556 745,1
	99,7

	средства местного бюджета


	236 115,5
	248 798,8
	247 598,5
	99,5

	2
	Культура Добрянского района
	УКСМ иСП
	13 445,9
	14 935,7
	14 934,7
	99,9

	средства федерального бюджета


	0,0
	53,4
	53,4
	100,0

	средства краевого бюджета


	0,0
	1 517,5
	1 516,5
	99,9

	средства местного бюджета


	13 445,9
	13 364,8
	13 364,8
	100,0

	3
	Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района
	УКСМиСП
	30 884,8
	32 441,9
	32 314,2
	99,6

	средства краевого бюджета
	253,0
	253,0
	125,3
	49,5

	средства местного бюджета


	30 631,8
	32 188,9
	32 188,9
	100,0

	4
	Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района
	УКСМиСП
	592,0
	13 266,3
	11 682,7
	88,1

	средства федерального бюджета
	0,0
	3 530,4
	3 204,2
	90,8

	средства краевого бюджета
	0,0
	5 424,5
	4 943,4
	91,1

	средства местного бюджета
	592,0
	592,0
	591,9
	99,9

	средства бюджетов поселений
	0,0
	3 719,4
	2 943,1
	79,1

	5
	Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района
	Управление с/х и ПП
	1 624,8
	10 570,6
	10 575,6 (*)
	100,0

	средства федерального бюджета
	0,0
	3 981,5
	3 981,5
	100,0

	средства краевого бюджета
	482,7
	3 976,8
	3 984,3 (*)
	100,2

	средства местного бюджета
	1 142,1
	2 138,5
	2 138,5
	100,0

	средства бюджетов поселений
	0,0
	473,8
	471,3
	99,5

	6
	Инфраструктура и градостроительство Добрянского района
	УГИ
	91 207,3
	211 101,5
	163 418,0
	77,4

	средства краевого бюджета
	0,0
	54 976,4
	47 507,9
	86,4

	средства местного бюджета
	91 207,3
	96 906,4
	61 672,1
	63,6

	внебюджетные источники
	0,0
	59 218,7
	54 238,0
	91,6

	7
	Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района
	УИЗО
	28 282,4
	34 021,6
	32 322,7
	95,0

	средства краевого бюджета
	1 088,8
	0,0
	0,0
	 - 

	средства местного бюджета
	27 193,6
	34 021,6
	32 322,7
	95,0

	8
	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Добрянского муниципального района
	УФиК
	36 430,8
	47 791,7
	47 791,7
	100,0

	средства местного бюджета

	35 959,6
	47 161,1
	47 161,1
	100,0

	средства бюджетов поселений


	471,2
	630,6
	630,6
	100,0

	9
	Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Добрянском муниципальном районе
	ОВП
	55,0
	55,0
	53,0
	90,4

	средства местного бюджета
	55,0
	55,0
	53,0
	90,4

	10
	Кадровая политика Добрянского муниципального района
	ОМСиАД
	6 383,2
	5 961,3
	5 952,4
	99,9

	средства местного бюджета
	6 383,2
	5 961,3
	5 952,4
	99,9

	11
	Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района
	ОГЗи МР
	5 755,1
	8 429,8
	8 285,1
	98,3

	средства бюджетов поселений
	0,0
	736,1
	736,1
	100,0

	средства местного бюджета
	5 755,1
	7 693,7
	7 549,0
	98,2

	12
	Функционирование  системы муниципального управления
	УЭР
	38 265,3
	39 737,6
	39 348,4
	99,0

	средства федерального бюджета
	2 103,4
	2 103,4
	2 103,4
	100,0

	средства краевого бюджета
	471,4
	564,0
	505,2
	89,6

	средства местного бюджета
	35 690,5
	37 070,2
	36 739,8
	99,1

	Всего по МП:

	989 697,8
	1 225 381,2
	1 171 022,1
	95,6

	средства федерального бюджета


	2 103,4
	9 668,7
	9 342,5
	96,6

	средства краевого бюджета


	502 951,6
	624 981,6
	615 327,7
	98,5

	средства местного бюджета


	484 171,7
	525 952,3
	487 332,7
	92,7

	внебюджетные источники


	0,0
	59 218,7
	54 238,0
	91,6

	средства бюджетов поселений


	471,2
	5 559,9
	4 781,1
	86,0


(*) – сумма фактического расхода отражена в соответствии со Сводной бюджетной росписью и превышает плановые назначения по графе 5. Изменения в плановые назначения Сводной бюджетной росписи на 2016 год были внесены после утверждения Решения Земского Собрания ДМР от 26.12.2016 № 65.

Диаграмма 1

[image: image1.png]DuHAHCOBOE 0ofecreueHne H KaCCOBOE HCIOIHEHHE
MYHHIHIAJIBHBIX HporpamMMm J{o6psHCKOro
MYHHIOHIAJILHOTO paiioHa 3a 2016 rox

MII Kaapoast no;uTiKa J0OpSHCKOro
MYHHIOHIATLHOTO paiiona

MII Vipas:tenne MyRHIHIATEHBIME QHHAHCAMH H
MYHHIOHIATEHBIM 10TTOM

MII TapMORH3ANS MEKHANHOHATEHBIX I
MERKOH(CCHOHATL HBIX OTHOMEHHIE

MII DYHKIHOHUPOBAHNE CHCTEMBI MYHHINIATEHOTO
ynpaeaenns

MII ObecredeHne 00MecTBEHHOMH §e30MacHOCTH

JIMP

MII VOpaB:etne 3eMeTbHEIMH PECYPCaM i
nmymecteoM IMP

MII HEQPACTPYKTYPa H TPAZOCTPOHTELCTEO TMP

MII DYHKIHOHUPOBAHNE H PAIBHTHE CHCTEMBI
o6pazopanms IMP

MII PasBHTHe CeThCKOro Xo3stiicTea, MuCH Ha
TeppuTopuu TMP

MII PasenTHe QH3INIECKOH KyTbTYPBI H CHIOPTA HA
TeppuTopuu IMP

MII Mo:toae:xHas i ceMeifnas noTuTHRA JIMP

MII KyasTypa IMP

5952,4
5961,3

53,0
55,0

47791,7
47791,7

39343,4
39737,6

8285,1
8429,8

@

32322 7
34021 6

63417,9
2111015

I

804343,6
807068,2

10575,6
10570,6

AN

323142
32441,9

oo

11682,7
13266,3

14934,7
14935,7

AW AN

0,0  200000,0 400000,0 600000,0 800000,0

(tbiIc.py6.)

B GakT HMMnaH





Освоение средств (включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных источников финансирования) в разрезе муниципальных программ района за 2016 год в процентном отношении представлено на Диаграмме 2. 

                                                                                            Диаграмма 2


[image: image2.emf]0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

99,9

88,1

99,6

100,0

99,7

77,4

95,0

98,3

99,0

96,4

100,0

99,9

% 

Освоение денежных средств в разрезе муниципальных 

программ Добрянского муниципального района                                                                                

за 2016 год


Фактическое выполнение мероприятий по каждой муниципальной программе и анализ отклонений от уровня запланированных ассигнований за 2016 год отражены в Таблицах 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25  в Приложениях 1- 12 к настоящему Годовому отчету.

Анализируя показатели исполнения мероприятий муниципальных программ района и расходования бюджетных средств всех уровней, необходимо отметить, что все мероприятия в 2016 году реализовывались достаточно эффективно. 

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий двух муниципальных программ освоены на 100,0 %, пяти муниципальных программ – свыше 99,0%, остальные пять муниципальных программ освоены в диапазоне от 77,0 % - 99,0 % в силу объективных причин. 

Кроме того, для объективной оценки реализации муниципальных программ за 2016 год, управлением экономического развития был проведен анализ уровня достижения целевых показателей муниципальных программ в 2016 году и динамики их исполнения за 2015-2016 годы.

Необходимо отметить, что в качестве одного из критериев оценки реализации муниципальных программ выступает критерий «Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе». 

Для оценки программ в соответствии с данным критерием, производились расчеты по определению средних значений выполнения целевых показателей по каждой из муниципальных программ. При этом оценивалось, все ли достигнутые целевые показатели соответствуют на 100 % значениям, утвержденным  программой.

Средние значения выполнения целевых показателей за 2016 год в разрезе муниципальных программ приведены на Диаграмме 3.
Для определения динамики фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальных программ были проанализированы значения показателей на начало реализации муниципальных программ и фактическое исполнение аналогичных показателей в 2014-2015 годах, а также, в отчетном периоде 2016 года.

Фактическое выполнение целевых показателей за 2016 год и их динамика в сравнении со значениями показателей на начало реализации муниципальных программ представлены по каждой программе в Таблицах 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 в Приложениях 1- 12.

Проанализировав средние значения достижения целевых показателей необходимо отметить, что из 12 муниципальных программ по 10 программам среднее значение превысило 100,0%, а именно:
- «Функционирование и развитие системы образования Добрянского района» - 106,4 % (за 2015 год - 110,8 %);

- «Культура Добрянского района» - 160,4% (за 2015 год - 128,3 %);

- «Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района» - 95,2% (за 2015 год - 128,1 %);
- «Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района» - 104,8% (за 2015 год - 145,8 %);
- «Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района» 127,1% (за 2015 год  - 162,1 %);

         - «Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района» - 100,0 % (за 2015 год – 100,0%);


- «Инфраструктура и градостроительство Добрянского района» - 73,9%  (за 2015 год - 100,0 %);


- «Обеспечение общественной безопасности Добрянского района» - 104,5% (за 2015 год - 101,2 %);


- «Функционирование системы муниципального управления» - 101,6 %;

          - «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Добрянского муниципального района» - 132,2 (за 2015 год – 131,4 %);

          - «Кадровая политика Добрянского муниципального района»  – 122,5 %;

          - «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Добрянском муниципальном районе» - 108,6% (за 2015 год - 210,4 %).

 Диаграмма 3

[image: image3.png]BrIno1HeHHe 3HAYeHHI HeJIeBBIX MOKa3aTelel mo
MYHHIHIAJIBHBIM nporpamMmmam J{o6psiHCKOro
MYHHIOHIAJILHOTO paiioHa 3a 2016 rox

200,0 1

B3

=

]

2

2 150,0 1

1

2

g

=]

2

A

H

$ 100,0 1

2

H

2

H

M

H

2

S 3
g

g 500 1

|8}
0,0
&
§ s





Отчеты о реализации муниципальных программ представлены в Приложениях 1-12 к настоящему Годовому отчету.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2016 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена Управлением экономического развития в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Добрянского муниципального района от 08.04.2014г № 750.
Оценка проводилась на основании информации, отраженной в годовых отчетах ответственных исполнителей и осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов.

Муниципальные программы оценивались по следующим критериям:

1) соответствие муниципальных программ основным направлениям Стратегии и Программы комплексного социально-экономического развития района;

2) соответствие содержания муниципальных программ предъявленным к ним унифицированным требованиям; качество представления отчетности по реализации муниципальных программ;

3) выполнение плановых объемов освоения, привлечение дополнительных средств для реализации программ;

4) уровень достижения целевых показателей; выполнение мероприятий муниципальных программ;

5) коэффициент эффективности.

Расчет коэффициента эффективности реализации муниципальных программ производился для каждого мероприятия (комплекса мероприятий), в отношении которого определен объем финансирования и соответствующий показатель результативности по формуле:

Ei = Pi / Зi
где:

Pi -результативность достижения целевых значений показателей муниципальной программы;

Зi - степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию мероприятия(ий) муниципальной программы.

Коэффициент эффективности (Е) по конкретной муниципальной программе рассчитывался как среднее арифметическое значение всех коэффициентов эффективности (Еi) программы. 

По результатам оценки эффективности реализации программ, каждой программе присваивался Рейтинг эффективности (R) за 2016 год: 
	R = Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ

	R > 10 баллов
	эффективная муниципальная программа

	8 < R <  10 баллов
	умеренно эффективная муниципальная программа

	5 < R <  8 баллов
	малоэффективная муниципальная программа

	R < 5 баллов
	неэффективная муниципальная программа


      
Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год приведены в Таблице 2 и на Диаграмме 4.       

  





    

Таблица 2

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Ответственный исполнитель
	Интегральный показатель (баллы) 2016г
	Изменение балла по отношению к 2015г
	Результат оценки (заключение об эффективности)

	1
	Функционирование и развитие системы образования Добрянского муниципального района
	МКУ "Управление образования"
	9,8
	+0,1
	
	умеренно эффективная муниципальная программа

	2
	Культура Добрянского муниципального района
	МКУ "УКСМиСП"
	9,4


	+0,3
	
	умеренно эффективная муниципальная программа

	3
	Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района


	МКУ "УКСМиСП"
	9,5
	+0,5
	
	умеренно эффективная муниципальная программа

	4
	Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района
	МКУ "УКСМиСП"
	8,5
	-0,9
	
	умеренно эффективная муниципальная программа

	5
	Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского муниципального района
	Управление СХиП
	9,8
	+0,4
	
	умеренно эффективная муниципальная программа

	6
	Инфраструктура и градостроительство Добрянского района


	МКУ "УГиИ"
	8,0
	-1,4
	
	умеренно эффективная муниципальная программа

	7
	Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района
	МКУ "УИЗО"
	9,2
	 на уровне 2015 года 
	умеренно эффективная муниципальная программа

	8
	Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района


	Отдел ГЗиМР
	9,2
	+0,7


	
	умеренно эффективная муниципальная программа

	9
	Функционирование системы муниципального управления


	УЭР
	9,2
	Программа реализуется с 01.01.2016, в 2015 году не оценивалась 
	умеренно эффективная муниципальная программа

	10
	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
	УФиК
	9,2
	+0,1
	
	умеренно эффективная муниципальная программа

	11
	Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений
	ОВП
	9,4
	на уровне 2015 года
	умеренно эффективная муниципальная программа

	12
	Кадровая политика Добрянского муниципального района
	ОМСиАД
	9,2
	Программа реализуется с 01.01.2016, в 2015 году не оценивалась 
	умеренно эффективная муниципальная программа




                                                                                    Диаграмма  4

[image: image4.png]BannbHas oneHKa
MYHHIHIAJIBHBIX HporpamMMm J{o6psHCKOro
MYHHIOHIAJILHOTO paiioHa 3a 2016 rox

MII Pa3sBHTHe CeThCKOFO X03SHCTE, MATOTO I
CpeqHero mpeInpHHAMATEIHCTBA HA TEPPHTOPHH

IMP

MII DYHKIHOHUPOBAHNE H PAIBHTHE CHCTEMBI
o6pazopanms IMP

MII Mo:tone:mas i ceMelinas noanTuka IMP

MII KyasTypa IMP

MII TapMORH3ANS MEKHANHOHATEHBIX I
MERKOH(CCHOHATL HBIX OTHOMEHHIE

MII DYHKIHOHHPOBAHHE CHCTEMBI
MYHHIHIATBHOTO YIPABICHHN

MII ObecredeHne 00MecTBEHHOMH §e30MacHOCTH

JIMP

MII VOpaB:etne 3eMeTbHEIMH PECYPCaM i
nMymecTeoM TMP

MII Vipas:enne MyRHIHOATEHBIMH PHHAHCAME
M MyHHIHIATBHBIM 10ITOM

MII Kanposasi nouTaKa 06psIHCKOr0
MYHHIHIATBHOTO paifona

MII PasenTHe QHINIECKOH KyTbTYPBI H CHOPTA
Ha TeppuTOpHH TMP

MII HEQPACTPYKTYPa H TPATOCTPOHTETLCTED
JIMP

w0

w0

»
w

>

>

K
N

Ed
N

Ed
N

Ed
N

Ed
N

Kl
]

»
)

15





Анализируя данные рейтинга эффективности муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2016 год, необходимо отметить, что все программы набрали от 8 до 10 баллов и являются «умеренно эффективными».

 При этом самыми результативными являются программы «Функционирование и развитие системы образования Добрянского муниципального района»  и  «Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района» (программы оценены на 9,8 баллов). Для повышения места в рейтинге и перехода в группу «эффективных», указанным муниципальным программам необходимо дополнительно набрать 0,2 балла.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района

С учетом проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2016 год, предложения управления экономического развития по дальнейшей реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района заключаются в следующем:

1. для повышений рейтинга муниципальных программ по итогам будущих отчетных периодов ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендуется:

1.1 отразить в муниципальных программах степень охвата программными мероприятиями проблемного направления: определенной группы населения, хозяйствующих субъектов, других проблемных отраслей (при возможности рассчитать степень охвата);

1.2 проанализировать и привести в соответствие цели муниципальной программы и мероприятия (комплекс мероприятий). Мероприятия муниципальной программы (комплекс мероприятий муниципальной программы) должны полностью обеспечивать достижение поставленных целей, каждый целевой показатель должен быть увязан с мероприятием (мероприятиями) программы;

1.3 проводить мероприятия, направленные на увеличение доли инвестиционных расходов, входящих в  муниципальные программы (при наличии инвестиционных расходов и возможности их осуществления, как за счет средств местного бюджета, так и за счет других источников финансирования);

1.4 повысить качество и достоверность предоставляемых в Управление экономического развития отчетов о реализации муниципальных программ.

Приложение 1

к Годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района 

за 2016 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Функционирование и развитие системы образования Добрянского района» за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы

Муниципальная программа «Функционирование и развитие системы образования Добрянского района» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 28.10.2013 № 2200. 

В течение 2014-2017г в программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями «О внесении изменений в муниципальную программу «Функционирование и развитие системы образования Добрянского района» от 17.02.2014 № 321, от 03.03.2014 № 437, от 19.03.2014 № 587,                           от 31.03.2014 № 666, от 30.04.2014 № 906, от 03.07.2014 № 1350, от 26.09.2014 № 2030, от 15.10.2014 № 2231(программа продлена до 2017 года), от 13.01.2015 № 7, от 27.03.2015, от 31.03.2015 № 543, от 10.06.2015 № 710, 29.06.2015 № 751, от 15.10.2015 № 988 (программа продлена до 2018 года), 28.01.2016 № 39/1, от 30.03.2016 № 173, от 01.07.2016 № 408, от 13.10.2016 № 706, от 01.03.2017 № 181. 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Функционирование и развитие системы образования Добрянского района» за 2016 год  приведена в Таблице 3.

     Таблица 3 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Мероприятия муниципальной программы
	Объемы и источники финансирования
	План по бюджету первона-чальный
	План по бюджету с учетом изменений
	Факт


	Отклоне-ние
	%     
испол-нения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6-5
	8=6/5*100

	Основное мероприятие "Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях", всего
	274 555,3
	319 804,3
	318 591,5
	- 1 212,8
	99,6

	1
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	49 064,9
	50 815,4
	50 815,4
	0,0
	100,0

	
	
	средства местного бюджета
	49 064,9
	50 815,4
	50 815,4
	0,0
	100,0

	2
	Присмотр и уход
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	28 175,7
	28 907,6
	28 907,6
	0,0
	100,0

	
	
	средства местного бюджета
	28 175,7
	28 907,6
	28 907,6
	0,0
	100,0

	3
	Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ Добрянского муниципального района.
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	2 089,1
	5 577,7
	4 377,7
	- 1 200,0
	78,5

	
	
	средства местного бюджета
	2 089,1
	5 577,7
	4 377,7
	- 1 200,0
	78,5

	4
	Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому 
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	259,8
	239,3
	226,5
	-12,8
	94,7

	
	
	средства краевого бюджета
	259,8
	239,3
	226,5
	-12,8
	94,7

	5
	Обеспечение  государственных гарантий  реализации прав на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного образования  в дошкольных образовательных организациях
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	194 965,8
	234 264,3
	234 264,3
	0,0
	100,0

	
	
	средства краевого бюджета
	194 965,8
	234 264,3
	234 264,3
	0,0
	100,0

	Основное мероприятие "Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях", всего
	338 920,6
	352 471,4
	353 205,2
	733,8
	100,0

	6
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,  основного общего образования, среднего общего образования
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	67 996,6
	67 712,5
	67 712,5
	0,0
	100,0

	
	
	средства местного бюджета
	67 996,6
	67 712,5
	67 712,5
	0,0
	100,0

	7
	Организация подвоза учащихся к месту учебы в общеобразовательных учреждениях
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	20 578,3
	19 480,5
	19 480,5
	0,0
	100,0

	
	
	средства местного бюджета
	20 578,3
	19 480,5
	19 480,5
	0,0
	100,0

	8
	Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального , основного , среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	241 232,0
	255 978,7
	256 859,2
	880,5
	100,3

	
	
	средства краевого бюджета
	241 232,0
	255 978,7
	256 859,2
	880,5
	100,3

	9
	Выплата вознаграждения за выполнения функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	9 113,7
	9 299,7
	9 153,0
	-146,7
	98,4

	
	
	средства краевого бюджета
	9 113,7
	9 299,7
	9 153,0
	-146,7
	98,4

	Основное мероприятие "Мероприятия в сфере общего образования", всего
	743,3
	942,6
	942,6
	0,0
	100,0

	10
	Организация и проведение работы с одаренными детьми 
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	517,1
	517,1
	517,1
	0,0
	100,0

	
	
	средства местного бюджета
	517,1
	517,1
	517,1
	0,0
	100,0

	11
	Проведение церемонии награждения выпускников школ золотыми и серебряными  медалями
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	52,0
	52,0
	52,0
	0,0
	100,0

	
	
	средства местного бюджета
	52,0
	52,0
	52,0
	0,0
	100,0

	12
	Создание условий для личностного, профильного и профессионального самоопределения школьника
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	174,2
	186,2
	186,2
	0,0
	100,0

	
	
	средства местного бюджета
	174,2
	186,2
	186,2
	0,0
	100,0

	13
	Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	0,0
	157,3
	157,3
	0,0
	100,0

	
	
	средства краевого бюджета
	0,0
	157,3
	157,3
	0,0
	100,0

	14
	Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края"
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	0,0
	30,0
	30,0
	0,0
	100,0

	
	
	средства краевого бюджета
	0,0
	30,0
	30,0
	0,0
	100,0

	Основное мероприятие "Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным и предпрофессиональным программам в организациях дополнительного образования", всего
	52 651,8
	52 651,8
	52 651,8
	0,0
	100,0

	15
	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	50 983,1
	50 983,1
	50 983,1
	0,0
	100,0

	
	
	средства местного бюджета
	50 983,1
	50 983,1
	50 983,1
	0,0
	100,0

	16
	Развитие детского технического творчества в Добрянском муниципальном районе
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	1 668,7
	1 668,7
	1 668,7
	0,0
	100,0

	
	
	средства местного бюджета
	1 668,7
	1 668,7
	1 668,7
	0,0
	100,0

	Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дополнительного образования", всего
	1 230,1
	1 957,5
	1 957,5
	0,0
	100,0

	17
	Организация мероприятий с учащимися
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	1 230,1
	1 230,1
	1 230,1
	0,0
	100,0

	
	
	средства местного бюджета
	1 230,1
	1 230,1
	1 230,1
	0,0
	100,0

	18
	Развитие кадетского движения
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	0,0
	727,4
	727,4
	0,0
	100,0

	
	
	средства местного бюджета
	0,0
	727,4
	727,4
	0,0
	100,0

	Основное мероприятие "Прочие мероприятия в области образования", всего
	4 754,6
	5 150,1
	5 149,8
	-0,3
	100,0

	19
	Организация и проведение августовской педагогической конференции
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	80,0
	80,0
	80,0
	0,0
	100,0

	
	
	средства местного бюджета
	80,0
	80,0
	80,0
	0,0
	100,0

	20
	Организация и проведение чествования образовательных учреждений к юбилейным датам
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	249,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 - 

	
	
	средства местного бюджета
	249,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 - 

	21
	Методическое сопровождение профессионального уровня педагогов учреждений общего и дополнительного образования
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	4 425,6
	4 425,6
	4 425,6
	0,0
	100,0

	
	
	средства местного бюджета
	4 425,6
	4 425,6
	4 425,6
	0,0
	100,0

	22
	Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ ДМР
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	0,0
	644,5
	644,2
	-0,3
	100,0

	
	
	средства местного бюджета
	0,0
	644,5
	644,2
	-0,3
	100,0

	Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей", всего
	9 464,9
	9 969,7
	9 969,0
	-0,7
	100,0

	23
	Организация отдыха детей и молодежи
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	611,1
	611,1
	611,1
	0,0
	100,0

	
	
	средства местного бюджета
	611,1
	611,1
	611,1
	0,0
	100,0

	24
	Мероприятие по организации оздоровления и отдыха детей
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	8 853,8
	9 358,6
	9 357,9
	-0,7
	100,0

	
	
	средства краевого бюджета
	8 853,8
	9 358,6
	9 357,9
	-0,7
	100,0

	Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций", всего
	17 802,6
	17 907,5
	16 408,2
	-1 499,3
	91,6

	25
	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	9 255,8
	9 498,3
	9 078,0
	-420,3
	95,6

	
	
	средства краевого бюджета
	9 255,8
	9 498,3
	9 078,0
	-420,3
	95,6

	26
	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края,  работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	8 485,9
	8 348,3
	7 285,2
	-1 063,1
	87,3

	
	
	средства краевого бюджета
	8 485,9
	8 348,3
	7 285,2
	-1 063,1
	87,3

	27
	Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	60,9
	60,9
	45,0
	-15,9
	73,9

	
	
	средства краевого бюджета
	60,9
	60,9
	45,0
	-15,9
	73,9

	Основное мероприятие "Предоставление мер социальной помощи и поддержки семьям и семьям с детьми", всего
	28 428,0
	31 034,0
	30 288,7
	-745,3
	97,6

	28
	Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в  образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	13 417,9
	12 417,9
	11 507,6
	-910,3
	92,7

	
	
	средства краевого бюджета
	13 417,9
	12 417,9
	11 507,6
	-910,3
	92,7

	29
	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	6 143,1
	8 009,8
	8 009,8
	0,0
	100,0

	
	
	средства краевого бюджета
	6 143,1
	8 009,8
	8 009,8
	0,0
	100,0

	30
	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	8 867,0
	9 581,3
	9 581,3
	0,0
	100,0

	
	
	средства краевого бюджета
	8 867,0
	9 581,3
	9 581,3
	0,0
	100,0

	31
	Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, поступившим в 1 класс общеобразовательной организации
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	0,0
	1 025,0
	1 190,0
	165,0
	116,1

	
	
	средства краевого бюджета
	0,0
	1 025,0
	1 190,0
	165,0
	116,1

	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных органов", всего
	8 220,0
	8 777,0
	8 777,0
	0,0
	100,0

	32

 
	Содержание муниципальных органов Добрянского муниципального района

 
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	8 220,0
	8 777,0
	8 777,0
	0,0
	100,0

	
	
	средства местного бюджета
	8 220,0
	8 777,0
	8 777,0
	0,0
	100,0

	Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние объектов образовательных учреждений", всего
	0,0
	6 402,3
	6 402,3
	0,0
	100,0

	33

 
	Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях 
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	0,0
	3 921,7
	3 921,7
	0,0
	100,0

	
	
	средства местного бюджета
	0,0
	3 921,7
	3 921,7
	0,0
	100,0

	34

 
	Выполнение мероприятий по утеплению здания МАУО «Полазненская СОШ № 1»
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	0,0
	2 431,5
	2 431,5
	0,0
	100,0

	
	
	средства местного бюджета
	0,0
	2 431,5
	2 431,5
	0,0
	100,0

	35

 
	Инвестиционный проект «Строительство стадиона на территории МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 3» 
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	0,0
	49,1
	49,1
	0,0
	100,0

	
	
	средства местного бюджета
	0,0
	49,1
	49,1
	0,0
	100,0

	Всего по МП:

	736 771,2
	807 068,2
	804 343,6
	-2 724,6
	99,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	средства федерального бюджета

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 - 

	средства краевого бюджета

	500 655,7
	558 269,4
	556 745,1
	-1 524,3
	99,7

	средства местного бюджета


	236 115,5
	248 798,8
	247 598,5
	-1 200,3
	99,5


Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 804 343,6 тыс. руб., что составляет 99,7 % от плана.

Неполное освоение бюджетных средств наблюдается по следующим мероприятиям:

- «Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ Добрянского муниципального района» (выполнение – 78,5%, причина –средства на приобретение оборудования утвердили в бюджете в ноябре 2016 года, процедура закупки в 2016 году не проведена);
- «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому» (выполнение – 94,7%, причина – снижение численности получателей выплат по сравнению с запланированной);

- «Выплата вознаграждения за выполнения функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций» (выполнение – 98,4 %, причина - снижение численности получателей выплат по сравнению с запланированной);

- «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций» (выполнение – 95,6%, причина - снижение численности получателей выплат по сравнению с запланированной);

- «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края,  работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» (выполнение – 87,3 %, причина – снижение численности получателей выплат по сравнению с запланированной);

- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях» (выполнение – 73,9%, причина – выплата пособия производилась по факту отработанного времени);

- «Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в  образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» (выполнение – 92,7 %, причина – снижение дето-дней посещения ДОУ по причине болезни детей, снижение посещаемости в летний период).

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 год и динамика их выполнения за 2015-2016 годы представлены в Таблице 4.

Таблица 4 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Целевые показатели
	
	2016 год

	
	
	Значение целевогопоказате-ля на начало реализа-ции программы (2013 год)
	2014 год, факт
	2015

год, факт
	Плановое значение целевого показателя
	Фактичес-кое значение целевого показателя
	% исполне-ния (факт/ плановое значение)

	Динамика выполнения показателей за 2015-2016гг

(+,-)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 =7/6*100
	9
	10

	1.Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования по итогам опросов общественного мнения, %
	74,0
	74,5
	75,0
	75,5
	76,9
	101,8
	+1,9
	 

	2.Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации, %


	4,7
	5,5
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	 - 
	 -  

	3.Доля муниципальных образовательных организаций района, имеющих лицензию на образовательную деятельность, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	 - 
	 -

	4.Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, %
	64,0
	69,0
	69,0
	70,0
	79,9
	114,1
	+10,9
	 

	5.Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом, %
	34,5
	34,5
	54,5
	57,1
	64,6
	113,1
	+10,1
	

	6.Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами муниципальных, краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников), %
	35,0
	32,0
	35,0
	36,0
	36,0
	100,0
	+1,0
	 

	7.Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ
	1,9
	1,2
	1,3
	1,6
	1,6
	100,0
	+0,3
	

	8.Удельный вес численности учителей района в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %
	10,0
	13,0
	11,0
	12,0
	12,0
	100,0
	+1,0
	 [image: image5.png]




	9.Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования доведена до средней заработной платы в общем образовании в районе, %
	65,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	 - 
	 - 

	10.Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования сохранена на уровне средней заработной платы в экономике района, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	106,0
	106,0
	 +6,0
	 [image: image6.png]




	11.Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей доведена до средней заработной платы учителей в общем образовании района, %
	75,0
	80,0
	103,0
	90,0
	95,0
	105,6
	-8,0
	

	12.Удельный вес образовательных организаций района, в которых оценка деятельности их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, %
	0
	100,0
	100,0
	70,0
	100,0
	142,9
	 - 
	-

	13.Охват учащихся общеобразовательных школ услугой "Электронный дневник", %
	93,0
	92,0
	90,0
	90,0
	90,0
	100,0
	 - 
	 -  

	14. Уровень достижения целевых показателей, установленных МП «Функционирование и развитие системы образования ДМР»
	 - 
	 - 
	 - 
	100,0
	106,4
	106,4
	 - 
	 - 

	
	
	
	
	
	
	106,4
	
	


Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

Целью деятельности сферы образования в 2016 году было комплексное и эффективное развитие и функционирование муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования, посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития района в интересах человека, общества и государства. 

Для достижения целей и поставленных задач, проводились программные мероприятия, которые были направлены на решение следующих проблем:

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

- модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

- создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;

- создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования;

- обеспечение совершенствования системы управления отраслью образования в районе;

- обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей на территории Добрянского муниципального района;
- повышение квалификации и (или) профессиональной подготовки 

педагогических работников и руководителей;

- обеспечение контроля за деятельностью образовательных учреждений в Добрянском муниципальном районе.

При реализации мероприятий муниципальной программы в 2016 году были достигнуты следующие результаты.

Доля  образовательных учреждений, обеспеченных лицензиями на осуществление образовательной деятельности составила 100%.      

Значение  показателя  достигнуто  благодаря реализации таких мероприятий как «Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях» и «Выполнение мероприятий по утеплению здания МАУО «Полазненская СОШ № 1».

В рамках указанных мероприятий осуществлены следующие виды ремонтных работ в образовательных учреждениях на сумму  6 353,2 тыс. руб.:

МБОУ «Усть-Гаревская ООШ» - восстановление ограждения школы, устройство веранды дошкольной группы на сумму 368,5 тыс. руб.;

МБОУ «Сенькинская ООШ» - ремонт входа в помещение дошкольной группы, замена дверей в спортивном зале, ремонт переходов на сумму 133,4 тыс. руб.;

МБОУ «ДСОШ № 5» - ремонт крыльца, устройство пандуса на сумму 615,5 тыс. руб.; 

МБОУ «ДСОШ № 3» - ремонт кровли, восстановление ограждения школы на сумму 1 212,2 тыс. руб.;

МБОУ «Вильвенская средняя общеобразовательная школа» - проведение работ по установке системы доочистки водопроводной воды на сумму 128,4 тыс. руб.;

МБУ ДО «ЦДОД «Логос»» - ремонтные работы по приведению в нормативное состояние здания на сумму 994,7 тыс. руб.;

МАОУ «Полазненская СОШ № 1» - ремонтные работы кровли, разработка ПСД на строительство пандуса и путей прохода для маломобильных групп населения на сумму 469,0 тыс. руб.;

МАОУ «Полазненская СОШ № 1» - работы по утеплению здания на сумму 2 431,5 тыс. руб.
В 2016 году удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования по итогам опросов общественного мнения (% от числа опрошенных) составила 76,9% при плане 75,5%.

Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации составила 0 %, что достигнуто реализацией мероприятия «Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ Добрянского муниципального района». 

В рамках данного мероприятия осуществлялись:

- оснащение вновь построенного детского сада в п. Полазна, а также, производились расходы на функционирование до его открытия на сумму 4 216,2 тыс. руб. 

- подготовка технического плана здания МБДОУ «Ключевской д/сад» на сумму 49,8 тыс. руб.;

- работы по изготовлению технического паспорта на скважину, проведение горячего и холодного водоснабжения на пищеблоке и дошкольной группе МБОУ "Усть-Гаревая ООШ" на сумму 111,7 тыс. руб.;

- расходы на доведение заработной платы работников учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, до прожиточного минимума в учреждениях дополнительного образования на сумму 644,2 тыс. руб.

         В рамках мероприятия «Обеспечение  воспитания и обучения детей- инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому» проводилось обучение 26 детей.

         Средства местного бюджета по мероприятию «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,  основного общего образования, среднего общего образования» направлены на содержание общеобразовательных учреждений, оплату коммунальных услуг, содержание движимого и недвижимого имущества, уплату налога на имущество и землю, оплату услуг связи, приобретение канцтоваров, медикаментов, мелкого хозяйственного инвентаря и прочие текущие расходы. 
          По состоянию на 01.09.2016 года количество учащихся в школах составило - 6 339 человек (на 01.09.2015 года – 6 288 человек), количество воспитанников в структурных подразделениях школ (дошкольных групп) – 285 человек (на 01.01.2015 – 270 человек). 
          Охват учащихся общеобразовательных школ услугой «Электронный дневник» составил в среднем за год 90,0 %.

В рамках мероприятия 
«Организация подвоза учащихся к месту учебы в общеобразовательных учреждениях»  осуществлялся подвоз учащихся в 11 общеобразовательных учреждениях. В среднем, количество учащихся, нуждающихся в подвозе, составило в 2016 году 563 человека (в 2015 году – 554 человека).

          В 2016 году краевые средства по мероприятию «Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также, дополнительного образования в общеобразовательных организациях» были направлены на ФОТ и ФМЗ (учебные расходы) общеобразовательных учреждений. Всего на ФОТ школ направлено 250 218,3 тыс. руб., на ФМЗ (учебные расходы) – 6 640,9 тыс. руб.

         Средства, предусмотренные в 2016 году на реализацию мероприятия по стимулированию педагогических работников, направлены на выплаты 18 педагогам на общую сумму 157,3 тыс. руб. (в 2015 году – 5 педагогам на сумму 59,3 тыс. руб.)

В 2016 году 186,2 тыс. руб. были направлены на реализацию мероприятий по профильному и профессиональному самоопределению школьника в рамках реализации Программы предпрофильной подготовки, утвержденной приказом Управления образования от 01.10.2014 № СЭД-01-06-264 «Об утверждении Программы предпрофильной подготовки».

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ составило 1,6 (план 1,6). В период реализации программы запланировано снижение данного показателя с 1,8 до 1,5 к 2018 году. 

          В отчетном периоде, в рамках мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций», количество педагогических работников, получивших социальные гарантии и льготы, составило 223 человека, в том числе:

          -  106 педагогов получили  доплату за высшую категорию;

          - 4 педагога - за государственные награды в сфере образования; 

          - 81 педагог - за отраслевые награды в сфере образования. 

         Восемнадцать молодых специалистов получили доплату, положенную в течение первых 3 лет работы в образовательном учреждении.

          Двенадцати, вновь пришедшим в образовательные учреждения молодым специалистам, выплачено единовременное пособие.

         За 2016 год предоставлена социальная поддержка:

- 670  учащимся (план 579 учащихся, перевыполнение на 91 человек) из многодетных малоимущих семей в виде оплаты питания в школе и приобретения школьной одежды;

- 1 108  учащимся (план 886 учащихся, перевыполнение на 222 человека) из малоимущих семей в виде оплаты питания в школе.

Кроме того, в отчетном году предоставлена единовременная денежная выплата 283-м учащимся из малоимущих семей, поступившим в первый класс общеобразовательных организаций. 

          В 2016 году  доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования  в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет составила 79,9% при плане 70,0% .  Показатель достигнут в результате реализации  следующих мероприятий:

- «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ».  Средства местного бюджета направлены на содержание учреждений дополнительного образования: МБУДОДДШИ,  МБУ ДО «Полазненская ДШИ», МБУ ДО «ЦДОД «Логос», МАУДО «ПЦДОД «ШТР». Количество учащихся в среднем за 2016 год составило 2 881 человек (в 2015 году – 3 268 человек)

          - «Развитие детского технического творчества в Добрянском муниципальном районе». Мероприятие реализуется в рамках программы «Развитие детского технического творчества в Добрянском муниципальном районе на период с 2014 по 2016гг», утвержденной приказом Управления образования от 14.02.2014 № СЭД-01-06-50 «Об утверждении Программы «Развитие технического творчества в ДМР».                                            

Количество дополнительно привлеченных детей в рамках мероприятия за 2016 год  составило 168 человек, в том числе, по направлениям:

         - «Робототехника» - 103 чел.;

         - «Программирование» – 30 чел.;

         - «Техническое моделирование» - 35 чел.

         В 2016 году,  в рамках мероприятия «Проведение церемонии награждения выпускников школ золотыми и серебряными  медалями»,  проведена церемония награждения выпускников школ медалями за успехи в учебе. Золотыми медалями награждено 7 выпускников.

         В рамках мероприятия «Организация и проведение работы с одаренными детьми» в 2016 году предоставлялись субсидии МБОУ ДОД  «Центр дополнительного образования детей «Логос», которые были направлены  на реализацию мероприятий программы «Талантливые дети», утвержденную приказом Управления образования № СЭД-01-06-42 от 10.02.2014  «Об утверждении Программы «Талантливые дети» на период с 2014-2016гг». Цель программы: Создание единой муниципальной системы поддержки и сопровождения талантливых детей.
Охват детей оздоровительными мероприятиями  составил – 3 750 человек.
В рамках мероприятия «Выплата единовременных премий обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края»» произведена выплата премии и вручен знак отличия 5 учащимся школ Добрянского муниципального района.

В отчетном году, за счет средств мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций  Пермского края,  работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», выплачены меры социальной поддержки  811  получателям, в том, числе, педагогическим работникам, пенсионерам системы образования и членам их семей.

Приложение 2

к Годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2016 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Культура Добрянского района» за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы

Муниципальная программа «Культура Добрянского района» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района                          от 25.10.2013 № 2168. 

В течение 2014-2017 годов в программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Добрянского района» от 06.02.2014 № 224-1,                              от 29.07.2014 № 1551, от 16.10.2014 № 2249 (программа продлена до 2017 года), от 31.12.2014 № 2978, от 30.06.2015 № 758, от 26.10.2015 № 1021 (программа продлена до 2018 года), от 26.01.2016 № 30, от 31.10.2016 №  771.

 Информация по исполнению мероприятий муниципальной программы «Культура Добрянского района» за 2016 год  приведена в Таблице 5.

Таблица 5 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Мероприятия муниципальной программы
	Объемы и источники финансирования
	План по бюджету первона-чальный
	План по бюджету с учетом изменений


	Факт


	Откло-нение


	%     
испол-нения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6-5
	8=6/5*100

	1
	Содержание муниципальных органов Добрянского муниципального района
	Всего по мероприятию,               средства местного бюджета
	4 454,5
	4 322,2
	4 322,2
	0,0
	100,0

	2
	Организация показа концертов и концертных программ
	Всего по мероприятию,               средства местного бюджета
	7 931,4
	7 931,3
	7 931,3
	0,0
	100,0

	3
	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям района на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ Добрянского муниципального района


	Всего по мероприятию,               средства местного бюджета
	0,0
	51,3
	51,3
	0,0
	100,0

	4
	Проведение мероприятий, посвящённых календарным и юбилейным датам
	Всего по мероприятию,               средства местного бюджета
	330,0
	330,0
	330,0
	0,0
	100,0

	5
	Проведение мероприятий, направленных на формирование имиджа профессии (профессиональные праздники)
	Всего по мероприятию,               средства местного бюджета
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	100,0

	6
	Проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий
	Всего по мероприятию,               средства местного бюджета
	150,0
	150,0
	150,0
	0,0
	100,0

	7
	Участие творческих коллективов района в краевых и территориальных праздниках, фестивалях, ярмарках, форумах и других акциях
	Всего по мероприятию,               средства местного бюджета
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	100,0

	8
	Проведение межпоселенческих мероприятий в сфере культуры и досуга
	Всего по мероприятию,               средства местного бюджета
	80,0
	80,0
	80,0
	0,0
	100,0

	9
	Субсидия социально-ориентированным некоммерческим организациям
	Всего по мероприятию,               средства местного бюджета
	400,0
	400,0
	400,0
	0,0
	100,0

	10
	Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
	Всего по мероприятию,               средства федерального бюджета
	0,0
	36,5
	36,5
	0,0
	100,0

	11
	Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального общественного самоуправления
	Всего по мероприятию, средства краевого бюджета
	0,0
	1 517,5
	1 516,5
	-1,0
	99,9

	12
	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований


	Всего по мероприятию,   средства                   федерального бюджета
	0,0
	16,9
	16,9
	0,0
	100,0

	ВСЕГО по МП:


	13 445,9
	14 935,7
	14 934,7
	-1,0
	99,9

	средства федерального бюджета


	0,0
	53,4
	53,4
	0,0
	100,0

	средства краевого бюджета


	0,0
	1 517,5
	1 516,5
	-1,0
	99,9

	средства местного бюджета


	13 445,9
	13 364,8
	13 364,8
	0,0
	100,0


         Мероприятия муниципальной программы, реализуемые за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, выполнены в полном объеме, на общую сумму 14 934,7 тыс. руб., что составляет 99,9 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 год и динамика их исполнения за 2015-2016 годы представлены в Таблице 6.

                      Таблица 6 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Целевые показатели


	2016 год

	
	
	Значение целевого показателя на начало реализации программы   (2013 год)
	2014 год, факт
	2015 год, факт
	Плановое значение целевого показателя
	Фактическое значение целевого показателя
	% исполне-ния (факт/ плановое значение)

	Динамика выполнения пока-зателей в 2015-2016гг

(+,-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 =7/6*100
	9
	10

	1. Количество проведенных концертов профессионального искусства, кол-во
	60
	72
	71
	60
	60
	100,0
	-11,0
	

	2.Количество полученных дипломов победителей конкурсов, кол-во
	2
	3
	2
	0
	0
	 - 
	-2,0
	


	3.Количество проведенных мероприятий, посвященных календарным и юбилейным датам с общим охватом не менее 1000 человек, кол-во


	5
	6
	5
	5
	8
	160,0
	+3,0
	


	4.Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование имиджа профессии (профессиональные праздники), шт.


	3
	3
	3
	2
	4
	200,0
	+1,0
	
 

	5.Количество проведённых районных фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий, шт.


	4
	4
	3
	3
	4
	133,3
	+1,0
	 



	6.Количество межрайонных, межпоселенческих мероприятий, шт.


	3
	4
	4
	2
	2
	100,0
	-2,0
	 

	7.Количество реализованных социокультурных проектов, шт.


	x
	13
	14
	7
	10
	142,9
	-4,0
	

	8. Количество приобретенных книг, ед.


	 -
	 - 
	84
	30
	99
	330,0
	+15,0
	


	9. Количество приобретенных журналов, ед.
	 - 
	 - 
	 - 
	2
	3
	150,0
	 - 
	 - 

	10. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальных программ УКСМП администрации ДМР, %
	 - 
	 - 
	 - 
	90,0
	114,6
	127,3
	 - 
	- 

	
	
	
	
	
	
	160,4
	
	


Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

Отделом культуры и спорта Управления по культуре, спорту, молодёжной и семейной политике в течение 2016 года проводилась работа в рамках реализации муниципальной программы Добрянского муниципального района «Культура Добрянского муниципального района».

Реализован целый ряд районных культурно-массовых и спортивных мероприятий, направленных на формирование имиджа профессии и посвящённых календарным праздникам, а также, межпоселенческих мероприятий.   

В 2016 году проводились районные фестивали и конкурсы, осуществлялась поддержка и развитие общественных объединений. 

         Творческие коллективы района в 2016 году участвовали в краевых и территориальных праздниках, фестивалях, ярмарках, форумах и других акциях:

         - 10 межрегиональная выставка «Ярмарка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства» (г. Пермь);
         - VI форум мусульманской культуры «Мусульманский мир – 2016» (г. Пермь);
         - заключительный праздник XII Фестиваля искусств детей и юношества имени Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» (г. Чайковский);
         - межрегиональный проект «Праздник Курая» - «Курай Байрамы» (г. Пермь).

         В течение отчетного года проведены мероприятия, посвящённые календарным и юбилейным датам с общим охватом не менее 1000 человек:
- «День вывода войск из Афганистана» на сумму  - 3,0 тыс. руб.;

         - «День Победы» (праздничный концерт для детей-сирот ВОВ, торжественный прием главы района для ветеранов ВОВ, тружеников тыла и почетных граждан, митинг у Памятника Соловецким юнгам, митинг и праздничное шествие к Мемориалу Воину-освободителю на сумму  - 202,0 тыс. руб.;

- «22 июня - День памяти и скорби» на сумму  - 4,0 тыс. руб.;

- «День ВМФ» на сумму  - 4,63 тыс. руб.;

         - Мероприятия в рамках месячника пожилого человека (Праздничный концерт, посвященный торжественному открытию Декады пожилых людей, вечер для ветеранов культуры, вечер для ветеранов спорта, вечер для ветеранов ОМС, вечер юбиляров (для членов Добрянского отделения краевой общественной организации «Память сердца. Дети – сироты ВОВ), День памяти жертв политических репрессий) на сумму  - 116,37 тыс. руб. 
Также были проведены мероприятия, направленные на формирование имиджа профессии (профессиональные праздники).

     Состоялся праздник День работника местного самоуправления, День металлурга, районный праздник «День работника культуры». 

В течение 2016 года  проведены районные фестивали, конкурсы, выставки, мероприятия:

         - Районный фестиваль военной песни «Память»;

         - Муниципальный этап XII краевого фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край»;

         - II ежегодный фестиваль «Праздник лошади»;
         - Районный фестиваль-конкурс творчества людей старшего поколения «Гармония».
         В отчетном году осуществлялась поддержка и развитие общественных объединений на общую сумму 400,0 тыс. руб.: ДРО ПКО «ВОИ», ДМО «ВОС», общество «Мемориал», Совет ветеранов.

         Также, в 2016 году проводились межпоселенческие мероприятия в сфере культуры и досуга на сумму 80,0 тыс. руб.:

         - Районный слет ТОС «Новая высота»;

         - Новогодний прием Главы Добрянского района для представителей сельских и городских советов ТОС.
Приложение 3

к Годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района 

за 2016 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района» за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 25.10.2013 № 2174. 

В течение 2014-2017 годов в программу внесены изменения, утвержденные постановлениями «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района» от 05.03.2014  № 461, от 14.07.2014  № 1416, от 17.09.2014  № 1995, от 15.10.2014  № 2232 (программа продлена до 2017 года), от 31.12.2014 № 2972, от 08.07.2015 № 783, от 04.09.2015 № 906, 26.10.2015 № 1015 (программа продлена до 2018 года), от 17.02.2016 № 74-1, от 28.03.2016 № 161, от 10.08.2016 № 526, от 27.10.2016 № 756, от 20.02.2017 № 148.  
Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района» за 2016 год  отражены в Таблице 7.

Таблица 7 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Мероприятия муниципальной программы
	Объемы и источники финансирования
	План по бюджету первоначальный
	План по бюджету с учетом изменений
	Факт
	Отклонение
	% исполнения

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6-5
	8=6/5*100

	1
	Организация  и проведение физкультурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории ДМР
	Всего по мероприятию, в том числе:
	560,0
	560,0
	560,0
	0,0
	100,0

	 

средства местного бюджета
	560,0
	560,0
	560,0
	0,0
	100,0

	2
	Участие сборных команд, ведущих спортсменов ДМР в физкультурно-массовых мероприятиях и спортивных соревнованиях краевого, регионального, всероссийского, международного уровня
	Всего по мероприятию, в том числе:
	200,0
	200,0
	200,0
	0,0
	100,0

	 

средства местного бюджета
	200,0
	200,0
	200,0
	0,0
	100,0

	3
	Организация и проведение  мероприятий направленных на внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории добрянского муниципального района
	Всего по мероприятию, в том числе:
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	100,0

	 

средства местного бюджета
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	100,0

	4
	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
	Всего по мероприятию, в том числе:
	8 193,6
	8 193,6
	8 193,6
	0,0
	100,0

	 

средства местного бюджета
	8 193,6
	8 193,6
	8 193,6
	0,0
	100,0

	5
	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
	Всего по мероприятию, в том числе:
	192,1
	192,1
	192,1
	0,0
	100,0

	 

средства местного бюджета
	192,1
	192,1
	192,1
	0,0
	100,0

	6
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Спортивно оздоровительный этап.
	Всего по мероприятию, в том числе:
	624,7
	624,7
	624,7
	0,0
	100,0

	 

средства местного бюджета
	624,7
	624,7
	624,7
	0,0
	100,0

	7
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Тренировочный этап (этап спортивной специализации).
	Всего по мероприятию, в том числе:
	17 686,2
	18 119,1
	18 119,1
	0,0
	100,0

	 

средства местного бюджета
	17 686,2
	18 119,1
	18 119,1
	0,0
	100,0

	8
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Этап совершенствования спортивного мастерства
	Всего по мероприятию, в том числе:
	947,2
	947,2
	947,2
	0,0
	100,0

	 

средства местного бюджета
	947,2
	947,2
	947,2
	0,0
	100,0

	9
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Этап высшего спортивного мастерства
	Всего по мероприятию, в том числе:
	1 238,2
	1 238,2
	1 238,2
	0,0
	100,0

	 

средства местного бюджета
	1 238,2
	1 238,2
	1 238,2
	0,0
	100,0

	10
	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
	Всего по мероприятию, в том числе:
	559,7
	559,7
	559,7
	0,0
	100,0

	 

средства местного бюджета
	559,7
	559,7
	559,7
	0,0
	100,0

	11
	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Этап высшего спортивного мастерства.
	Всего по мероприятию, в том числе:
	187,0
	187,0
	187,0
	0,0
	100,0

	 

средства местного бюджета
	187,0
	187,0
	187,0
	0,0
	100,0

	12
	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям района на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ ДМР
	Всего по мероприятию, в том числе:
	143,1
	1 267,3
	1 267,3
	0,0
	100,0

	 

средства местного бюджета
	143,1
	1 267,3
	1 267,3
	0,0
	100,0

	13
	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающих в сельской местности и в поселках городского типа по оплате жилого помещения  и коммунальных услуг
	Всего по мероприятию, в том числе:
	253,0
	253,0
	125,3
	- 127,7
	49,5

	 

средства краевого бюджета
	253,0
	253,0
	125,3
	- 127,7
	49,5

	ВСЕГО:
	30 884,8
	32 441,9
	32 314,2
	- 127,7
	99,6

	средства краевого бюджета
	253,0
	253,0
	125,3
	- 127,7
	49,5

	средства местного бюджета
	30 631,8
	32 188,9
	32 188,9
	0,0
	100,0


Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 32 314,2 тыс. руб., что составляет 99,6 % от запланированных бюджетных ассигнований.

В 2016 году не в полном объеме освоены средства краевого бюджета по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающих в сельской местности и в поселках городского типа по оплате жилого помещения  и коммунальных услуг». Процент выполнения по указанному мероприятию составил  49,5 %. Причина отклонения – выплаты, предоставляемые педагогическим работникам в рамках указанного мероприятия, носят заявительный характер.

        Остальные мероприятия муниципальной программы выполнены на 100 %.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 год и динамика их выполнения за 2015-2016 годы представлены в Таблице 8.

                    







         Таблица 8 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Целевые показатели
	2016 год

	
	
	Значе-ние целевогопоказате-ля на начало реализа-циипрограммы (2013 год)
	2014 год, факт
	2015 год, факт
	Плановое значение целевого показа-теля
	Фактичес-кое значение целевого показателя
	% исполне-ния (факт/ плановое значение)

	Динамика выполнения показателей в 2015-2016гг

 (+,-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=7/6*100
	9
	10

	1.Доля населения Добрянского муниципального района,  систематически занимающегося физической культурой и спортом, %
	13,5
	14,0
	29,5
	30,6
	31,8
	103,9
	+2,3
	

	2.Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
	50,0
	52,1
	59,9
	61,2
	61,3
	100,2
	+1,4
	

	3.Количество призовых мест (медалей) занятых спортсменами Добрянского района на краевых, региональных, всероссийских  и международных соревнованиях, мест


	50
	243
	61
	65
	66
	101,5
	+5,0
	

	4.Численность населения, вовлеченных в систему массовых физкультурно-спортивных мероприятий, чел.
	3000
	3312
	3421
	4000
	4012
	100,3
	+591
	

	5.Оказано муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в учреждения спортивной направленности, чел.
	1065
	1065
	1065
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	6.Оказано муниципальной услуги по организации спортивных мероприятий с учащимися, мероприятий


	209
	157
	162
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 -   

	7. Количество краевых спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены ДМР, кол-во.
	-
	-
	18
	10
	11
	110,0
	-7
	

	8. Количество обучающихся, осваивающих дополнительные программы в образовательном учреждении, чел.
	 - 
	 - 
	 - 
	884
	890
	100,7
	 - 
	 - 

	9. Количество проведенных официальных спортивных мероприятий, ед.
	 - 
	 - 
	 - 
	14
	14
	100,0
	 - 
	 - 

	10. Количество человек прошедших спортивную подготовку по олимпийским видам спорта на спортивно оздоровительном этапе, чел.
	 - 
	 - 
	 - 
	78
	61
	78,2
	 - 
	 - 

	11. Количество человек прошедших спортивную подготовку по олимпийским видам спорта на тренировочном этапе, чел.
	 - 
	 - 
	 - 
	95
	106
	111,6
	 - 
	 - 

	12. Количество человек прошедших спортивную подготовку по олимпийским видам спорта на этапе совершенствования спортивного мастерства, чел.
	 - 
	 - 
	 - 
	12
	11
	91,7
	 - 
	 - 

	13. Количество человек прошедших спортивную подготовку по олимпийским видам спорта на этапе высшего спортивного мастерства, чел.
	 - 
	 - 
	 - 
	3
	3
	100,0
	 - 
	 - 

	14. Количество человек прошедших спортивную подготовку по неолимпийским видам спорта  на тренировочном этапе, чел.
	 - 
	 - 
	 - 
	33
	29
	87,9
	 - 
	 - 

	15. Количество человек прошедших спортивную подготовку по неолимпийским видам спорта  на этапе высшего спортивного мастерства, ед.
	 - 
	 - 
	 - 
	1
	1
	100,0
	 - 
	 - 

	16. Доля населения Добрянского района, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)".
	 - 
	 - 
	 - 
	500
	556
	111,2
	 - 
	 - 

	17. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, %
	 - 
	 - 
	 - 
	48,8
	48,9
	100,2
	 - 
	 - 

	18. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории, %
	 - 
	 - 
	 - 
	8
	2
	25,0
	 - 
	 - 

	
	
	
	
	
	
	95,2
	
	


Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

При реализации программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района» в 2016 году достигнуты следующие результаты.

В рамках программного мероприятия «Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья» проведено:

- 18  традиционных  районных мероприятий с общим охватом участников 4 012 человек (в 2015 году приняли участие в 18 мероприятиях 3 421 человек);

- 2 краевых соревнования - открытый традиционный турнир по вольной борьбе памяти Героев-земляков и Всероссийский турнир по дзюдо «Олимпийские надежды». 

Спортсмены Добрянского муниципального района, в рамках муниципальной программы, получили финансовую поддержку и приняли участие в 11 краевых и 2 Всероссийских спортивных соревнованиях.                                     

Четвертый год Добрянский район принимает участие в проекте школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».  В 2016 году в муниципальном этапе Чемпионата Школьной Баскетбольной лиги приняли участие 9 команд из 6 образовательных учреждений района. 

В рамках муниципальной программы проводится работа по привлечению инвалидов к занятиям физической культурой и спортом. Традиционно проводятся 2 мероприятия:

 - Фестиваль спорта людей с ограниченными возможностями здоровья;

 - Зимняя спартакиада, посвященная Международному Дню инвалидов.

Ежегодно количество участников данных мероприятий возрастает, однако, показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории», утвержденный  муниципальной программой, не выполнен в связи с недостатком специализированных спортивных сооружений и учреждений, а также, квалифицированных кадров, которые необходимы для ведения работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

           Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья получают финансовую поддержку на участие в соревнованиях краевого уровня. В 2016 году 52 спортсмена с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в 4 краевых соревнованиях. 

           В 2016 году футбольному  клубу «Полазна» и волейбольному клубу «Энергия» была оказана финансовая поддержка с целью участия в краевых официальных спортивных соревнованиях.                                                                                                                                                  

           По направлению «Организация и проведение мероприятий, направленных на внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Добрянского муниципального района» в 2016 году было организовано 4 фестиваля ГТО, а также,  11 школьников  приняли участие в 2 краевых соревнованиях ГТО. Всего в 2016 году 556 обучающихся образовательных организаций участвовали в  выполнении нормативов ГТО.                                                                                                                                                                                                                      

           Развитием детско-юношеского спорта, в рамках муниципальной программы, занимаются подведомственные Управлению по культуре, спорту, молодежной и семейной политике учреждения:

           - МАУ ДО «Добрянская ДЮСШ»;

           - МАУ ДО «Полазненская СДЮСШОР».

           С целью реализации программных мероприятий, спортивным школам выдается муниципальное задание. В рамках муниципального задания МАУ ДО «Добрянская ДЮСШ» и МАУ ДО «Полазненская СДЮСШОР»  реализуются  7 муниципальных услуг.  

           В рамках услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ» 890 человек осваивают дополнительные программы по видам спорта: футбол, волейбол, хоккей, баскетбол, дзюдо, самбо, вольная борьба, из них, 530 человек в МАУ ДО «Добрянская ДЮСШ» и 360 человек -  в МАУ ДО «Полазненская СДЮСШОР».     

           В рамках мероприятия «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий», спортивными школами проведено по 7 спортивных соревнований, в которых приняло участие 923 обучающихся.    

           В 2016 году услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Спортивно оздоровительный этап» была оказана МАУ ДО  «Полазненская СДЮСШОР»  37 обучающимся по виду спорта вольная борьба. На тренировочном этапе по олимпийским видам спорта оказана услуга 106 воспитанникам школ по видам спорта футбол, дзюдо и вольная борьба.    

Ярким достижением в футболе воспитанников МАУ ДО «Добрянская ДЮСШ» на данном этапе стала победа в Первенстве Пермского края по мини-футболу среди ДЮСШ (ноябрь 2015- апрель 2016).  

           Спортивную подготовку по олимпийским видам спорта (этап совершенствования спортивного мастерства) по видам спорта дзюдо и самбо получили 11 воспитанников МАУ ДО «Полазненкая СДЮСШОР». Благодаря слаженной работе тренеров-преподавателей спортивной школы, на данном этапе подготовки в 2016 году воспитанникам удалось достичь высоких результатов. 

           Спортивной подготовкой по олимпийским видам спорта на этапе высшего спортивного мастерства занимались 2 человека в МАУ ДО «Полазненская СДЮСШОР»: Ваулина Виктория и Шистерова Дарья. Одним из ярких достижений воспитанниц школы стало участие в Первенстве Европы по вольной борьбе среди юниорок в г. Бухаресте. Дарья Шистерова заняла 1 место, Ваулина Виктория 3 место.  В МАУ ДО «Добрянская ДЮСШ» на этапе высшего спортивного мастерства по олимпийским видам спорта (биатлон) занимается Пирогов Максим. В 2016 году он принял участие в  Чемпионате России по летнему биатлону в г. Чайковский и занял 11 место, а также, принял участие  в Кубке России по биатлону, отборе на Чемпионат Европы в г. Тюмень и занял 39 место. 

          На тренировочном этапе по неолимпийским видам спорта (самбо) занимается 29 воспитанников МАУ ДО «Полазненская СДЮСШОР». Значимыми достижениями воспитанников данного этапа стало участие в различных Всероссийских турнирах. На этапе высшего спортивного мастерства по неолимпийскому виду спорта самбо в МАУ ДО «Полазненская СДЮСШОР» занимается 1 человек  - Котов Денис.  Всего в 2016 году в МАУ ДО «Полазненская СДЮСШОР» подготовлено 2 мастера спорта по спортивной борьбе.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

          Также, в рамках муниципальной программы осуществляется предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и в поселках городского типа по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в размере 253,0 тыс. руб. из краевого бюджета. 

Приложение 4

к Годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2016 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района» за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы

Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 25.10.2013 № 2187. 

В течение 2014-2017 годов в программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района» от 22.04.2014г № 848, от 04.08.2014 № 1608, от 16.10.2014 № 2244 (программа продлена до 2017 года), от 31.12.2014 № 2973, 31.03.2015 № 547, от 29.04.2015 № 626, от 19.06.2015 № 733, 02.09.2015 № 900, 26.10.2015 № 1016 (продлена до 2018 года), 26.01.2016 № 32, от 08.06.2016 № 352, от 01.08.2016 № 493, от 27.10.2016 № 753, от 20.02.2017 № 140.

Исполнение мероприятий муниципальной программы «Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района» за 2016 год  отражено в Таблице 9.

Таблица 9 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Мероприятия муниципальной программы
	Объемы и источники финансирования
	План по бюджету первона-чальный
	План по бюджету с учетом изменений


	Факт
	Отклоне-ние
	%     
испол-нения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6-5
	8=6/5*100

	1
	Проведение мероприятий, направленных развитие творческого и интеллектуального потенциала молодых людей
	Всего по мероприятию, средства местного бюджета:
	300,0
	300,0
	300,0
	0,0
	100,0

	2
	Проведение мероприятий, направленных на поддержку  юных дарований
	Всего по мероприятию, средства местного бюджета:
	92,0
	92,0
	92,0
	0,0
	100,0

	3
	Субсидии на имущественный взнос некоммерческой организации Фонд «Молодежный прорыв»
	Всего по мероприятию, средства местного бюджета:
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	100,0

	4
	Проведение конкурсов, форумов, фестивалей, мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей
	Всего по мероприятию, средства местного бюджета:
	40,0
	40,0
	40,0
	0,0
	100,0

	5
	Обеспечение жильем молодых семей
	Всего по мероприятию, в т.ч:
	0,0
	12 674,3
	11 090,8
	- 1 583,5
	87,5

	
	
	средства            федерального бюджета
	0,0
	3 530,4
	3 204,2
	- 326,2
	90,8

	
	
	средства краевого бюджета 
	0,0
	5 424,5
	4 943,4
	- 481,0
	91,1

	
	
	средства  поселений
	0,0
	3 719,4
	2 943,1
	- 776,3
	79,1

	6
	Проведение мероприятий, конкурсов, фестивалей для детей с ограниченными возможностями здоровья
	Всего по мероприятию, средства местного бюджета:
	80,0
	80,0
	80,0
	0,0
	100,0

	7
	Организация участия семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в краевых, межмуниципальных и всероссийских конкурсах, фестивалях, мероприятиях
	Всего по мероприятию, средства местного бюджета:
	30,0
	30,0
	29,9
	-0,1
	99,7

	ВСЕГО по МП:

	592,0
	13 266,3
	11 682,7
	- 1583,5
	88,1

	средства федерального бюджета
	0,0
	3 530,4
	3 204,2
	-326,2
	90,8

	средства краевого бюджета
	0,0
	5 424,5
	4 943,4
	-481,0
	91,1

	средства поселений
	0,0
	3 719,4
	2 943,1
	-776,3
	79,1

	средства местного бюджета
	592,0
	592,0
	591,9
	-0,1
	99,9


Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены на общую сумму 11 682,7 тыс. руб., что составляет 88,1 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Средства на мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» не освоены в полном объеме (процент исполнения составляет 87,5%).

При этом,  не освоено средств Федерального бюджета в размере 326,2 тыс. руб., средств краевого бюджета – 481,0 тыс. руб., средств бюджетов поселений – 776,3 тыс. руб. Причина неполного освоения бюджетных средств заключается в том, что расчет размера социальной выплаты, нормативной стоимости жилья и собственных (заемных) средств зависит от количества членов молодой семьи и нормативной стоимости 1 кв. м. жилья, размер которой в 2016 году неоднократно  менялся. Поэтому, возникли остатки бюджетных средств (поселений, федерального и краевого бюджета), которых недостаточно для выдачи свидетельств следующим по очереди семьям.

По остальным мероприятиям муниципальной программы средства освоены в полном объеме на 100%. 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 год и динамика их выполнения за 2015-2016 годы представлены в Таблице 10.

                     Таблица 10 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Целевые показатели
	2016 год

	
	
	Значение целевого показателя на начало реализации программы (2013 год)
	2014 год, факт
	2015 год, факт
	Плановое значение целевого показателя
	Фактичес-кое значение целевого показателя
	% исполне-ния (факт/ плановое значение)

	Динамика выполнения показателей в 2015-2016гг

(+,-)

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	7 =6/5*100
	8
	9

	1.Доля молодежи, охваченной патриотическими, общественными практиками и социокультурными процессами,  %


	x
	30,0
	25,0
	40,0
	40,0
	100,0
	+15,0
	

	2.Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях и т.д.), в общем количестве молодежи,  %
	10,0
	10,0
	13,0
	16,0
	16,0
	100,0
	+3,0
	  

	3.Доля  молодых семей, принимающих участие в районных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, %
	x
	7,0
	10,0
	13,0
	13,0
	100,
	+3,0
	 

	4.Количество мероприятий, направленных на поддержку детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, шт.
	x
	3
	3
	3
	3
	100,0
	 - 
	 - 

	5.Доля  подростков категории «группы риска» и СОП, вовлеченных в мероприятия программы, % 
	x
	29,0
	31,0
	33,0
	33,0
	100,0
	+2,0
	  

	6.Количество выданных свидетельств на улучшение жилищных условий молодых семей, семей.
	52
	18
	12
	7
	7
	100,
	-5,0
	  

	
	
	
	
	
	
	100,0
	
	


Информация об основных результатах реализации муниципальной программы.

В целях реализации муниципальной программы, в 2016 году продолжалась работа по взаимодействию Управления по культуре, спорту, молодежной и семейной политике администрации района с НФ «Молодежный прорыв», АНО «Добрянка-столица доброты», Советом молодых педагогов, молодежной избирательной комиссией, студенческим советом  Добрянского техникума, АНО «Инициатива», МО ЕР «Молодая гвардия», Молодежным парламентом Пермского края и другими молодежными объединениями Пермского края. 

Молодежь Добрянского района активно участвовала в различных мероприятиях, добиваясь побед на районных, краевых, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, выигрывает гранты на различных уровнях.

         В 2016 году проводились  такие крупные традиционные ежегодные массовые мероприятия, как: 

- Молодежный зимний праздник «Снежный  Бум», посвященный Дню влюбленных;

- Районный фестиваль-конкурс талантов «Звездный путь»;

- Молодежный  танцевальный  фестиваль «Шаг вперед»;

- Открытый  районный фестиваль-конкурс творчества детей  и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Звездопад» в рамках Международного дня борьбы за права инвалидов; 

- Районный фестиваль творческой молодежи «Молодежь - ONLINE», посвящённый Дню молодежи;

- Районный туристический фестиваль «Молодёжный альянс»; 

- Районный семейный фестиваль «Кружево любви или всё начинается  с семьи»;

- Районный конкурс для молодёжи «Новогодний марафон»;

Одной из задач муниципальной программы является создание условий для жилищного строительства и увеличения обеспеченности населения комфортным жильем, в рамках которой оказывалось содействие в улучшении жилищных условий молодых семей и семей из отдельных категорий граждан.

Решение задачи осуществляется через участие Добрянского муниципального района в подпрограмме «Государственная и социальная поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края», федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы, направленных на обеспечение жильем молодых семей. 

В результате участия в подпрограмме молодая семья получает свидетельство о праве на  получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

В 2016 году количество молодых семей - участников подпрограммы, проживающих на территории Добрянского муниципального района, составило 397 (в 2015 году – 469 молодых семей). 

В целом, в 2016 году улучшили свои жилищные условия 7 молодых семей.

Приложение 5

к Годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района 

за 2016 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района» за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 16.10.2013 № 2052. 

В течение 2014-2017 годов в программу вносились изменения, утвержденные постановлениями «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района» от 04.03.2014 № 443, от 14.04.2014 № 792, от 22.07.2014 № 1494, от 11.08.2014 № 1664, от 26.08.2014 № 1804, от 06.10.2014 № 2118, от 16.10.2014 № 2251 (программа продлена до 2017 года), от 10.12.2014 № 2717, от 19.02.2015 № 311-1, от 26.05.2015 № 670, от 10.06.2015 № 709, от 03.09.2015 № 904, от 26.10.2015 № 1014 (программа продлена до 2018 года), от 11.02.2016 № 68, от 29.04.2016 № 286, от 22.07.2016 № 460, от 28.09.2016 № 660, от 01.02.2017 № 71.

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района» за 2016 год  отражены в Таблице 11.

Таблица 11 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Мероприятия муниципальной программы
	Объемы и источники финансирования
	План по бюджету первоначальный
	План по бюджету с учетом изменений
	Факт
	Отклонение
	% исполнения

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=6/5*100

	1
	Предоставление грантов начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам
	Всего по мероприятию, в том числе:
	472,1
	1 259,2
	1 259,2
	0,0
	100,0

	средства краевого бюджета
	0,0
	955,0
	955,0
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	472,1
	304,2
	304,2
	0,0
	100,0

	2
	Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм
	Всего по мероприятию, в том числе:
	500,0
	2 177,0
	2 177,0
	0,0
	100,0

	средства краевого бюджета
	0,0
	1 677,0
	1 677,0
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	500,0
	500,0
	500,0
	0,0
	100,0

	3
	Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
	Всего по мероприятию, в том числе:
	373,7
	373,7
	373,1
	-0,6
	99,8

	средства краевого бюджета
	373,7
	373,7
	373,1
	-0,6
	99,8

	4
	Организация и проведение ярмарочных и др. мероприятий способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и  сельскохозяйственных животных
	Всего по мероприятию, в том числе:
	20,0
	20,0
	20,0
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	20,0
	20,0
	20,0
	0,0
	100,0

	5
	Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования (возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)
	Всего по мероприятию, в том числе:
	109,0
	317,0
	325,1 (*)
	8,1
	102,6

	средства федерального бюджета
	0,0
	208,0
	208,0
	0,0
	100,0

	средства краевого бюджета
	109,0
	109,0
	117,1 (*)
	8,1
	107,4

	6
	Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи
	Всего по мероприятию, в том числе:
	0,0
	915,8
	915,8
	0,0
	100,0

	средства федерального бюджета
	0,0
	915,8
	915,8
	0,0
	100,0

	7
	Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям животноводческой продукции в целях возмещения затрат в связи с производством животноводческой продукции на приобретение сена
	Всего по мероприятию, в том числе:
	0,0
	1 000,0
	1 000,0
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	0,0
	1 000,0
	1 000,0
	0,0
	100,0

	8
	Поощрение учащихся общеобразовательных учреждений района в виде проведения  экскурсии по достопримечательностям района
	Всего по мероприятию, в том числе:
	20,0
	16,4
	16,4
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	20,0
	16,4
	16,4
	0,0
	100,0

	9
	Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания, и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
	Всего по мероприятию, в том числе:
	130,0
	1 669,4
	1 669,4
	0,0
	100,0

	средства федерального бюджета
	0,0
	904,2
	904,2
	0,0
	100,0

	средства краевого бюджета
	0,0
	467,3
	467,3
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	130,0
	297,9
	297,9
	0,0
	100,0

	10
	Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
	Всего по мероприятию, в том числе:
	0,0
	1 953,5
	1 953,5
	0,0
	100,0

	средства федерального бюджета
	0,0
	1 953,5
	1 953,5
	0,0
	100,0

	11
	Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований в целях софинансирования мероприятий в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
	Всего по мероприятию, в том числе:
	0,0
	394,8
	394,8
	0,0
	100,0

	средства краевого бюджета
	0,0
	394,8
	394,8
	0,0
	100,0

	12
	Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях граждан жилыми помещениями в части реализации ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. на период до 2020 г."
	Всего по мероприятию, в том числе:
	0,0
	473,8
	471,3
	-2,5
	99,5

	средства поселений
	0,0
	473,8
	471,3
	-2,5
	99,5

	ВСЕГО 

в том числе:
	1 624,8
	10 570,6
	10 575,6 (*)
	+5,0
	100,0

	средства федерального бюджета
	0,0
	3 981,5
	3 981,5
	0,0
	100,0

	средства краевого бюджета
	482,7
	3 976,8
	3 984,3 (*)
	+7,5
	100,2

	средства местного бюджета
	1 142,1
	2 138,5
	2 138,5
	0,0
	100,0

	средства поселений
	0,0
	473,8
	471,3
	-2,5
	99,5


(*) – сумма фактического расхода по мероприятию за счет средств краевого бюджета отражена в соответствии со Сводной бюджетной росписью.  Сумма плановых назначений по графе 5 Таблицы 11 отличается от суммы плановых назначений в Сводной бюджетной росписи на 8,1 тыс. руб. в связи с тем, что в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия ПК от 04.12.2016 № СЭД-25-01-1-02-273 выделены дополнительные средства, которые перечислены в бюджет района 27.12.2016 года, после утверждения Решения Земского Собрания ДМР от 26.12.2016 № 65.

Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены на общую сумму 10 575,6 тыс. руб., что составляет 100,0 % от запланированных бюджетных ассигнований. 

В 2016 году не в полном объеме освоены средства по мероприятиям:

- «Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» (выполнение – 99,8%, причина – средства из краевого бюджета поступили на сумму 373,1 тыс. руб., уведомления об изменении лимитов и кассового плана на «– 600,0 рублей» не предоставлены);
- «Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях граждан жилыми помещениями в части реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. на период до 2020 г.»» (выполнение – 99,5%, причина – экономия денежных средств  в результате перерасчета субсидий).

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 год и динамика их выполнения за 2015-2016 годы представлены в Таблице 12.

        Таблица 12 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Целевые показатели
	2016 год

	
	
	Значение целевогопоказате-ля на начало реализа-циипрограммы (2013 год)
	2014 год, факт.
	2015 год, факт.
	Плановое значение целевого показателя
	Фактичес-кое значение целевого показателя
	% исполне-ния (факт/ плановое значение)
	Динамика выполнения показателей за 2015-2016гг

(+,-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 =7/6*100
	9
	10

	1.Количество вновь зарегистрированных сельскохозяйственных товаропроизводителей  (СПК, КФХ), ед.


	0
	2
	4
	1
	1
	100,0
	-3,0
	

	2.Количество  вновь созданных новых рабочих мест, ед.


	0
	5
	5
	4
	4
	100,0
	-1,0
	


	3.Количество задействованных субъектов малого и среднего предпринимательства и сельхозтоваропроизводителей в выставках и ярмарках, ед.


	15
	17
	57
	19
	25
	131,6
	-32,0
	

	4.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  (ИП, Юр. лиц) СПК, КФХ, ЛПХ,  получивших государственную поддержку, ед.
	0
	9
	7
	6
	7
	116,7
	 - 
	 - 

	5.Численности вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей населения Добрянского муниципального района, ед.
	1,5
	1,6
	1,62
	1,62
	1,62
	100,0
	 - 
	 - 

	6.Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности всех предприятий района, %


	58,5
	61,6
	-
	-
	-
	-
	-
	 - 

	7.Количество, созданных туристских маршрутов, ед.
	x
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	 - 

	8.Количество, проведенных экскурсий, ед.
	0
	1
	-
	1
	1
	100,0
	 - 
	 - 

	9.Количество граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе молодые семьи и молодые специалисты, чел.


	0
	3
	9
	2
	2
	100,0
	-7,0
	

	10. Количество субсидируемых кредитных договоров, ед.


	-
	-
	45
	30
	30
	100,0
	-15,0
	  

	11. Освоение средств субвенций на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи, %
	 - 
	 - 
	 - 
	100,0
	100,0
	100,0
	 - 
	 - 

	12. Освоение средств субвенций на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи, %
	 - 
	 - 
	 - 
	100,0
	100,0
	100,0
	 - 
	 - 

	
	
	
	
	
	
	104,8
	
	


Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

В целях создания благоприятных условий для развития местных сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Добрянского муниципального района реализуется муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района». 

В рамках муниципальной программы в 2016 году оказана поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде грантов по направлениям:

- «Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств» в размере 1 500,0 тыс. руб.;

- «Развитие семейных животноводческих ферм» в размере 6 993,0 тыс. руб.

В результате вышеуказанных мероприятий, создано 1 крестьянское (фермерское) хозяйство с проектом «Разведение свиней» и 1 крестьянскому (фермерскому) хозяйству предоставлена возможность расширения сельскохозяйственного производства путем строительства молочной товарной фермы на 100 голов, приобретения молочного оборудования и молочного стада.

Также, в течение 2016 года на территории Добрянского муниципального района проводились мероприятия по реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае». В рамках реализации данной программы осуществлялась поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей района и предоставлялись субсидии на:

- 1 кг. реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в размере 572,0 тыс. руб.;

- развитие мясного скотоводства в размере 1 141,0  тыс. руб.;

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в размере 517,0 тыс. руб.;

- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, займам на развитие малых форм хозяйствования в размере 325,1 тыс. руб.;

- юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также, физическим лицам – производителям животноводческой продукции в целях возмещения затрат в связи с производством животноводческой продукции на приобретение сена в размере 1 000,0 тыс. руб.;

- возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе в размере 649,1 тыс. руб.

На рынке кредитования в области сельского хозяйства в Добрянском районе представлены два основных участника: ПАО «Сбербанк России»» и Пермский филиал ОАО «Россельхозбанк».

Кредитование осуществляется по следующим направлениям:

- инвестиционные кредиты;

- краткосрочные кредиты;

- кредиты на развитие малых форм хозяйствования (КФХ и ЛПХ).

Для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей по данному направлению предусмотрена государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам в размере ставки рефинансирования. 

 В отчетном году субсидировались 24 кредитных договора на сумму 325,1 тыс. руб., из них,  208,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета и 117,1 тыс. руб. - средства краевого бюджета.

 Для оказания поддержки местным сельскохозяйственным товаропроизводителям по реализации   продукции  собственного производства администрацией Добрянского муниципального района ежегодно организуется ярмарочная торговля. Так, в 2016 году проведено 4  крупные сельскохозяйственные ярмарки и 12 ярмарок выходного дня, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных. Жители района при проведении ярмарок имеют возможность купить качественную продукцию, а именно, продукцию местных производителей (мясо, молоко, овощи) по приемлемым ценам. Также, в период проведения ярмарок активно осуществляется продажа  саженцев, ремесленной продукции, сельскохозяйственных животных.

 Финансирование мероприятия  осуществлено  за счет средств  бюджета Добрянского муниципального района.

 На территории Добрянского муниципального района, осуществляется  реализация  федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». В рамках мероприятия  программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе, молодых семей и молодых специалистов» в 2016 году 2 участника программы получили социальную выплату.  В результате этого, за 2016 год освоено 2 790,7 тыс. рублей, в том числе,

 - 1 953,5 тыс. руб. федерального бюджета;

 - 394,8 тыс. руб. краевого бюджета;

 - 442,4 тыс. руб. местного бюджета.

 Участники программы улучшат свои жилищные условия путем строительства  жилых  домов в период  2016-2021гг.:

 - 1 человек, проживающий в Дивьинском сельском поселении  и работающий в агропромышленном комплексе (КФХ Панферова Е.Н.). Участник программы получил социальную выплату на сумму 1 754,7 тыс. руб. на строительство дома, который планирует построить в пос. Дивья;

 - 1 человек, проживающий в Сенькинском сельском поселении и работающий в социальной сфере (МБОУ «Камская средняя общеобразовательная школа»). Участник программы получил социальную выплату в сумме 1 035,9 тыс. руб. на строительство дома, который планирует построить в пос. Камский. 

В целях осуществления поддержки организаций и предпринимателей, на территории Добрянского муниципального района реализуется подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского муниципального района», в рамках  которой  оказывается  поддержка  субъектам  малого и среднего предпринимательства.

Для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  в 2016  году  привлечено финансовых средств из всех уровней бюджетов 3 365,8 тыс. руб., из них:

 - местный бюджет – 314,3 тыс. руб.;         

 - краевой бюджет – 467,3 тыс. руб.;

 - федеральный бюджет – 904,2 тыс. руб.;

 - средства Фонда – 1 680,0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы, оказана поддержка 3 субъектам малого и среднего предпринимательства по мероприятию «Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим бизнес-проекты (инвестиционные проекты) в сфере производства товаров (работ, услуг), в том числе участникам инновационных территориальных кластеров»:

- ООО «Ондоль» – 197,8 тыс. руб. на реализацию бизнес-проекта «Создание  производства сборных панелей теплого водяного пола  БЭНК»;

- ООО «Транспортник» – 1 204,0 тыс. руб. на реализацию бизнес-проекта «Приобретение специализированной техники мусоровоз МКЗ-3402 на шасси МАЗ-5340В2 в целях обновления парка коммунальной техники для выполнения комплекса услуг по вывозу ТБО в сфере жилищно-коммунального хозяйства»;

- ИП Крупина Татьяна Николаевна -  267,6 тыс. руб. на реализацию бизнес-проекта «Приобретение швейного оборудования для расширения перечня предоставляемых услуг  по пошиву и ремонту одежды».
Приложение 6

к Годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района 

за 2016 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Инфраструктура и градостроительство Добрянского района» за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы

Муниципальная программа «Инфраструктура и градостроительство Добрянского района» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 16.10.2013 № 2064. 

В 2014-2017 годах в программу внесены изменения, утвержденные постановлениями «О внесении изменений в муниципальную программу «Инфраструктура  и градостроительство Добрянского района» от 11.02.2014 № 253, от 02.06.2014 № 1109, от 03.07.2014 № 1348, от 08.09.2014 № 1939, от 01.10.2014 № 2103, от 16.10.2014 № 2253 (программа продлена до 2017 года), от 29.01.2015 № 149, 07.05.2015 № 641, от 08.09.2015 № 912, от 26.10.2015 (программа продлена до 2018 года), от 11.02.2016 № 67, от 23.05.2016 № 330, от 25.08.2016 № 575, от 27.10.2016 № 751, от 01.03.2017 № 182.

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Инфраструктура и градостроительство Добрянского района» за 2016 год  отражены в Таблице 13.

Таблица 13 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Мероприятия муниципальной программы
	Объемы и источники финансирования
	План по бюджету первоначальный
	План по бюджету с учетом изменений
	Факт
	Отклонение
	% исполнения

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=6/5*100

	1
	Строительство детского сада на 240 мест в п. Полазна, ДМР, ПК
	Всего по мероприятию, в том числе:
	5 219,5
	93 127,8
	93 127,8
	0,0
	100,0

	средства краевого бюджета
	0,0
	30 145,6
	30 145,6
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	5 219,5
	8 744,2
	8 744,2
	0,0
	100,0

	внебюджетные источники
	0,0
	54 238,0
	54 238,0
	0,0
	100,0

	2
	Инвестиционный проект "Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Добрянка Пермского края"
	Всего по мероприятию, в том числе:
	0,0
	144,5
	72,8
	-71,7
	50,4

	средства местного бюджета
	0,0
	144,5
	72,8
	-71,7
	50,4

	3
	Инвестиционный проект "МБОУ "Камская СОШ" Корпус 2"
	Всего по мероприятию, в том числе:
	0,0
	64,8
	0,0
	-64,8
	0,0

	средства местного бюджета
	0,0
	64,8
	0,0
	-64,8
	0,0

	4
	Инвестиционный проект "Районный культурно-досуговый центр в г. Добрянка Пермского края"
	Всего по мероприятию, в том числе:
	0,0
	681,2
	0,0
	-681,2
	0,0

	средства местного бюджета
	0,0
	681,2
	0,0
	-681,2
	0,0

	5
	Разработка ПСД по строительству комплекса районной больницы в п. Полазна
	Всего по мероприятию, в том числе:
	0,0
	4 980,7
	0,0
	-4 980,7
	0,0

	внебюджетные источники 
	0,0
	4 980,7
	0,0
	-4 980,7
	0,0

	6
	Содержание объектов капитального строительства и инженерных сетей до момента передачи объектов в государственную собственность
	Всего по мероприятию, в том числе:
	0,0
	118,9
	116,8
	-2,1
	98,2

	средства местного бюджета
	0,0
	118,9
	116,8
	-2,1
	98,2

	7
	Ремонт участков автомобильной дороги "Фоминка-Кухтым-Голубята": км010+400-км10+465,5,км010+550-км10+700
	Всего по мероприятию, в том числе:
	0,0
	13,6
	0,0
	-13,6
	0,0

	средства местного бюджета
	0,0
	13,6
	0,0
	-13,6
	0,0

	8
	Ремонт участка автомобильной дороги "Пермь-Березники-Фоминка, км001+150-км001+850
	Всего по мероприятию, в том числе:
	0,0
	29,6
	0,0
	-29,6
	0,0

	средства местного бюджета
	0,0
	29,6
	0,0
	-29,6
	0,0

	9
	Проектирование строительство (реконструкция), по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края
	Всего по мероприятию, в том числе:
	0,0
	10 564,2
	9 580,3
	-983,9
	90,7

	средства краевого бюджета


	0,0
	10 564,2
	9 580,3
	-983,9
	90,7

	10
	Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах ДМР
	Всего по мероприятию, в том числе:
	32 185,8
	33 437,5
	33 437,5
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	32 185,8
	33 437,5
	33 437,5
	0,0
	100,0

	11
	Ремонт асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги "Пермь-Березники-Добрянка" (Пермская ГРЭС) км0+000-км5+253
	Всего по мероприятию, в том числе:
	1 872,8
	1 872,8
	1 872,8
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	1 872,8
	1 872,8
	1 872,8
	0,0
	100,0

	12
	Ремонт автомобильной дороги "Пермь-Березники-Октябрьский"
	Всего по мероприятию, в том числе:
	593,9
	0,0
	0,0
	0,0
	 - 

	средства местного бюджета
	593,9
	0,0
	0,0
	0,0
	 - 

	13
	Проектирование строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом ПК от 01.12.2011г, №871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в ПК"
	Всего по мероприятию, в том числе:
	0,0
	5 448,2
	5 413,3
	-34,9
	99,4

	средства краевого бюджета
	0,0
	5 448,2
	5 413,3
	-34,9
	99,4

	14
	Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог Федерального значения)с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт (реконструкция автомобильной дороги "Пермь-Березники"-Гари")
	Всего по мероприятию, в том числе:
	0,0
	7 522,8
	1 073,1
	-6 449,7
	14,3

	средства краевого бюджета
	0,0
	7 522,8
	1 073,1
	-6 449,7
	14,3

	15
	Оказание услуг по перевозке пассажиров по маршруту "Добрянка-Нижний Лух -Добрянка" в критической ситуации, сложившейся в связи с разрушением автомобильной дороги общего пользования, между населенными пунктами Добрянского муниципального района
	Всего по мероприятию, в том числе:
	0,0
	92,4
	92,4
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	0,0
	92,4
	92,4
	0,0
	100,0

	16
	Предоставление субсидий перевозчику, занятому на субсидируемых регулярных перевозках в границах Добрянского муниципального района
	Всего по мероприятию, в том числе:
	1 527,0
	2 187,4
	 2 187,4
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	1 527,0
	2 187,4
	2 187,4
	0,0
	100,0

	17
	Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров и их багажа водным  транспортом на межпоселенческом маршруте "Добрянка- Сенькино"
	Всего по мероприятию, в том числе:
	391,0
	391,0
	391,0
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	391,0
	391,0
	391,0
	0,0
	100,0

	18
	Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов
	Всего по мероприятию, в том числе:
	0,0
	1 295,6
	1 295,6
	0,0
	100,0

	средства краевого бюджета
	0,0
	1 295,6
	1 295,6
	0,0
	100,0

	19
	Оказание услуг по доставке продуктов питания  и хлебобулочных изделий в образовательные учреждения и предприятия торговли населенных пунктов Висимского сельского поселения в критической ситуации, сложившейся в связи с разрушением автомобильной дороги общего пользования
	Всего по мероприятию, в том числе:
	0,0
	7,6
	7,6
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	0,0
	7,6
	7,6
	0,0
	100,0

	20
	Исполнение решения Добрянского районного суда Пермского края от 30.11.2015г по делу №2-1541/15
	Всего по мероприятию, в том числе:
	0,0
	1 794,7
	30,1
	-1 764,6
	1,7

	средства местного бюджета
	0,0
	1 794,7
	30,1
	-1 764,6
	1,7

	21
	Разработка карт (планов) объектов землеустройства по ПЗЗ Краснослудского сельского поселения
	Всего по мероприятию, в том числе:
	353,9
	202,4
	0,0
	-202,4
	0,0

	средства местного бюджета
	353,9
	202,4
	0,0
	-202,4
	0,0

	22
	Мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Добрянского муниципального района
	Всего по мероприятию, в том числе:
	1 509,2
	851,4
	851,4
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	1 509,2
	851,4
	851,4
	0,0
	100,0

	23
	Строительство автомобильной дороги д. Завожик-туристическая база "Уездный город"
	Всего по мероприятию, в том числе:
	15,0
	15,0
	0,0
	-15,0
	0,0

	средства местного бюджета
	15,0
	15,0
	0,0
	-15,0
	0,0

	24
	Разработка карт(планов) объектов землеустройства по ПЗЗ  Сенькинского сельского поселения
	Всего по мероприятию, в том числе:
	756,3
	432,8
	0,0
	-432,8
	0,0

	средства местного бюджета
	756,3
	432,8
	0,0
	-432,8
	0,0


	25
	Разработка карт(планов) объектов землеустройства по ПЗЗ  Дивьинского сельского поселения
	Всего по мероприятию, в том числе:
	1 139,2
	651,9
	287,1
	-364,8
	44,0

	средства местного бюджета
	1 139,2
	651,9
	287,1
	-364,8
	44,0

	26
	Корректировка Генерального плана Краснослудского сельского поселения
	Всего по мероприятию, в том числе:
	238,0
	136,2
	136,2
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	238,0
	136,2
	136,2
	0,0
	100,0

	27
	Внесение изменений в Генеральный план Дивьинского сельского поселения
	Всего по мероприятию, в том числе:
	238,0
	136,2
	136,2
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	238,0
	136,2
	136,2
	0,0
	100,0

	28
	Внесение изменений в Генеральный план Сенькинского сельского поселения
	Всего по мероприятию, в том числе:
	238,0
	136,2
	136,2
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	238,0
	136,2
	136,2
	0,0
	100,0

	29
	Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Краснослудского сельского поселения
	Всего по мероприятию, в том числе:
	119,0
	68,1
	68,1
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	119,0
	68,1
	68,1
	0,0
	100,0

	30
	Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Дивьинского сельского поселения
	Всего по мероприятию, в том числе:
	119,0
	68,1
	68,1
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	119,0
	68,1
	68,1
	0,0
	100,0

	31
	Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Сенькинского сельского поселения
	Всего по мероприятию, в том числе:
	119,0
	68,1
	68,1
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	119,0
	68,1
	68,1
	0,0
	100,0

	32
	Подготовка документации по планировке территории сельских поселений Добрянского муниципального района
	Всего по мероприятию, в том числе:
	150,0
	150,0
	150,0
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	150,0
	150,0
	150,0
	0,0
	100,0

	33
	Внесение изменений в Схему территориального планирования Добрянского муниципального района
	Всего по мероприятию, в том числе:
	703,8
	550,0
	0,0
	-550,0
	0,0

	средства местного бюджета
	703,8
	550,0
	0,0
	-550,0
	0,0

	34
	Публикация проектов внесения изменений в генеральные планы, в правила землепользования и застройки
	Всего по мероприятию, в том числе:
	0,0
	96,1
	96,1
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	0,0
	96,1
	96,1
	0,0
	100,0

	35
	Муниципальная услуга по административному обеспечению деятельности организаций
	Всего по мероприятию, в том числе:
	4 575,8
	4 439,4
	4 439,4
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	4 575,8
	4 439,4
	4 439,4
	0,0
	100,0

	36
	Муниципальная услуга по проведению строительного контроля заказчиком, застройщиком при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства,   усл. единица
	Всего по мероприятию, в том числе:
	890,9
	701,6
	701,6
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	890,9
	701,6
	701,6
	0,0
	100,0

	37
	Муниципальная услуга по оказанию капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе
	Всего по мероприятию, в том числе:
	1 186,2
	1 199,4
	1 199,4
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	1 186,2
	1 199,4
	1 199,4
	0,0
	100,0

	38
	Обеспечение деятельности муниципальных органов
	Всего по мероприятию, в том числе:
	3 236,2
	3 292,2
	3 274,7
	-17,5
	99,5

	средства местного бюджета
	3 236,2
	3 292,2
	3 274,7
	-17,5
	99,5

	39
	Районный конкурс "Безопасное колесо"
	Всего по мероприятию, в том числе:
	13,8
	13,8
	13,8
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	13,8
	13,8
	13,8
	0,0
	100,0

	40
	Участие в краевом конкурсе "Безопасное колесо"
	Всего по мероприятию, в том числе:
	16,2
	16,2
	16,2
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	16,2
	16,2
	16,2
	0,0
	100,0

	41
	Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
	Всего по мероприятию, в том числе:
	135,2
	135,2
	135,2
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	135,2
	135,2
	135,2
	0,0
	100,0

	42
	Публикация информации в печатных СМИ
	Всего по мероприятию, в том числе:
	5,0
	5,0
	4,3
	-0,7
	86,0

	средства местного бюджета
	5,0
	5,0
	4,3
	-0,7
	86,0

	43
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	Всего по мероприятию, в том числе:
	33 659,6
	33 960,9
	2 937,4
	-31 023,5
	8,7

	средства местного бюджета
	33 659,6
	33 960,9
	2 937,4
	-31 023,5
	8,7

	ВСЕГО по МП:


	91 207,3
	211 101,5
	163 418,0
	-47 683,5
	77,4

	средства краевого бюджета
	0,0
	54 976,4
	47 507,9
	-7 468,5
	86,4

	средства местного бюджета
	91 207,3
	96 906,4
	61 672,1
	-35 234,3
	63,6

	внебюджетные источники
	0,0
	59 218,7
	54 238,0
	-4 980,7
	91,6


Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 163 418,00 тыс. руб., что составляет 77,4 % от плана по программе.

В 2016 году не в полном объеме освоены средства по мероприятиям:

- «Инвестиционный проект «Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Добрянка Пермского края»». Процент исполнения по мероприятию составил 50,4 %. Причина неполного освоения денежных средств – подрядчик приступил к работам в декабре 2016 года. Оплата в 2016 году произведена за фактически выполненные работы. Окончательный расчет с подрядчиком запланирован на 2017 год.
- «Инвестиционный проект «МБОУ «Камская СОШ» Корпус 2». Выполнение мероприятия составило 0%. Причина неполного освоения средств - договор с подрядчиком расторгнут по причине не выполнения условий договора со стороны подрядчика и нарушением сроков выполнения работ.
- «Разработка ПСД по строительству комплекса районной больницы в п. Полазна». Мероприятие не выполнено.  Причина -  приостановка работ на объекте. Инициатор приостановки работ  -  Министерство здравоохранения Пермского края. Договор расторгнут по соглашению сторон.
- «Инвестиционный проект «Районный культурно-досуговый центр в г. Добрянка Пермского края». Процент выполнения мероприятия – 0%. Причина - договор с подрядчиком расторгнут по причине не выполнения условий договора со стороны подрядчика и нарушением сроков выполнения работ.

- «Содержание объектов капитального строительства и инженерных сетей до момента передачи объектов в государственную собственность». Мероприятие выполнено на 98,2 %. Причина -  экономия средств на оплату электроэнергии.

- «Ремонт участков автомобильной дороги «Фоминка-Кухтым-Голубята», км010+400-км10+465,5-км010+550-км10+700» и «Ремонт участка автомобильной дороги «Пермь-Березники-Фоминка», км001+150-км001+850». Мероприятия не выполнены. Причина – работы перенесены на 2017 год и будут выполнены после утверждения краевых средств постановлением Пермского края.

- «Проектирование строительство (реконструкция), по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края». Мероприятие выполнено на 90,7 %. Причина неполного освоения средств – работы по ремонту дороги по ул. Свободы (с. Усть-Гаревая) будут осуществляться в 2017 году.

- «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог Федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт (реконструкция автомобильной дороги «Пермь-Березники»-Гари»)». Мероприятие выполнено на 14,3%. Причина – получатели средств краевого бюджета не оформили свидетельства на землю. 

- «Исполнение решения Добрянского районного суда Пермского края от 30.11.2015г по делу №2-1541/15». Мероприятие выполнено на 1,7%. Срок исполнения решения Добрянского районного суда  - 01.06.2017.

- «Разработка карт (планов) объектов землеустройства по ПЗЗ Краснослудского сельского поселения», «Разработка карт(планов) объектов землеустройства по ПЗЗ  Сенькинского сельского поселения», «Разработка карт(планов) объектов землеустройства по ПЗЗ  Дивьинского сельского поселения». Причина неполного освоения средств – продлены процедуры публичных слушаний ввиду многочисленных изменений, вносимых в проекты ПЗЗ.

- «Внесение изменений в Схему территориального планирования Добрянского муниципального района». Процент исполнения  - 0%. Причина – проект не утвержден, проходит согласование в Правительстве Пермского края.

- «Публикация информации в печатных СМИ». Процент исполнения – 86,8%. Причина – экономия денежных средств.

- «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». Процент освоения – 8,7 %. Причина неполного освоения средств - расторжение контрактов с подрядчиками из-за невыполнения ими условий договора. Новый аукцион по подбору подрядчиков не состоялся  в виду отсутствия заявок. 
Остальные мероприятия программы выполнены в полном объеме, на 100,0%.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы.

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 год и динамика их выполнения за 2015-2016 годы представлены в Таблице 14.

                      Таблица 14 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Целевые показатели
	2016 год

	
	
	Значение целевого показателя на начало реализа-ции программы (2013 год)
	Факт, 2014 год
	Факт, 2015 год
	Плановое значение целевого показателя
	Фактическое значение целевого показателя
	% исполне-ния (факт/ плановое значение)

	Динамика выполнения показателей за 2015-2016гг

(+,-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 =7/6*100
	9
	10

	1.Количество введенных объектов дошкольного образования, объектов


	0
	0
	1
	1
	1
	100,0
	 - 
	  - 

	2.Количество введенных объектов культуры, физической культуры и спорта, объектов
	0
	1
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	3.Количество, введенных объектов здравоохранения, объектов
	0
	1
	3
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 -  

	4.Протяженность сети автомобильных дорог с твёрдым покрытием, км


	244,34
	244,34
	255,204
	255,204
	255,204
	100,0
	 - 
	-



	5.Протяженность муниципальных дорог районного значения, приведенных в нормативное состояние с учетом реконструкции, км


	0
	21,299
	15,685
	12,072
	41,800
	346,3
	+26,1
	 

	6.Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
	34,0
	36,0
	38,0
	39,0
	39,0
	100,0
	+1,0
	 

	7.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное транспортное сообщение (автомобильное, водное, железнодорожное)
	  - 
	 - 
	96,0
	96,0
	97,3
	101,4
	+1,3
	 

	8. Протяженность введенных в эксплуатацию распределительных сетей газопроводов низкого давления
	 - 
	 - 
	2 399,1
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	9. Протяженность введенных в эксплуатацию водопровода
	 - 
	 - 
	1 360,0
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	10. Доля граждан, получивших адресно меры социальной помощи и поддержки, в части транспортного обслуживания от общего количества обратившихся и имеющих право на данные меры помощи и поддержки, %
	 - 
	 - 
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	 - 
	 - 

	11. Выполнение целевых показателей муниципальной программы Добрянского муниципального района "Инфраструктура и градостроительство Добрянского района"
	 - 
	 - 
	 - 
	100,0
	71,8
	71,8
	 - 
	 - 

	12. Площадь жилищного фонда, предоставленного гражданам, при переселении из аварийного жилищного фонда, м. кв.
	 - 
	 - 
	 - 
	2 465,0
	46,0
	1,9
	 - 
	 - 

	13. Количество ДТП с пострадавшими несовершеннолетними (до 16 лет), чел
	 - 
	 - 
	 - 
	18
	16
	112,5
	 - 
	 - 

	14. Поставленный на кадастровый учет  объект землеустройства по ПЗЗ сельских поселений Добрянского муниципального района, территориальная зона
	 - 
	 - 
	 - 
	171
	0
	0,0
	 - 
	 - 

	15.  Утвержденные изменения в Генеральных планах сельских поселений Добрянского муниципального района, поселение
	 - 
	 - 
	 - 
	3
	0
	0,0
	 - 
	 - 

	16. Утвержденные изменения в Правилах землепользования и застройки сельских поселений Добрянского муниципального района, поселение
	 - 
	 - 
	 - 
	3
	0
	0,0
	 - 
	 - 

	17.  Утвержденная документация по планировке территории сельских поселений Добрянского муниципального района, поселение
	 - 
	 - 
	 - 
	2
	0
	0,0
	 - 
	 - 

	18. Утвержденные изменения в Схеме территориального планирования Добрянского муниципального района, схема
	 - 
	 - 
	 - 
	1
	0
	0,0
	 - 
	 - 

	
	
	
	
	
	
	73,9
	
	


Информация об основных результатах реализации 

муниципальной программы

В 2016 году в рамках муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- введен в эксплуатацию детский сад на 240 мест в п. Полазна;

- продолжается проектирование объекта «Строительство корпуса 2 МБОУ «Камская средняя образовательная школа» - устраняются замечания по отрицательному заключению государственной экспертизы;

- продолжается проектирование объекта «Строительство «Крытого катка с искусственным льдом в г. Добрянке Пермского края» - устраняются замечания по отрицательному заключению государственной экспертизы.

На основании ст.15, п. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 2016 году оказывались следующие муниципальные услуги:

- предоставлено 6 экземпляров сведений из ИСОГД;

- выдано 109  разрешения на строительство, реконструкцию объектов;

- выдано 7 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- подготовлено и утверждено 166 градостроительных планов земельных участков;

- выдано 7 актов освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального строительства;

- утверждено 5 проектов планировки территории;

- утверждено 6 проектов межевания  территории.
Приложение 7

к Годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района 

за 2016 год

Отчет о реализации муниципальной программы 

«Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района» за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 25.10.2013 № 2181.

 В 2014-2017  годах в программу внесены изменения, утвержденные постановлениями «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района» от 30.06.2014 № 1309, от 15.10.2014 № 2242 (программа продлена до 2017 года), от 26.12.2014  № 2917, от  16.01.2015                    № 24-1, от 31.03.2015 № 549, от 05.06.2015 № 699, от 17.09.2015 № 927, от 26.10.2015 № 1017 (программа продлена до 2018 года), от 24.02.2016 № 82, от 19.05.2016 № 325, от 27.10.2016 № 748, от 09.03.2017 № 223.  

Исполнение мероприятий муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района» за 2016 год  отражено в Таблице 15.

Таблица 15 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Мероприятия муниципальной программы
	Объемы и источники финансирования
	План по бюджету первона-чальный
	План по бюджету с учетом изменений


	Факт


	Отклоне-ние


	%     
исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6-5
	8=6/5*100

	1
	Предоставление муниципальной услуги по содержанию (эксплуатации) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
	Всего по мероприятию,               в том числе:

средства местного бюджета
	1 327,9
	1 392,2
	1 392,2
	0,0
	100,0

	2
	Содержание  казенных учреждений Добрянского муниципального района
	Всего по мероприятию,               в том числе:

средства местного бюджета
	8 449,7
	8 993,1
	9 150,6 (*)
	157,5
	101,8

	3
	Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в собственности Добрянского муниципального района
	Всего по мероприятию,               в том числе:

средства местного бюджета
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 - 

	4
	Информационное обеспечение ведения Реестра муниципального имущества и Реестра договоров аренды имущества и земельных участков
	Всего по мероприятию,               в том числе:

средства местного бюджета
	42,5
	42,5
	42,5
	0,0
	100,0

	5
	Межевание земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования


	Всего по мероприятию,               в том числе:

средства местного бюджета
	100,0
	17,0
	17,0
	0,0
	100,0

	6
	Осуществление оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков, вовлекаемых в оборот, реализуемых через торги

	Всего по мероприятию,               в том числе:

средства местного бюджета
	200,0
	169,4
	157,6
	-11,8
	93,0

	7
	Выполнение мероприятий по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций на территории района
	Всего по мероприятию,               в том числе:

средства местного бюджета
	50,0
	37,2
	37,2
	0,0
	100,0

	8
	Приобретение автотранспорта для нужд администрации ДМР
	Всего по мероприятию,               в том числе:

средства местного бюджета
	0,0
	4 999,0
	3 263,0
	-1 736,0
	65,3

	9
	Содержание и обслуживание муниципального движимого имущества Добрянского района
	Всего по мероприятию,               в том числе:

средства местного бюджета
	2 340,0
	3 106,5
	3 106,5
	0,0
	100,0

	10
	Содержание и обслуживание недвижимого имущества Добрянского муниципального района
	Всего по мероприятию,               в том числе:

средства местного бюджета
	6 463,0
	5 848,1
	5 774,1
	-7,4
	98,7

	11
	Содержание и обслуживание помещений, занимаемых отраслевыми (функциональными) органами администрации Добрянского муниципального района (ОМСУ)
	Всего по мероприятию,               в том числе:

средства местного бюджета
	2 141,0
	1 691,7
	1 691,7
	0,0
	100,0

	12
	Содержание и обслуживание внешних инженерных сетей, находящихся в муниципальной казне
	Всего по мероприятию,               в том числе:

средства местного бюджета
	871,8
	760,1
	760,1
	0,0
	100,0

	13
	Текущий ремонт инженерных сетей, находящихся в муниципальной казне
	Всего по мероприятию,               в том числе:

средства местного бюджета
	349,5
	458,9
	458,9
	0,0
	100,0

	14
	Текущий ремонт недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне
	Всего по мероприятию,               в том числе:

средства местного бюджета
	0,0
	1 265,6
	1 265,6
	0,0
	100,0

	15
	Мониторинг на полигоне твердых бытовых отходов п. Полазна
	Всего по мероприятию,               в том числе:

средства местного бюджета
	333,0
	333,0
	333,0
	0,0
	100,0

	16
	Содержание муниципальных органов ДМР
	Всего по мероприятию,               в том числе:

средства местного бюджета
	3 238,8
	3 516,8
	3 516,8
	0,0
	100,0

	17
	Обеспечение содержания  и сохранности имущества незавершенного строительством комплекса «Стадион «Добрянка»
	Всего по мероприятию,               в том числе:

средства местного бюджета
	795,3
	799,1
	799,1
	0,0
	100,0

	18
	Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена
	Всего по мероприятию,               в том числе:

средства краевого бюджета
	1 088,8
	0,0
	0,0
	0,0
	 - 

	19
	Обеспечение содержания и сохранности имущества незавершенного строительства «Культурно-досуговый центр в г. Добрянке Пермского края»
	Всего по мероприятию,               в том числе:

средства местного бюджета
	341,1
	477,8
	447,8
	-30,0
	93,7

	20
	Взносы на капитальный  ремонт общего имущества  в многоквартирных домах, являющихся муниципальной собственностью Добрянского муниципального района
	Всего по мероприятию,               в том числе:

средства местного бюджета
	0,0
	113,6
	109,0
	-4,6
	96,0

	ВСЕГО по МП:


	28 282,4
	34 021,6
	32 322,7
	- 1 698,9
	95,0

	средства краевого бюджета

 
	1 088,8
	0,0
	0,0
	0,0
	 - 

	средства местного бюджета


	27 193,6
	34 021,6
	32 322,7
	-1 698,9
	95,0


Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 32 322,7 тыс. руб., что составляет 95,0 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Не в полном объеме освоены средства по мероприятиям:

- «Приобретение автотранспорта для нужд администрации ДМР». Мероприятие выполнено на 65,3%. Причина отклонения – средства на приобретение транспорта утверждены в бюджете в ноябре 2016 года, аукцион проведен в декабре 2016 года. Срок поставки по автомобилю «Тайота» – 2017 год.

- «Содержание и обслуживание недвижимого имущества Добрянского муниципального района». Мероприятие выполнено на 98,7%. Причина – средства на т/о котельной в п. Вильва утверждены в бюджете в ноябре 2016 года. Аукцион проведен в конце декабря 2016 года. Работы выполнены и оплачены в январе 2017 года.
          Мероприятия «Осуществление оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков, вовлекаемых в оборот, реализуемых через торги», «Обеспечение содержания и сохранности имущества незавершенного строительства «Культурно-досуговый центр в г. Добрянке Пермского края» и  «Взносы на капитальный  ремонт общего имущества  в многоквартирных домах, являющихся муниципальной собственностью Добрянского муниципального района» в соответствии со Сводной бюджетной росписью выполнены на 100,0 %.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 год и динамика их выполнения за 2015-2016 годы представлены в Таблице 16.

                      Таблица 16 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Целевые показатели
	2016 год

	
	
	Значение целевого показателя на начало реализа-ции программы (2013 год)
	Факт, 2014 год
	Факт, 2015 год
	Плановое значение целевого показателя
	Фактичес-кое значение целевого показателя
	% исполне-ния (факт/ плановое значение)

	Динамика выполнения показателей за 2015-2016гг

(+,-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 =7/6*100
	9
	10

	1.Поступление земельного налога, арендной платы  за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет, млн. руб.
	147,9
	178,7
	136,7
	150,0
	136,4
	90,9
	- 0,3
	

	2.Увеличение площади вовлеченных земельных участков  под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков, га


	35,0
	45,1
	47,0
	38,5
	55,5
	144,2
	+8,5
	

	3.Снижение несвоевременно рассмотренных обращений граждан по земельным вопросам, % от числа обращений


	94,0
	96,0
	98,6
	97,0
	99,0
	102,1
	+0,4
	

	4.Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно от числа многодетных семей, поставленных на учет, %: 


	40,0
	74,2
	64,0
	66,0
	71,2
	107,9
	+7,2
	

	5.Поступление доходов от сдачи имущества в аренду в консолидированный бюджет, млн. руб.


	10,0
	11,1
	10,4
	9,4
	11,7
	124,5
	+1,3
	

	6.Поступление доходов от реализации имущества в консолидированный бюджет, млн. руб.


	1,2
	25,96
	4,1
	0,5
	1,77
	354,0
	-2,33
	

	7.Сохранность имущества, находящегося в собственности Добрянского муниципального района, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	 - 
	 - 

	8.Бесперебойное функционирование внешних инженерных сетей, находящихся в муниципальной казне, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	 - 
	 -

	9.Поддержание нормативного состояния недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	 - 
	 - 

	10. Приобретение объекта незавершенного строительства с целью размещения культурно досугового центра в г. Добрянка Пермского края, ед.
	 - 
	 - 
	1
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	11. Обеспечение содержания  и сохранности имущества незавершенных строительством комплексов, находящихся в муниципальной собственности Добрянского муниципального района, %
	 - 
	 - 
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	 - 
	 - 

	12. Задолженность  по взносам на капитальный  ремонт общего имущества  в многоквартирных домах, являющихся муниципальной собственностью Добрянского муниципального района, тыс. руб.
	- 
	 - 
	0
	0
	0
	100,0
	 - 
	 - 

	13. Уровень достижения целевых показателей, установленных муниципальной программой,%
	 - 
	 - 
	 - 
	100,0
	127,1
	127,1
	 - 
	 - 

	14. Актуализация Реестра муниципального имущества и Реестра договоров аренды имущества и земельных участков, наличие зарегистрированных прав на объекты недвижимости, %
	 - 
	 - 
	 - 
	90,0
	91,0
	101,1
	 - 
	 - 

	
	
	
	
	
	
	127,1
	
	


Информация об основных результатах реализации

 муниципальной программы

В 2016 году в рамках муниципальной программы достигнуты следующие результаты.

  С 01.03.2015 года по 31.12.2016 года у муниципальных районов отсутствовали полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, полномочия  в полном объеме осуществлялись городскими и сельскими поселениями.

  Значительное уменьшение плана по доходам от продажи земельных участков в период с 2015 г. по 2016 г. вызвано изменением земельного законодательства. Кроме того, у сельских поселений отсутствовала заинтересованность в проведении торгов по продаже земельных участков, так как 100% доходов от продажи земельных участков поступало в бюджет муниципального района. 

  Расчет прогноза поступлений  земельного налога на 2016 год осуществлялся Управлением финансов и казначейства администрации Добрянского муниципального района на основании фактических поступлений за 2015 год и ожидаемого поступления в 2016 году. Плановый показатель составил 69,4 млн. руб. Фактически  в бюджеты поселений в 2016 году поступило 67,7 млн. руб. Причина недополучения  указанных доходов  обусловлена  возросшей активностью собственников земельных участков по оспариванию кадастровой стоимости. Так, в 2016 году из-за пересмотра кадастровой стоимости сумма налога уменьшилась на 6,03 млн. руб. 

  В значительной степени на уменьшение поступлений в бюджет от аренды земли влияет оспаривание и пересмотр кадастровой стоимости. В Добрянском районе начисленная арендная плата за 2016 год по причине пересмотра кадастровой стоимости снизилась на 0,2 млн. руб. 

  Кроме того, в 2016 году произведен возврат переплаты арендной платы по исполнительному листу ПГРЭС - 11,3 млн. руб. Также, произведен возврат переплаты по иску Территориального управления Федерального агентства по  управлению государственным имуществом  по Пермскому краю в сумме 5,9 млн. руб. 

  Таким образом, выпадающие доходы от возврата арендных платежей из консолидированного бюджета составили 17,2 млн. руб. 

          В 2016 году была продолжена  работа по вовлечению земельных участков в оборот. 

          Всего в отчетном периоде предоставлено земельных участков  - 55,5 га, в том числе, для:

         - жилищного строительства – 22,3 га,

         - ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов – 13,6 га,

         - промышленного строительства – 19,6 га.

Также, с целью вовлечения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в оборот, изыскивались, формировались и продавались с аукционов земельные участки.

Всего в 2016 году реализовано с аукционов 74 земельных участка.  

Продажа земельных участков на торгах в 2016 году:

	Вид права
	Количество участков по плану торгов 2016 г., шт.
	Факт на 01.01.2017

	
	
	Количество       участков, шт.
	Поступило доходов, млн. руб.

	Собственность
	35
	57
	7,50

	Аренда
	25
	17
	0,90

	Всего:
	60
	74
	8,40


С целью реализации   на территории Добрянского муниципального района Закона Пермского края от  01.12.2011   № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» в   2016 году  поставлены  на учет 566 многодетных семей, предоставлено в собственность бесплатно 403 земельных  участка. 

   По состоянию на 01.01.2017 года доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками, составила 71,2 %, что выше краевого уровня (65 %).

 По состоянию на 01.01.2017 года в реестре муниципальной собственности Добрянского муниципального района содержатся сведения о 52 юридических лицах, в том числе, о 30 образовательных учреждений, 11 образовательных автономных учреждений, 11 муниципальных казенных учреждений.

 В составе муниципальной собственности Добрянского муниципального района (с учетом городских и сельских поселений) числится 2 265 объектов недвижимости (в том числе, сооружения), 15 707 объектов движимого имущества. 

 В 2016 году в состав муниципальной собственности Добрянского муниципального района вошло 1 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Полазненский детский сад № 2», рассчитанный на 240 мест, и расположенный по адресу: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, п. Полазна, ул. Дружбы, д. 17 (общая площадь - 4 717,6 кв. м.)

В собственность Добрянского муниципального района принято из других форм собственности  8 783 объекта на общую сумму 30 787,86 тыс. руб., в том числе:

- котельная в п. Вильва, площадью 124,2 кв. м., балансовой стоимостью 138,23 тыс. руб.

Передано из муниципальной собственности Добрянского муниципального района 85 объектов на общую сумму 14 274,00 тыс. руб. в том числе:

- ФАП п. Ольховка с инженерными сетями и оборудованием стоимостью 3 508,06 тыс. руб. (передано в государственную собственность Пермского края);

- квартира по адресу: г. Добрянка, ул. Победы, д.5, кв. 3а балансовой стоимостью 1 144,31 тыс. руб. (передана в федеральную собственность для размещения работников прокуратуры); 

- дополнительное оборудование для парома СП-2 и 9 квартир общей балансовой стоимостью 7 901,84 тыс. руб. (переданы в собственность Добрянского городского поселения).

 Значимые события 2016 года в области управления муниципальной собственностью:

- введены в эксплуатацию два ФАПа в п. Ветляны, п. Чёлва с инженерными сетями и медицинским оборудованием, общей стоимостью 7 755,56 тыс. руб. (в т. ч. земельные участки 499,62 тыс. руб.), планируемые к передаче в государственную собственность в 2017 году;

- построен и закреплен в составе муниципальной собственности детский сад на 240 мест в п. Полазна, ул. Дружбы, д.17б (МАДОУ «Полазненский детский сад № 2»), общей площадью 4717,6 кв. м., балансовой стоимостью 202 833,90 кв. м.;

- оформлена в собственность района автомобильная дорога «Пермь-Березники»-Октябрьский», протяженностью 2 425 м. (на основании решения суда от 27.07.2016г. № 2-3202/2016, вступившего в силу 01.11.2016).

        В 2016 году продано 3 объекта недвижимости, 3 земельных участка под объектами недвижимости и 1 автомобиль, а именно:

- ТП-500 кВ с земельным участком площадью 21,15 кв. м в г. Добрянка по ул. Пригородная, 1;

- ТП-500 кВ с земельным участком площадью 20,33 кв. м в г. Добрянка по ул. Пригородная, 1;

- Нежилое здание с земельным участком площадью 865,3 кв. м в г. Добрянка по ул. Р. Люксембург, 64;
- Автомобиль ГАЗ-31105 (Волга) 2007 г. выпуска.

От реализации муниципального имущества в 2016 году в доход бюджета Добрянского муниципального района поступило 692,2 тыс. рублей.

Приложение 8

к Годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района 

за 2016 год

Отчет о реализации муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности Добрянского района» 

за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности Добрянского района» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 16.10.2014 № 2255 и реализуется с 01 января 2015 года. 

В 2015-2017 годах в программу внесены изменения, утвержденные постановлениями от 23.01.2015 № 77, от 20.04.2015 № 600, от 30.06.2015 № 759, от 15.10.2015 № 987 (программа продлена до 2018 года), 17.02.2016 № 74, от 28.10.2016 № 769, от 21.02.2017 № 149.

В Таблице 17 отражены результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности Добрянского района» за 2016 год.

Таблица 17 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Мероприятия муниципальной программы
	Объемы и источники финансирования
	План по бюджету первоначальный
	План по бюджету с учетом изменений
	Факт
	Отклонение
	% исполнения

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=6/5*100

	1
	Публикация информации в печатных СМИ
	Всего по мероприятию, в том числе:
	15,0
	15,0
	14,5
	-0,5
	96,7

	средства местного бюджета
	15,0
	15,0
	14,5
	-0,5
	96,7

	2
	Районный конкурс замещающих семей "Наша дружная семья"
	Всего по мероприятию, в том числе:
	40,0
	40,0
	40,0
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	40,0
	40,0
	40,0
	0,0
	100,0

	3
	Участие детей и подростков группы риска и СОП в краевых, Всероссийских мероприятиях
	Всего по мероприятию, в том числе:
	20,0
	20,0
	19,9
	-0,1
	99,5

	средства местного бюджета
	20,0
	20,0
	19,9
	-0,1
	99,5

	4
	Повышение защищенности объектов транспортной инфраструктуры
	Всего по мероприятию, в том числе:
	300,0
	129,7
	0,0
	-129,7
	0,0

	средства местного бюджета
	300,0
	129,7
	0,0
	-129,7
	0,0

	5
	Обучение руководящего состава и специалистов органов управления в области ГОиЧС
	Всего по мероприятию, в том числе:
	16,8
	9,0
	9,0
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	16,8
	9,0
	9,0
	0,0
	100,0

	6
	Проведение районных акций по пропаганде здорового образа жизни среди подростков и молодежи
	Всего по мероприятию, в том числе:
	25,0
	25,0
	25,0
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	25,0
	25,0
	25,0
	0,0
	100,0

	7
	Районный футбольный турнир по дворовому футболу "Двор без наркотиков"
	Всего по мероприятию, в том числе:
	40,0
	40,0
	40,0
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	40,0
	40,0
	40,0
	0,0
	100,0

	8
	Обеспечение деятельности  МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Добрянского муниципального района»
	Всего по мероприятию, в том числе:
	1 663,2
	3 444,2
	3 443,9
	-0,3
	99,9

	средства местного бюджета
	1 663,2
	2 708,1
	2 707,8
	-0,3
	99,9

	Средства поселений
	0,0
	736,1
	736,1
	0,0
	100,0

	9
	Новогодние мероприятия для детей из малообеспеченных семей
	Всего по мероприятию, в том числе:
	35,0
	35,0
	35,0
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	35,0
	35,0
	35,0
	0,0
	100,0

	10
	Организация изготовления и размещение в местах массового пребывания людей памяток, листовок, плакатов о порядке действия в случаях угрозы террористического акта
	Всего по мероприятию, в том числе:
	5,0
	5,0
	5,0
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	5,0
	5,0
	5,0
	0,0
	100,0

	11
	Установка системы видеонаблюдения в образовательных организациях
	Всего по мероприятию, в том числе:
	0,0
	1 097,8
	1 097,8
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	0,0
	1 097,8
	1 097,8
	0,0
	100,0

	12
	Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности
	Всего по мероприятию, в том числе:
	3 569,1
	3 569,1
	3 555,0
	-14,1
	99,6

	средства местного бюджета
	3 569,1
	3 569,1
	3 555,0
	-14,1
	99,6

	13
	Обучение ответственных за транспортную безопасность
	Всего по мероприятию, в том числе:
	26,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 - 

	средства местного бюджета
	26,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 - 

	ВСЕГО по МП:


	5 755,1
	8 429,8
	8 285,1
	-144,7
	98,3

	средства местного бюджета
	5 755,1
	7 693,7
	7 549,0
	-144,7
	98,1

	средства поселений
	0,0
	736,1
	736,1
	0,0
	100,0


Мероприятия, реализуемые в рамках программы, выполнены на общую сумму 8 285,1 тыс. руб., что составляет 98,3 % от плана, утвержденного  программой.       

         Не в полном объеме освоены средства по мероприятиям:

- «Публикация информации в печатных СМИ». Мероприятие выполнено на 96,7 %. Причина отклонения – экономия средств при заключении договора.

- «Участие детей и подростков группы риска и СОП в краевых, Всероссийских мероприятиях». Мероприятие выполнено на 99,5%. Причина – экономия денежных средств.

- «Повышение защищенности объектов транспортной инфраструктуры». Мероприятие не выполнено. Причина – в связи с изменением законодательства, выполнение мероприятия перенесено на 2017 год.
Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы.

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 год и динамика их выполнения за 2015-2016 годы представлены в Таблице 18.

                      Таблица 18 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Целевые показатели
	2016 год

	
	
	Значение целевогопоказате-ля на начало реализа-циипрограммы (2013 год)
	факт,            2014 год
	факт,            2015 год
	Плановое значение целевого показателя
	Фактичес-кое значение целевого показателя
	% исполне-ния (факт/ плановое значение)

	Динамика выполнения показателей за 2015-2016гг

(+,-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 =7/6*100
	9
	10

	1.Наличие Паспорта безопасности Добрянского муниципального района, шт.
	0
	1
	-
	 - 
	 - 
	 - 
	-
	-

	2.Наличие Плана ликвидации аварийных разливов нефти (ПЛАРН) на территории Добрянского муниципального района, шт. 
	0
	1
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	3.Количество несовершеннолетних (до 16 лет), погибших в результате ДТП, детей
	1
	0
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	4.Количество ДТП с пострадавшими несовершеннолетними (до 16 лет), кол-во ДТП
	15
	26
	15
	 - 
	 -
	 -
	-
	 -

	5.Количество незаконных актов террористической направленности, шт.
	0
	0
	0 
	0
	0
	100,0
	 - 
	 - 

	6.Количество незаконных актов экстремистской направленности, шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	100,0
	 - 
	 - 

	7.Число погибших в результате преступлений


	 - 
	 - 
	19
	36
	30
	120,0
	+11,0


	

	8.Уровень преступности (на 10 тыс. населения)


	 - 
	 - 
	254,8
	214,2
	226,7
	94,5
	-28,1
	

	9. Количество объектов транспортной инфраструктуры приведенных в соответствие нормам безопасности установленных Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»
	 - 
	 - 
	0
	0
	0
	 - 
	 - 
	 - 

	10. Уровень заболеваемости наркологическими расстройствами (на 10 тыс. населения)
	 -
	 - 
	28,46
	12,8
	0,53
	 - (*)
	 - 
	 - 

	11. Доля выявленных правонарушений, связанных с незаконным оборотом НС и ПАВ и их прекурсоров
	 - 
	 - 
	1,04
	0,7
	4,75
	- (*)
	 - 
	 - 

	12. Доля обученности руководящего состава и специалистов органов управления в области ГО и ЧС
	 - 
	 - 
	89
	87
	94
	108,1
	+5,0
	

	13. Наличие органа повседневного управления Добрянского муниципального района  – МКУ «ЕДДС ДМР
	 - 
	  - 
	1
	1
	1
	100,0
	 - 
	 - 

	14. Количество семей, находящихся в социально опасном положении
	 - 
	 - 
	 -
	164
	150
	109,3
	 - 
	 - 

	15. Количество детей, находящихся в социально опасном положении
	 - 
	 - 
	 - 
	321
	290
	110,7
	 - 
	 - 

	16. Количество детей в возрасте до 7 лет, находящихся в социально опасном положении
	 - 
	 - 
	 - 
	102
	72
	141,7
	 - 
	 - 

	17. Количество вновь выявленных семей, находящихся в социально опасном положении
	 - 
	 - 
	 - 
	47
	50
	94,0
	 - 
	 - 

	18. Доля семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета в связи с реабилитацией
	 - 
	 - 
	 - 
	16
	18
	112,5
	 - 
	 - 

	19. Доля детей, состоящих на учете как находящихся в социально опасном положении, более двух лет
	 - 
	 - 
	 -
	33,8
	54,0
	62,6
	 - 
	 - 

	
	
	
	
	
	
	104,5
	
	


(*) – показатель невозможно оценить в связи с несопоставимостью плановых и фактических значений за 2016 год.
Информация об основных результатах реализации

муниципальной программы

В 2016 году были достигнуты следующие результаты.

         В отчетном году проводились мероприятия по оптимизации работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах.

За 12 месяцев 2016  года на территории Добрянского муниципального района зарегистрировано 1 282 преступления, что на 11,0 %  меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения снизился с  253,8 в 2015 году до 226,7 в 2016 году. 
Добрянский муниципальный район граничит с краевым центром, поэтому на территории района в лесных массивах и на берегах рек расположено большое количество зон отдыха, садовых товариществ, дачных кооперативов принадлежащих жителям г. Перми. В летний период, а особенно в выходные и праздничные дни, численность людей находящихся на территории Добрянского муниципального района сильно увеличивается за счёт приезда отдыхающих. Это обстоятельство обуславливает высокий уровень преступности. Численность правоохранительных органов на территории района не зависит от указанной ситуации, что вызывает объективные трудности работы правоохранительных органов.

Совместными усилиями удалось практически остановить рост преступлений, совершённых в общественных местах (рост на 0,3%, это наименьший показатель в течение 2016 года).

Всего совершено 337 преступлений в том числе, на улице 256 преступлений (снижение на 1,5%).

За 12 месяцев 2016 года в Добрянском муниципальном районе из расследованных ОМВД преступлений несовершеннолетними совершено 57 (в 2015 году - 95). Снижение составило 40,0%. 

Число несовершеннолетних, совершивших преступления, составляет 58 человек (в 2015 году - 71). Из них, ранее судимых – 3 (в 2015 году - 0), ранее совершавших преступления – 24 (в 2015 году - 23).

Также, в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Добрянском муниципальном районе» велась работа по профилактике терроризма и экстремизма.

В 2016 году велась работа по корректировке паспортов антитеррористической защищенности, разработанных предприятиями  согласно методических указаний АОШ УФСБ России по Пермскому краю.

Осуществлялись мероприятия в целях исполнения постановлений Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 (ред. от 14.10.2016) «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» и от 06.03.2015 №202 (ред. от 23.07.2016) «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта».
В Добрянском районе создана и функционирует антитеррористическая комиссия, утвержденная постановлением администрации Добрянского муниципального района от 06.12.2016  №  904/1 «О создании межведомственной антитеррористической комиссии Добрянского муниципального района».

В учреждениях и предприятиях района разработаны комплекты документов, проводится обучение сотрудников, учащихся, размещаются наглядные агитационные материалы. 

На сайте администрации района размещены методические материалы по противодействию терроризму и экстремизму (http://dobryanka.perm.ru/civicdefence/antiterror).

По данному направлению налажено взаимодействие с отделом МВД России по Добрянскому району, ОВО - ФГКУ «УВО войск национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю и 12 ОНПР по Добрянскому и Ильинскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю. Проводятся совместные проверки образовательных учреждений.

Работа по профилактике наркомании остается одной из приоритетных задач на территории Добрянского муниципального района. 

Проведение мероприятий по данному направлению предусмотрено муниципальной подпрограммой  «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Добрянского муниципального района». 

В образовательных учреждениях муниципального района организована целенаправленная работа по формированию навыков здорового образа жизни у учащихся и воспитанников.

Во всех образовательных учреждениях установлена контентная фильтрация информации при выходе в сеть Интернет через компьютер образовательной организации, блокировка сайтов, допускающих размещение информации о продаже, изготовлении наркотиков, психотропных, спиртосодержащих веществ и напитков, табачных изделий и курительных смесей. 

В учреждениях установлены ящики «Сообщи, где торгуют смертью», в которых любой желающий может разместить анонимное сообщение об известных ему фактах распространения наркотических веществ. 

На сайтах всех образовательных учреждений размещен баннер акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Организовано взаимодействие учреждений образования с сотрудниками ГБУЗ ПК «ДЦРБ», Отдела МВД по Добрянского району, Прокуратуры.

Деятельность по профилактике употребления несовершеннолетними ПАВ, предотвращению отравления наркотическими веществами и алкогольными напитками проводилась в соответствии с планом работы антинаркотической комиссии на 2016 год (включающем блок по профилактике употребления ПАВ). Представители ОЗПД принимали участие в заседаниях антинаркотической комиссии администрации Добрянского муниципального района. 

В соответствии с Законом Пермской области от 10.03.2000 года №837-128 «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края», комиссией осуществляется координация деятельности органов и учреждений по профилактике незаконного употребления алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, а также табакокурения.
На межведомственном уровне разработана схема выявления подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ (ПАВ), ведется учет несовершеннолетних, получивших консультацию врача-нарколога. 

В адрес учреждений здравоохранения ежемесячно направляются списки несовершеннолетних, замеченных в употреблении ПАВ, для проведения с ними профилактической работы. Наркологическая помощь оказывается несовершеннолетним по просьбе или с согласия их законных представителей. 

В 2016 году, в рамках подпрограммы «Профилактика детского и семейного неблагополучия»,  сопровождение семей, находящихся в СОП, осуществляли 5 специалистов.

 Деятельность специалистов осуществлялась в соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия по профилактике детского и семейного неблагополучия, утвержденным постановлением КДНиЗП Пермского края от 29.06.2016 года № 12.

Общая динамика количества семей и детей, находящихся в СОП, положительная.

В течение ряда лет наблюдается снижение количества детей и семей, находящихся в СОП: 

- на конец 2012 года на учете СОП состояло – 252 семьи, 445 детей;

- 2013 год – 212 семей, 409 детей;

- 2014 год – 184 семьи, 356 детей;

- 2015 год – 166 семей, 317 детей;

- 2016 год – 150 семей; 290 детей.

В 2016 году снизилось количество детей в возрасте до 7 лет, находящихся в СОП (на 01.01.2013 – 135 детей, на 01.01.2014 – 119, на 01.01.2015 – 106, на 01.01.2016г. – 100, на 01.01.2017г. – 72).

         По итогам 2016 года зафиксировано увеличение количества семей и детей, поставленных на учет как находящихся в СОП: 50 семей (101 ребенок), при этом в 2015 и 2014 годах было отмечено снижение выявленных семей и детей, находящихся в СОП.
        Специалистами проводился ежемесячный анализ ситуации в семьях, состоящих на учете. По итогам 2016 года в более 50,0% семей стабильная семейная ситуация (77 семей), почти 30,0% семей имеют положительную динамику семейной ситуации (42 семьи), отрицательная динамика наблюдается у 20,0% семей (31 семья).

В рамках подпрограммы «Защита населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», администрацией Добрянского муниципального района осуществляется организация функционирования единой дежурно-диспетчерской службы Добрянского муниципального района (ЕДДС).

ЕДДС является органом повседневного управления территориального звена муниципального уровня территориальной подсистемы РСЧС. Взаимодействует со всеми дежурно-диспетчерскими службами оперативных служб и организаций по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и совместных действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий). 

         ЕДДС является единой службой органов местного самоуправления Добрянского муниципального района и поселений района.

 ЕДДС Добрянского муниципального района  круглосуточно обеспечивает:

         - прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях);

         - оповещение и информирование руководителей ГО, муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, органов управления, сил и средств на территории Добрянского муниципального района, населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия);

        - организацию взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного реагирования на ЧС (происшествия) с органами управления РСЧС, администрацией Добрянского муниципального района, органами местного самоуправления поселений, ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов);

       - информирование ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), сил РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;

       - регистрацию и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения, обобщение информации о произошедших ЧС (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившим вызовам;

       - организацию реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающих через единый номер «112» и контроля результатов реагирования;

       - оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными на территории Добрянского муниципального района, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий).

Оперативные дежурные ЕДДС  в режиме повседневной жизнедеятельности осуществляют непрерывный процесс сбора, обработки и обмена информацией об обстановке на территории Добрянского муниципального района, ежедневно проводят:

        - мониторинг обстановки и обеспечения безопасности  37 образовательных учреждений, 11 учреждений с круглосуточным пребыванием людей (гостиницы, санатории, больницы).

        - сбор информации от глав (должностных лиц) городских и сельских поселений, старост населенных пунктов о состоянии дорог, систем ЖКХ, проблемных вопросах жизнеобеспечения населения.

        - сбор информации о происшествиях (преступлениях) в районе (ОМВД РФ по Добрянскому району).

        - сбор информации о количестве обращений в службу скорой медицинской помощи (ГБУЗ ПК «Добрянская центральная районная больница, ГБУЗ ПК «Полазненская районная больница).

        - в постоянном режиме осуществляется взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами ЖКХ. 

Собранная информация о происшествиях в районе и в поселениях обобщается в суточной сводке и направляется в администрации Добрянского муниципального района, Добрянского и Полазненского городских поселений, соц. защиту, ФСБ и др.

На основании ежедневных суточных сводок формировался еженедельный отчёт об обстановке на территории Добрянского муниципального района.

Ежегодно в ЕДДС поступает около  30 тысяч сообщений от населения и взаимодействующих служб.

 Летом 2016 года в здании администрации Добрянского района были выделены помещения для размещения ЕДДС, проведен ремонт, закуплена новая мебель, компьютеры и оргтехника. 

В августе 2016 года ЕДДС переехала в помещение, расположенное в администрации Добрянского муниципального района.   

В 2016 году в рамках муниципальной программы, кроме организации деятельности ЕДДС в новых помещениях, было закуплено необходимое оборудование для организации автоматизированного рабочего места диспетчера «Системы 112».

Развитие аппаратной части оснащения ЕДДС Добрянского муниципального района запланировано на 2017 год и последующий период. В 2017 году планируется приобретение КВ радиостанции, организация прямых каналов связи с потенциально опасными объектами, социально-значимыми объектами, дежурно-диспетчерскими службами района.
Приложение 9

к Годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района 

за 2016 год

Отчет о реализации муниципальной программы 

«Функционирование системы муниципального управления» за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы

          Муниципальная программа «Функционирование системы муниципального управления» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 23.10.2015 № 1013 и реализуется с 01.01.2016г.
В 2016-2017 годах в программу внесены изменения, утвержденные постановлениями «О внесении изменений в муниципальную программу «Функционирование системы муниципального управления» от 20.01.2016 № 18, от 14.04.2016 № 200, от 12.08.2016 № 535, от 26.10.2016 № 745, от 22.02.2017 № 163.

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Функционирование системы муниципального управления» за 2016 год  отражены в Таблице 19.

Таблица 19 (тыс. руб.)

	п/п
	Мероприятия муниципальной программы 
	Объемы и источники финансирования
	План по бюджету первоначальный,
	План по бюджету с учетом изменений 
	Факт

	Отклонение

	%     
исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 

	1
	Содержание муниципальных органов Добрянского муниципального района
	Всего по мероприятию, в т.ч., средства местного бюджета
	30 908,2
	31 797,9
	31 775,9
	-22,0
	99,9

	2
	Составление протоколов об административных правонарушениях
	Всего по мероприятию, в т.ч., средства краевого бюджета
	11,3
	11,3
	0,0
	-11,3
	0,0

	3
	Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий
	Всего по мероприятию, в т.ч., средства краевого бюджета
	0,0
	47,5
	0,0
	-47,5
	0,0

	4
	Осуществление  полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и  межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений
	Всего по мероприятию, в т.ч., средства краевогобюджета
	17,9
	12,5
	12,5
	0,0
	100,0

	5
	Развитие информационно-коммуникационных систем
	Всего по мероприятию, в т.ч., средства местного бюджета
	170,0
	128,9
	128,9
	0,0
	100,0

	6
	Приобретение программного обеспечения
	Всего по мероприятию, в т.ч., средства местного бюджета
	157,4
	144,3
	119,3
	-25,0
	82,7

	7
	Организация рабочих мест для работы в ИСЭД ПК и системе исполнения регламентов
	Всего по мероприятию, в т.ч., средства местного бюджета
	80,0
	220,1
	88,5
	-131,6
	40,2

	8
	Публикация нормативных актов и  размещение информационных материалов о деятельности администрации в печатных СМИ
	Всего по мероприятию, в т.ч., средства местного бюджета
	3 070,2
	3 182,4
	3 090,5
	-91,9
	97,1

	9
	Прием и обслуживание официальных делегаций, отдельных лиц и организаций; проведение  официальных мероприятий.
	Всего по мероприятию, в т.ч., средства местного бюджета
	300,0
	384,0
	336,9
	-47,1
	87,7

	10
	Система наград и поощрений муниципального образования «Добрянский муниципальный район»
	Всего по мероприятию, в т.ч., средства местного бюджета
	385,0
	653,4
	640,6
	-12,8
	98,0

	11
	Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам Добрянского муниципального района.
	Всего по мероприятию, в т.ч., средства местного бюджета
	441,5
	426,0
	426,0
	0,0
	100,0

	12
	Организация и проведение организационных, информационных, образовательных мероприятий по вопросам охраны труда.
	Всего по мероприятию, в т.ч., средства местного бюджета
	100,8
	86,2
	86,2
	0,0
	100,0

	13
	Техническое обеспечение охраны труда
	Всего по мероприятию, в т.ч., средства местного бюджета
	32,4
	47,0
	47,0
	0,0
	100,0

	14
	Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части архивного фонда Пермского края
	Всего по мероприятию, в т.ч., средства краевого бюджета
	442,2
	492,7
	492,7
	0,0
	100,0

	15
	Государственная регистрация актов гражданского состояния
	Всего по мероприятию, в т.ч., средства федерального бюджета
	2 103,4
	2 103,4
	2 103,4
	0,0
	100,0

	16
	Обеспечение работоспособности и модернизация сайта, хостинг сайта
	Всего по мероприятию, в т.ч., средства федерального бюджета
	45,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 - 

	ВСЕГО по МП:
	38 265,3
	39 737,6
	39 348,4
	-389,2
	99,0

	Средства федерального бюджета
	2 103,4
	2 103,4
	2 103,4
	0,0
	100,0

	Средства краевого бюджета
	471,4
	564,0
	505,2
	-58,8
	89,6

	Средства местного бюджета
	35 690,5
	37 070,2
	36 739,8
	-330,4
	99,1


Мероприятия, запланированные в рамках программы в 2016 году, выполнены на общую сумму 39 348,4 тыс. руб., что составляет 99,1 % от запланированных бюджетных ассигнований. 

Не в полном объеме освоены средства по следующим мероприятиям муниципальной программы:

- «Приобретение программного обеспечения» (82,7%);

- «Организация рабочих мест для работы в ИСЭД ПК и системе исполнения регламентов» (40,0%);

- «Публикация нормативных актов и  размещение информационных материалов о деятельности администрации в печатных СМИ» (97,1%);

- «Прием и обслуживание официальных делегаций, отдельных лиц и организаций; проведение  официальных мероприятий» (87,7%);

- «Система наград и поощрений муниципального образования «Добрянский муниципальный район»» (98,0%).

Причина неполного освоения средств – изменения в Сводную бюджетную роспись по данным мероприятиям были внесены в декабре 2016 года. 

Остальные мероприятия программы освоены на 100,0%.
Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы.

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 год представлено в Таблице 20.

                      





                Таблица 20 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Целевые показатели
	2016 год

	
	
	Значение целевого показателя на начало реализации программы (2015 год)
	Плановое значение целевого показателя
	Фактичес-кое значение целевого показателя
	% исполне-ния (факт/ плановое значение)


	1
	2
	3
	4
	5
	6 =5/4*100

	1. Сумма задолженности по заработной плате, начислениям на оплату труда, и расчетам с контрагентами, тыс. руб.

	0
	0
	0
	100,0

	2. Сумма задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет, тыс. руб.
	0
	0
	0
	100,0

	3. Сумма излишков и недостач по результатам инвентаризации основных средств и материальных запасов, тыс. руб.
	0
	0
	0
	100,0

	4. Объем материальных запасов и канцелярских товаров, обеспечивающий потребность работников администрации, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	5.Удельный  вес  отчетности  предоставленной качественно и своевременно, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	6.Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета, %
	100,0
	95,0
	99,4
	104,6

	7.Освоение в отчетном периоде средств субвенций,%


	100,0
	100,0
	17,5
	17,5

	8.Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальных программ структурными подразделениями администрации ДМР, %

	 - 
	90,0
	108,3
	120,3

	9.Количество подготовленных докладов по Указу Президента РФ от 28.04.2008 № 607, шт.

	1
	1
	1
	100,0

	10.Достижение плановых значений целевых показателей социально-экономического развития Добрянского муниципального района, %
	73,0
	80,0
	(*)
	 (**)

	11.Количество подготовленных отчетов о результатах деятельности главы и администрации ДМР, шт.
	1
	1
	1
	100,0

	12.Количество подготовленных отчетов по мониторингу МФО, шт.
	12
	12
	12
	100,0

	13.Наличие отчетов в ИАС, да/нет
	да
	да
	да
	100,0

	14.Наличие документов стратегического планирования и прогнозирования в соответствии с ФЗ № 172-фз от 28.06.2014, да/нет
	 - 
	да
	да
	100,0

	15.Удельный вес согласованных муниципальных программ, в общем объеме программ, представленных на согласование, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	16.Наличие отчетов об оценке эффективности реализации муниципальных программ, да/нет
	да
	да
	да
	100,0

	17.Количество заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и Экспертной группы, ед.
	1
	1
	0
	0,0

	18.Количество форумов, семинаров, круглых столов, в которых приняли участие специалисты УЭР, ед.
	5
	4
	10
	250,0

	19.Участие предпринимательского сообщества в проведении оценки регулирующего воздействия НПА, да/нет
	да
	да
	да
	100,0

	20.Количество фактов потери (порчи) данных в информационных системах и сетях передачи данных
	0
	0
	0
	100,0

	21.Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, %
	37,0
	50,0
	21,0
	42,0

	22.Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг от общего числа заявителей, %
	51,06
	80,0
	100,0
	125,0

	23.Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности
	Не более 2
	Не более 2
	2
	100,0

	24.Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги, минута
	2
	Не более 15
	3,26
	100,0

	25.Удельный вес вышедших в эфир позитивных информационных материалов о деятельности администрации к общему количеству подготовленных материалов,%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	26.Удельный вес ответов на обращения граждан на официальном сайте к общему количеству обращений поступивших на официальный сайт администрации Добрянского муниципального района, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	27.Количество жителей района и организаций, поощренных за достигнутые успехи Грамотами и  Благодарственными письмами  главы ДМР, ценными подарками, цветами и которым направлено поздравление от главы ДМР с юбилеями, памятными датами, днями рождениями, профессиональными и государственными праздниками на уровне 210 человек и 15 организаций ежегодно, чел. и организаций
	210 чел. и 15 организаций
	210 чел. и 15 организаций
	221 чел. и 9 организаций
	82,6

	28.Количество Почетных граждан, которым выплачены ежемесячные денежные выплаты, чел.
	17
	17
	17
	100,0

	29.Количество проведенных совещаний с главами поселений, ед.
	6
	6
	6
	100,0

	30.Удельный вес исполненных решений по итогам совещаний с главами поселений, %
	60,0
	65,0
	68,0
	104,6

	31.Количество отчетных встреч главы Добрянского муниципального района с населением, встреч
	26
	26
	8
	30,8

	32.Удельный вес исполненных решений по протоколам по итогам отчетных встреч с населением, %
	65,0
	70,0
	90,0
	128,6

	33. Удельный вес проектов НПА своевременно размещенных на официальном сайте АДМР для публичного обсуждения, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	34.Удельный вес своевременно направленных для опубликования НПА, от общего числа подлежащих публикации, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	35. Удельный вес своевременно размещенных НПА на официальном сайте, от общего числа подлежащих размещению, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	36.Удельный вес своевременно направленных нормативных правовых актов в Регистр МНПА ПК, от общего числа подлежащих направлению, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	37.Удельный вес подготовленной и размещенной информации на радио, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	38. Количество жалоб от участников официальных мероприятий, ед.
	0
	0
	0
	100,0

	39.Количество официальных мероприятий, ед.
	3
	2
	6
	300,0

	40. Количество ежегодно выпущенных брошюр о деятельности администрации, ед.
	1
	1
	1
	100,0

	41.Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам в Добрянском районе, %
	45,3
	45,0
	28,0
	160,7

	42.Удельный вес выполненных обязательств трехстороннего Соглашения "О взаимодействии в области социально-трудовых отношений", принятых сторонами социального партнерства, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	43.Просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам организаций Добрянского района на конец года, млн. руб.
	4,0
	3,5
	0
	100,0

	44.Количество записей актов гражданского состояния, шт.


	2 497
	Не менее 2 500


	2 330
	93,2

	45.Количество совершенных юридически значимых действий, шт.


	4 360
	Не менее 4 400
	4 448
	101,1

	46.Количество актуализированных за год записей актов гражданского состояния за период с 1920 по 2006 годы, от общего числа записей в бумажном  архиве отдела ЗАГС администрации Добрянского муниципального района, шт.
	44 150
	91 750
	91 750
	100,0

	47.Количество проведенных торжественных церемоний и мероприятий, направленных на укрепление института семьи, ед.
	10
	10
	10
	100,0

	48.Количество единиц хранения Архивного фонда Российской Федерации, ед. хр.
	67 827
	68 327
	69 500
	101,7

	49.Количество принятых в муниципальный  архив документов Архивного фонда РФ, документов  ликвидированных организаций и предприятий, в том числе, в результате банкротства, ед. хр.
	500
	500
	901
	180,2

	50.Количество документов Архивного фонда РФ, охваченных проверками, ед.
	35
	35
	8
	22,9

	51.Удельный вес документов, находящихся в  нормативных условиях, %
	78,8
	80,0
	78,8
	98,5

	52.Удельный вес приема и описания документов постоянного хранения и по личному составу, %
	100,0
	100,0
	90,0
	90,0

	53.Удельный вес внесенной информации в базы данных «Архивный фонд» - 4 версия, %
	95,0
	97,0
	99,0
	102,1

	54.Удельный вес документов, переведенных в электронный вид, %
	0,03
	5,0
	0,03
	0,6

	55.Удельный вес посетителей читального зала, получившие документы в установленные сроки, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	56.Количество запросов социально – правового характера, исполненных муниципальным архивом в законодательно установленные  сроки, ед.
	2 500
	2 500
	2 469
	98,8

	57.Удельный вес социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	58.Удельный вес государственных услуг, предоставленных в электронном виде через МФЦ, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	59.Удельный вес услуг, предоставленных  в электронном виде через Интернет, Vip Net, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	60.Количество обоснованных жалоб на качество   предоставления услуг, ед.
	0
	0
	0
	100,0

	61.Освоение в отчетном периоде средств субвенций, направленных на обеспечение выполнения государственных полномочий по обеспечению хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	62. Количество вновь зарегистрированных профес-сиональных заболеваний, на 10 000 работающих в Добрянском районе, сл.
	0,9
	0,9
	1,5
	60,0

	63. Количество несчастных случаев на производстве, произошедших на предприятиях Добрянского района на 1 000 работающих, сл.
	1,48
	1,48
	0,8
	185,0

	
	
	
	
	101,6


(*) – на дату составления настоящего отчета отсутствует информация о фактическом значении целевого показателя. 

(**) - Процент исполнения за 2016 год не рассчитывается ввиду отсутствия фактического значения показателя.
Информация об основных результатах реализации 

муниципальной программы

Администрация Добрянского муниципального района является исполнительным органом муниципального образования, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края.

          В 2016 году, в рамках осуществления администрацией своих полномочий, при реализации мероприятий муниципальной программы, достигнуты следующие результаты.

Средства местного бюджета на реализацию муниципальной программы освоены на 99,1%.

Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальных программ структурными подразделениями администрации Добрянского района за 2016 год составляет 108,3 % при плане 90,0%.

На 01.01.2017 года отсутствует задолженность по заработной плате и начислениям на оплату труда, а также, по расчетам с контрагентами.

Работники администрации обеспечены материальными запасами и канцелярскими принадлежностями на 100,0 %.

Бухгалтерский учет в администрации района ведется отделом бухгалтерского учета и отчетности в полном объеме и в соответствии с нормами законодательства. При этом, отчетность по результатам деятельности в структурные подразделения администрации и краевые структуры предоставляется своевременно.

В 2016 году специалисты отдела бухгалтерского учета и отчетности прошли курсы повышения квалификации по бухгалтерскому учету, участвовали в семинаре  по теме «Предоставление годовой бухгалтерской отчетности».

Управлением экономического развития в течение отчетного периода осуществлялась координация реализации инвестиционных и приоритетных проектов. 

В 4 квартале 2016 года была организована работа в рамках заявочной кампании по программе «Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации», результатом которой является предоставление Добрянскому муниципальному району средств из федерального бюджета в размере 60 млн. руб. на ремонт автомобильных дорог местного значения.

Одним из направлений в 2016 году стала реализация мероприятий социально значимых проектов ТОС. По 1 проектам, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 07.10.2015 № 798-п, были освоены средства краевого бюджета в размере 1,7 млн. руб.  

По 3 проектам, утвержденным постановлениями Правительства Пермского края от 08.09.2016 № 717-п, от 21.09.2016 № 767-п, были освоены средства краевого бюджета в размере 315,5 тыс. руб. 
Стоит отметить, что в 2016 году распределение краевых средств на проекты ТОС осуществлялось на конкурсной основе. При этом от одного муниципального района могли участвовать не более 5 проектов.

Органы территориального общественного самоуправления  Добрянского района являются общественными организациями без образования  юридического лица,  деятельность в которых осуществляется по личной инициативе безвозмездно. В связи с отсутствием квалифицированных специалистов  в органах  территориального общественного самоуправления, специалистами управления экономического развития оказана большая  помощь  при  подготовке  проектов и формировании документов к конкурсу. Кроме того, скоординирована работа органов территориального общественного самоуправления с городскими и сельскими поселениями района.  Вся проведенная  работа, позволит привлечь  органы территориального общественного самоуправления  к решению актуальных проблем территории, решению социальных вопросов, развитию творческой и гражданской активности населения района.

 В 2016 году продолжена работа по оценке регулирующего воздействия нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской деятельности (далее ОРВ).

         Еще в 2015 году, с целью внедрения института ОРВ на территории Добрянского муниципального района, администрацией района был принят порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации Добрянского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением администрации Добрянского муниципального района от 26.03.2015 № 529. 

Для обеспечения доступности данного вопроса, на официальном сайте района управлением экономического развития создана страница «Оценка регулирующего воздействия», где размещена краткая информация об ОРВ, а также, проекты актов, подлежащих ОРВ, и информация о проведении публичных консультаций. 

  С  целью  обмена  опыта  и совершенствования  инвестиционной  политики  района, специалисты управления экономического развития в 2016 году приняли  участие в  10 форумах, семинарах и круглых столах.

  Для достижения наилучших результатов социально-экономического развития проведены  конкурсы  деятельности  поселений по итогам 1 полугодия  2016 года и за 2016 год. По итогам 2016 года победителями стали Полазненское городское поселение по 1 группе участников и Дивьинское сельское поселение по 2 группе участников. 

   В рамках формирования  программного проекта бюджета на 2017-2019 годы,  управление экономического развития осуществляло координацию разработки и реализации муниципальных программ. 

  Утвержден Перечень муниципальных программ Добрянского муниципального района. Ответственными исполнителями муниципальных программ в течение 2016 года реализовывались 12 муниципальных программ.

   Ежемесячно ведется мониторинг микрофинансовых рынков, в соответствии с регламентом информационного взаимодействия между Правительством Пермского края и Отделением по Пермскому краю Уральского главного управления Центрального банка РФ. На сайте Добрянского муниципального района работает «Горячая линия» для  приема  обращений граждан.  По результатам  мониторингов  выявлены организации имеющие признаки финансовых пирамид или/и  работающих нелегально. Информация направлена в прокуратуру, УФАС по ПК и в УБЭП ПК МВД.

   Ежеквартально готовилась информация о реализации Направлений совместных действий исполнительных органов государственной власти Пермского края с федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края по усилению налоговой дисциплины, утвержденных Распоряжением Правительства Пермского края от 31.12.2015 № 429-рп. 

   Ежеквартально формировались итоги социально-экономического развития района  и  ежегодно  - Прогноз социально-экономического развития. 

 В сфере транспортного обеспечения населения района в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами, рассмотрены документы по возмещению возмещение недополученных доходов (понесенных убытков)  перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров по субсидируемым районным автобусным маршрутам.

 Также, в течение отчетного года, в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 30.12.2014  № 224 «О внедрении на территории Пермского края «Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ»» проводилась работа по внедрению Стандарта развития конкуренции в Добрянском муниципальном районе (далее – Стандарт). 

 В рамках внедрения Стандарта, специалистами управления экономического развития проделана следующая работа:

  - образован коллегиальный совещательный орган при Главе муниципального района по внедрению Стандарта и развитию конкурентной среды на территории района с включением в его состав представителей организаций, представляющих интересы предпринимательского сообщества Добрянского района (Решение Земского Собрания Добрянского муниципального района от 02.10.2015 № 1012 «Об утверждении Положения о консультативном Совете при Главе Добрянского муниципального района», Решение Земского Собрания Добрянского муниципального района от 26.12.2016 № 74 «О внесении изменений в Положение о консультативном Совете при Главе Добрянского муниципального района»). Состав консультативного Совета при Главе Добрянского муниципального района утвержден постановлением администрации Добрянского муниципального района от 12.10.2015 № 982, в него входят представители бизнеса и депутаты Земского Собрания Добрянского муниципального района. В течение 2016 года вносились изменения в состав Совета – постановление от 12.04.2016 № 192, от 12.07.2016 № 428, от 23.12.2016 № 981;

  - заключено Соглашение о взаимодействии  между администрацией Добрянского муниципального района и Координационным советом предпринимателей Добрянского городского поселения о взаимодействии по развитию конкурентной среды в Добрянском района от 01.12.2016 № 112.;

  - утвержден Перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Добрянском муниципальном районе;
           - утвержден План мероприятий («Дорожная карта») «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в Добрянском  муниципальном районе»;

           - утвержден План мероприятий, направленных на популяризацию деятельности по развитию конкуренции и конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории Добрянского муниципального района;

           - проведен мониторинг состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Добрянского муниципального района.

          - подготовлен и размещен на официальном сайте района доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Добрянского муниципального района за 2016 год».

         В 2016 году работа в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий и системы муниципальных услуг  в  Добрянском муниципальном районе» велась по следующим основным направлениям:
         - обеспечение бесперебойной работы информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

         - повышение доступности и качества муниципальных услуг. 

В администрации Добрянского муниципального района (включая структурные подразделения) функционирует локальная вычислительная сеть (далее-ЛВС), удаленные подразделения подключены к ЛВС посредством виртуальных каналов (VPN). 

Большинство подразделений администрации имеет доступ к нормативно-справочным системам, все подразделения имеют возможность пользоваться электронной почтой и средствами Интернет. 

Все муниципальные служащие имеют доступ к системе электронного документооборота Пермского края (ИСЭД). 

Парк компьютеров и печатающих устройств в 2016 году обновлен на 3,0%, что позволило увеличить долю компьютеров, соответствующих требованиям, предъявляемым современными методами обработки информации до 87,0%.

 В 2016 году обеспечена эксплуатация оборудования резервного электропитания в центре обработке данных (серверная), что позволило избежать аварийных отказов серверного оборудования и потери данных в информационных системах.

Особое внимание уделялось защите информации, сохранности информационных баз от несанкционированного доступа и внешних воздействий. 

В рамках реализации Федерального закона 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 2016 году:

- осуществлялась актуализация административных регламентов муниципальных услуг (сокращение сроков предоставления услуг и оптимизация внутренних процедур);

- проводилось обновление информаций в государственной информационной системе «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг»;

- обеспечена работа пункта активации учетной записи пользователей портала «Госуслуги».

 Также, в 2016 начата работа по переходу на новый формат  межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3.0). 

В 2016 проведены мероприятия по регистрации и подключению к ЕСИА муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений для использования сервисов электронного правительства, на регулярной основе оказывалась методическая помощь поселениям Добрянского муниципального района в сферах информационных технологий, межведомственного электронного взаимодействия, реализации 210-ФЗ.

В 2016 году целевые показатели подпрограммы  выполнены, за исключением показателя «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме».  Это связано с  недостаточной активностью граждан по регистрации на едином портале  государственных услуг (далее - ЕПГУ), что обусловлено тем, что  большинство государственных и муниципальных услуг можно получить в МФЦ («услуги в пешей доступности»). Тем не менее, работа по достижению данного целевого показателя продолжается. Разработан  План по достижению показателя, который включает в себя спектр мероприятий по информированию граждан о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме через ЕПГУ.
          В 2016 году, в рамках подпрограммы «Информационная политика администрации Добрянского муниципального района» были награждены грамотами  и  Благодарственными письмами  главы Добрянского муниципального района, ценными подарками (поздравлениями с юбилеями, памятными датами, днями рождениями, профессиональными и государственными праздниками)  221 человек и 9 организаций.


В отчетном периоде проведено 6 совещаний с главами поселений Добрянского муниципального района, 8 отчетных встреч главы района с населением.


В рамках муниципального контракта оказана услуга по съемке и монтировке документального фильма о развитии территориального общественного самоуправления в Добрянском муниципальном районе.   

         Также, была выпущена итоговая брошюра о деятельности администрации за 2011 – 2016 годы. 
         В рамках двух муниципальных контрактов оказаны услуги по организации прямого эфира с главой муниципального района на радиостанции «Радиоверсия» 100.3 FM.

         В 2016 году в газетах «Камские Зори» (11.08.2016, 13.10.2016, 01.12.2016, 15.12.2016) и «Зори Плюс» (27.09.2016, 25.10.2016, 01.11.2016, 15.11.2016, 29.11.2016, 20.12.2016) размещалась информация о деятельности администрации Добрянского муниципального района.

В рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда. Социальное партнерство в сфере трудовых отношений» в 2016 году проводились следующие мероприятия:

 - районный конкурс на лучшую организацию работы по охране труда. 

В отчетном году в конкурсе приняли участие 33 организации, из них, 19 промышленных предприятий, 14 бюджетных учреждений. Впервые приняли участие в конкурсе ООО «Люцетта», ООО «Интер-РАО-Инжиниринг», ОП ООО «Интерэнерго», ООО «Энрима». Победители конкурса награждались дипломами, благодарственными письмами и ценными призами;

 - районный конкурс детских рисунков и плакатов «Охрана труда глазами детей». 

В 2016 году второй раз был проведен конкурс детских рисунков и плакатов «Охрана труда глазами детей». В конкурсе приняли участие 86 учащихся образовательных учреждений Добрянского района. К участию в конкурсе были допущены 88 работ. Победителями конкурса признаны 18 участников. Победители конкурса награждались благодарственными письмами и ценными призами;

 - районное совещание по охране труда, на котором подводились итоги за 2016 год. В рамках совещания были организованы выставки современных сертифицированных средств защиты, спецодежды, спецобуви. Специалисты служб охраны труда предприятий награждались благодарственными письмами и сувенирами с символикой Добрянского района.
 - обучение по охране труда руководителей и специалистов субъектов малого и среднего бизнеса, учреждений социальной сферы, образования, здравоохранения и культуры. 

         В 2016 году проведен 1 обучающий семинар, в котором участвовали и прошли проверку знаний требований охраны труда 35 человек. 

         В образовательных организациях и учреждениях культуры, подведомственных органам местного самоуправления Добрянского района, все руководители и ответственные специалисты по охране труда имеют удостоверения.

         Администрацией Добрянского района в отчетном году проводилась работа со специалистами по охране труда организаций района на предмет финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников (возмещение средств из ФСС).

         В результате проделанной работы 53 организации (из них, 31 государственная (муниципальная) организации) обратились в ФСС за возмещением расходов. В целом по району на предупредительные меры организациям было возмещено фондом 5 126,4 тыс. руб., в том числе, государственным (муниципальным) организациям - 279,2 тыс. руб.

Приоритетным направлением деятельности по созданию безопасных условий труда являлось проведение специальной оценки условий труда (СОУТ). В 2016 году в администрации Добрянского муниципального района проведена специальная оценка условий труда на 9 рабочих местах. По результатам СОУТ на всех рабочих местах установлены 1 и 2 классы условий труда (оптимальные и допустимые условия труда). Всего за период 2012-2016 годы в отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях администрации района проведена специальная оценка условий труда на 85 рабочих местах и на 39 рабочих местах проведена аттестация рабочих мест на безопасные условия труда.

В 2016 году в Добрянском районе пострадало на производстве – 16 человек, в том числе, 6 - с тяжелым исходом, 2 - со смертельным исходом.

В соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ специалисты администрации района участвовали в работе комиссий по расследованию тяжелых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших на предприятиях, зарегистрированных на территории Добрянского района. В 2016 году специалисты управления экономического развития администрации района приняли участие в расследовании 6 случаев.

В 2016 году на предприятиях района зарегистрировано 5 профессиональных заболеваний.

Количество работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда, в 2016 году в организациях Добрянского района составило               5 707 человек.

В отчетном периоде, в рамках подпрограммы «Организация и развитие архивного дела на территории Добрянского муниципального района», архивным отделом велась работа по следующим основным направлениям:

          - организация мероприятий, выставок, в том числе, по патриотическому воспитанию граждан, с использованием архивных документов;

         - предоставление услуг в электронном виде через Интернет и МФЦ;

         - усовершенствование научно-справочного аппарата архива;

         - повышение условия пожарной безопасности архива, технической укрепленности здания архива, обеспечение архивного режима;

         - популяризация работы архивного отдела, расширение доступа  к архивным информационным ресурсам.

         Архивным отделом проведен ряд традиционных видов работ по обеспечению сохранности документов: описание дел, замена ярлыков на документах, перемещение коробок и связок в архивохранилище, подшивка экземпляров описей в твердые обложки, составление актов  приема – передачи  дел, заполнение учетных документов. 

          Также, была проведена проверка наличия дел постоянного хранения, относящихся к документам государственной части архивного фонда Пермского края. Всего проверено 8  фондов. Во время проверки проводилась реставрация документов, всего было отреставрировано 168 единиц хранения,  в т.ч. 1 340 листов.

По итогам 2016 года  проведена паспортизация архивов организаций. 

37 организаций из 40 предоставили паспорт архива организации. 
В ходе проверки было установлено, что в 35 организациях из 40-ка сформированы номенклатуры дел; в 23 организациях из 40 -  разработаны индивидуальные инструкции по делопроизводству; 22 организации из 40 имеют отдельные помещения для хранения документов. 
В 40 организациях находится на хранении 4 364 дела постоянного хранения, включенные в описи дел постоянного хранения, и 34 600 дел по личному составу, включенные в описи дел по личному составу.

В 2016 году Фонд архивного отдела пополнился на 901 единицу хранения, в том числе, 642 единицы - постоянного хранения,  259 единицы – по личному составу.  

Архивным отделом в отчетном периоде  проведены  индивидуальные консультации  по темам:

-  «Разработка номенклатуры дел в организации»;

- «Формирование и оформление дел»;

- «Методика составления описей дел в организациях»;

- «Ведение государственного учета в архивах организаций»;

- «Паспортизация ведомственных архивов».

Установленная БД «Архивный фонд» версия 4.1. заполняется специалистами архивного отдела регулярно. 

Всего внесено записей: 

- 177 фондов; 

- 524  описи;   

- 69 251 единиц хранения.

ГКУ «Государственный архив Пермского края» передало в архивный отдел администрации Добрянского района оцифрованные метрические книги Добрянского района за период с 1898г. по 1918г.

В читальном зале архивного отдела за 2016 год зарегистрировано 66 посещений 32 исследователями, которым было выдано 697 единиц хранения, в том числе, 391 единица хранения документов, относящихся к государственной части архивного фонда Пермского края
.

За 2016 год проведены следующие мероприятия:

           - мероприятие «Спасибо за Победу!», посвященное 71 годовщине  со дня Победы в Великой Отечественной Войне советского народа над фашистскими захватчиками;

         - работа с отрядами  лагерей с дневным пребыванием школ;

          - выставка «Местное самоуправление»;

          - выставка «Прикамье. Репрессии. 1930 - 1950-е»;

          - викторина «Добрянский архив: тайны прошлого».
В рамках подпрограммы «Организация деятельности органов ЗАГС в Добрянском муниципальном районе», проделана следующая работа.

          Зарегистрировано 2 330 актов гражданского состояния и совершено  4 448 различных юридически значимых действий.

          Зарегистрировано 731 рождений (в т.ч. восемь мертворожденных детей), из них, 357 мальчиков, 374 девочки. 

         В 2016 году отказных и найденных детей  нет.

         Всего детей, рожденных в браке – 514, у одиноких матерей - 83. 
         Шесть детей родились у несовершеннолетних матерей.

         В 9 семьях родились двойни.                  
         В 2016 году самыми популярными именами среди мальчиков были: Артём, Тимофей, Михаил, Дмитрий,  среди девочек: Полина,  Анастасия, Софья, Дарья.

         Редкие и необычные имена в 2016 году – Серафим, Сабир, Олег, Юлианна, Элина, Тамара.

         В течение 2016 года зарегистрировано заключений  брака -  336, расторжений брака – 259.

          Зарегистрировано - 779 актов о смерти.  Умерло 393 мужчины и 386  женщин.

         Специалистами отдела ЗАГС в течение 2016 года, в целях укрепления  семейных традиций, формирования института семьи, пропаганды ответственного отцовства и материнства проведены мероприятия: 

         - чествование   золотых и других юбилейных супружеских пар;

         - торжественные имянаречения;


          - поздравление новорожденных, молодоженов и юбилейных супружеских пар на Дне микрорайона «Задобрянка»;

         - «День Любви, Семьи и Верности»;

         - свадьбы с татарскими и русскими традициями;

         - творческие конкурсы: конкурс двойняшек и близнецов «Мы - как две капли!» и показ мод «Мы  - как двойняшки!»;

         - чествование серебряной пары при открытии исторического места в саду Березка;

         - приняли участие в районном фестивале - конкурсе  «Кружево любви или всё начинается с семьи», посвященном Дню рождения Пермского края;
          - провели круглый стол с ветеранами органов ЗАГС;

          - организовывали поздравления новорожденных в родильном отделении ГБУЗ «Добрянская районная больница»;

          - организовывали и проводили  в течение года экскурсии для младших школьников.

Приложение 10

к Годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района 

за 2016 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Добрянском муниципальном районе» за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Добрянском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 16.10.2014 № 2252 и реализуется с 01.01.2015 года. 

В 2015-2017 годах в программу внесены изменения, утвержденные постановлениями «О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Добрянском муниципальном районе» от 24.06.2015 № 746, от 25.08.2015 № 887, от 01.10.2015 № 955 (программа продлена до 2018 года), от 31.10.2016 № 772, от 02.03.2017 № 194.
Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Добрянском муниципальном районе» за 2016 год  отражены в Таблице 21.

Таблица 21 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Мероприятия муниципальной программы
	Объемы и источники финансирования
	План по бюджету первона-чальный
	План по бюджету с учетом изменений
	Факт
	Отклоне-ние


	%     
испол-нения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6-5
	8=6/5*100

	1
	Публикация тематических статей по вопросам межэтнических отношений в районных средствах массовой информации, изготовление и размещение объектов социальной рекламы, пропагандирующих взаимоуважение между лицами разных национальностей и вероисповедания, способствующее формированию позитивных установок на этническое многообразие, пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление единства и добрососедства народов, проживающих на территории района
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	20,0
	20,0
	18,0
	-2,0
	90,0

	средства местного бюджета


	20,0
	20,0
	18,0
	-2,0
	90,0

	2
	Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Добрянского муниципального района
	Всего по мероприятию,

в том числе:
	35,0
	35,0
	35,0
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета


	35,0
	35,0
	35,0
	0,0
	100,0

	ВСЕГО по МП:


	55,0
	55,0
	53,0
	-2,0
	96,4

	средства местного бюджета


	55,0
	55,0
	53,0
	-2,0
	96,4


Мероприятия, запланированные в рамках программы в 2016 году, выполнены на общую сумму 53,0 тыс. руб., что составляет 96,4 % от запланированных бюджетных ассигнований. 

Программа реализуется полностью за счет средств Добрянского муниципального района.

Неполное исполнение бюджетных средств по мероприятию «Публикация тематических статей по вопросам межэтнических отношений в районных средствах массовой информации, изготовление и размещение объектов социальной рекламы, пропагандирующих взаимоуважение между лицами разных национальностей и вероисповедания, способствующее формированию позитивных установок на этническое многообразие, пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление единства и добрососедства народов, проживающих на территории района» (процент исполнения – 90,0%) связано с экономией при проведении процедуры закупки.
Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 год представлено в Таблице 22.

                      





Таблица 22 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Целевой показатель


	2016 год

	
	
	Значение целевогопоказате-ля на начало реализа-циипрограммы (2014 год)
	факт,            2015 год
	Плановое значение целевого показателя
	Фактичес-кое значение целевого показателя
	% исполне-ния (факт/ плановое значение)

	Динамика выполнения показателей за 2015-2016 гг

(+,-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 =6/5*100
	8
	
	9

	1.Количество проведенных встреч в рамках взаимодействия с общественными гражданскими институтами
	0
	4
	5
	5
	100,0
	+1,0
	
	

	2.Количество мероприятий, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Добрянского муниципального района
	1
	2
	2
	2
	100,0
	 - 
	
	 - 

	3.Численность участников мероприятий, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Добрянского муниципального района
	100
	500
	600
	711
	118,5
	+211,0
	

	4.Количество образовательных мероприятий, проведенных в учебных заведениях, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди учащихся Добрянского муниципального района
	0
	130
	30
	40
	133,3
	-90,0
	

	5.Количество созданных и размещенных в СМИ информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории ДМР
	0
	 - 
	4
	4
	100,0
	 - 
	 
	 - 

	6.Количество тем, освященных посредством создания, изготовления и распространения социальной рекламы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в ДМР
	0
	 - 
	1
	1
	100,0
	 - 
	
	 - 

	
	
	
	
	
	108,6
	
	
	


Информация об основных результатах реализации 

муниципальной программы

В процессе реализации муниципальной программы в 2016 году достигнуты следующие результаты.


В течение года в образовательных учреждениях проводились мероприятия, направленные на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди учащихся Добрянского муниципального района, а именно:
- тематические линейки, классные часы («В единстве – наша сила», «Путешествие по стране», «Народов много, страна одна», "В мире с собою и другими");
- лектории, беседы и диспуты, круглые столы, просмотры и обсуждение документальных фильмов («Национализм, расизм, фашизм – угроза для современного мира»,  «Традиции и обычаи моего города» с приглашением  деятелей культуры различных национальностей, проживающих в городе);
- выставки книг и конкурсы рисунков ("Дерево дружбы"), игровые программы («Обычаи и обереги народов Пермского края», «Пермь – культурная  столица», "Дружная планета") и концерты творческих коллективов («Радуга дружбы»);

- участие во всероссийской акции "Уроки толерантности", приуроченной Международному дню толерантности;

- изучение проблем межнациональных и межэтнических отношений в рамках учебных дисциплин:  истории, обществознания, права, литературы, курса "Основы религиозных культур и светской этики"; 

- новогодние праздники и путешествия ("Многонациональный народ встречает Новый год", «Новый год в разных уголках мира», "С новым годом по планете").

- родительские собрания, беседы родителей  с сотрудниками правоохранительных органов на тему «Ответственность несовершеннолетних граждан за разжигание  национальной, расовой или религиозной вражды»,  "Гармонизация межэтнических отношений", "Толерантность  - основа нравственной культуры человека").


В июле 2016 года в д. Гари Краснослудского сельского поселения прошел районный слет ТОС «Новая высота». Сборные  команды восьми поселений района приняли участие в обучающей программе «Многонациональный район». Каждое поселение представляло национальные костюмы и кухню разных народов, проживающих в районе.

В августе 2016 года, в рамках районного спортивного праздника «День физкультурника - 2016», прошел открытый районный  турнир по национальной борьбе «Куреш». Всего в празднике приняло участие около 300 человек, что послужило укреплению  дружеских связей между поселениями района.  

Впервые, в ноябре 2016 года в г. Добрянка, в «Культурно-досуговом центре «Орфей», прошел III краевой фестиваль-конкурс детско-юношеского народного творчества и национальных культур «Радуга наций». Одной из целей мероприятия было приобщение детей и подростков к культуре народов, проживающих на территории Пермского края, а так же, содействие развитию дружеских и творческих контактов.


В течение отчетного периода, тема межнациональных отношений освещалась в средствах массовой информации (в газетах): 

- «Камские зори» -  от 12 июля 2016, от 19 июля 2016, от 29 ноября 2016; 

- «Зори плюс» - от 14 июля 2016; 

- «Пермь – Добрянка.ру» - от 13 июля 2016.

В 2016 году был изготовлен и размещен на центральной площади г. Добрянка объект социальной рекламы – баннер, пропагандирующий взаимоуважение между лицами разных национальностей и вероисповедания, способствующий формированию позитивных установок на этническое многообразие, пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление единства и добрососедства народов, проживающих на территории Добрянского муниципального района.

Делегации от муниципального района принимали активное участие в мероприятиях краевого уровня.  В феврале 2016 делегация приняла участие в культурной программе VI Межрегионального форума мусульманской культуры «Мусульманский мир - 2016» с творческой презентацией и получила диплом за участие. 

         Специалисты администрации района приняли участие во Всероссийском форуме национального единства и мероприятии межрегионального проекта  «Праздник курая» - «Курай Байрамы».

Кроме того, в 2016 году выстроена работа оперативного штаба по оказанию содействия гражданам Украины, ищущим временное убежище на территории Добрянского муниципального района. В отчетном периоде в администрации района проведено  6 заседаний штаба.

Приложение 11

к Годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района 

за 2016 год

Отчет о реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Добрянского муниципального района» за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы

Муниципальная  программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Добрянского муниципального района» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 16.10.2014 № 2247 и реализуется с 01.01.2015 года. 

В 2015-2017 годах в программу внесены изменения, утвержденные постановлениями «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Добрянского муниципального района» от 27.01.2015 № 112, от 23.04.2015 № 610, от 01.07.2015 № 763, от 08.09.2015 № 910, от 23.10.2015 № 1007 (программа продлена до 2018 года), от 29.01.2016 № 48, от 27.04.2016 № 272, от 15.07.2016 № 441, от 20.10.2016 № 727, от 06.02.2017 № 86.
Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Добрянского муниципального района» за 2016 год  отражены в Таблице 23.

Таблица 23 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Мероприятия муниципальной программы
	Объемы и источники финансирования
	План по бюджету первона-чальный
	План по бюджету с учетом изменений


	Факт


	Отклоне-ние


	%     
испол-нения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6-5
	8=6/5*100

	1
	Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Добрянского муниципального района в части исполнения решений судов
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	7 575,6
	8 313,6
	8 313,6
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета


	7 575,6
	8 313,6
	8 313,6
	0,0
	100,0

	2
	Выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений  Добрянского муниципального района из районного фонда финансовой поддержки поселений
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	693,6
	766,7
	766,7
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	693,6
	766,7
	766,7
	0,0
	100,0

	3
	Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений  Добрянского муниципального района из районного фонда финансовой поддержки поселений
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	13 926,7
	15 397,1
	15 397,1
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	13 926,7
	15 397,1
	15 397,1
	0,0
	100,0

	4
	Финансовая помощь в связи с выполнением полномочий по вопросам местного значения городских поселений
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	0,0
	850,0
	850,0
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	0,0
	850,0
	850,0
	0,0
	100,0

	5
	Финансовая помощь в связи с выполнением полномочий по вопросам местного значения сельских поселений
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	0,0
	1 276,3
	1 276,3
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	0,0
	1 276,3
	1 276,3
	0,0
	100,0

	6
	Финансовая помощь при выполнении полномочий по вопросам местного значения сельских поселений в связи с выпадающими доходами
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	0,0
	7 034,3
	7 034,3
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	0,0
	7 034,3
	7 034,3
	0,0
	100,0

	7
	Обеспечение своевременных расчетов Добрянским муниципальным районом по погашению и обслуживанию кредита, полученного в кредитной организации
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	3 588,4
	3 093,6
	3 093,6
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	3 588,4
	3 093,6
	3 096,3
	0,0
	100,0

	8
	Содержание муниципальных органов Добрянского муниципального района
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	10 075,3
	10 429,5
	10 429,5
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	10 075,3
	10 429,5
	10 429,5
	0,0
	100,0

	9
	Управление Резервным фондом администрации Добрянского муниципального района
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 - 

	средства местного бюджета
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 - 

	10
	Средства, предоставляемые поселениями Добрянскому муниципальному району для осуществления полномочий по кассовому обслуживанию муниципальных учреждений поселений
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	471,2
	630,6
	630,6
	0,0
	100,0

	средства бюджетов поселений
	471,2
	630,6
	630,6
	0,0
	100,0

	ВСЕГО по МП:


	36 430,8
	47 791,7
	47 791,7
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	35 959,6
	47 161,1
	47 161,1
	0,0
	100,0

	средства бюджетов поселений
	471,2
	630,6
	630,6
	0,0
	100,0


Мероприятия, запланированные в рамках программы в 2016 году, выполнены на общую сумму 47 791,7 тыс. руб., что составило 100,0 % от запланированных бюджетных ассигнований. 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 год отражено  в Таблице 24.

                      





                  Таблица 24 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Целевой показатель


	2016 год

	
	
	Значение целевого показателя на начало реализа-ции программы (2014 год)
	факт,            2015 год
	Плановое значение целевого показателя
	Фактичес-кое значение целевого показателя
	% исполне-ния (факт/ плановое значение)

	Динамика выполнения показателей за 2015-2016гг

(+,-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 =6/5*100
	8
	9

	1. Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Добрянского муниципального района, %
	100,0
	97,6
	Не менее 98,0% и не более 105,0%
	107,3
	97,9
	+9,7
	

	2. Доля расходов бюджета Добрянского муниципального района, распределенных по муниципальным программам, %
	82,2
	91,6
	Не менее 90,0%
	98,4
	109,3
	+6,8
	

	3. Уровень исполнения публично-нормативных обязательств  бюджета Добрянского муниципального  района, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	 - 
	 - 

	4. Уровень исполнения плановых значений целевых показателей в сфере управления общественными финансами в рамках Соглашения о взаимодействии, заключенного с Министерством финансов Пермского края, %
	100,0
	93,3
	100,0
	80,0
	80,0
	-13,3
	

	5. Доля расходов, направленных  на формирование  Резервного фонда администрации Добрянского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета Добрянского района, %
	0,05
	0,0
	Не более 0,1%
	0,0
	100,0
	 - 
	 - 

	6.Уровень исполнения обязательств по заключенным Соглашениям о порядке погашения задолженности по исполнительным листам, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	-

	7.Доля собственных доходов бюджета муниципального района (налоговые, неналоговые и дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов), направляемая на формирование  районного фонда финансовой поддержки поселений, %
	2,3
	2,8
	Не менее 2,3 %
	3,2
	139,1
	+0,4
	

	8.Доля собственных доходов бюджета муниципального района (налоговые и неналоговые), направляемая на финансовую помощь органам местного самоуправления городских и сельских поселений при выполнении полномочий по вопросам местного значения поселений, %
	0,92
	5,0
	Не более 5,0%
	2,3
	217,4
	-2,7
	

	9. Отношение размера дефицита  бюджета Добрянского муниципального района к общему годовому объему доходов  бюджета без учета объема  безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %
	0,0
	7,2
	Не более 10,0%
	5,1
	196,1
	-2,1
	

	10.Отношение объема муниципального долга к объему собственных доходов бюджета Добрянского района, %
	10,6
	5,1
	Не более 10,0%
	5,6
	178,6
	+0,5
	

	11. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %
	0,6
	0,2
	Не более 1,0%
	0,5
	200,0
	+0,3
	

	12. Сумма штрафных санкций (пени по просрочке платежей) со стороны кредитной организации  по  невозобновляемой кредитной линии, привлеченной  с целью финансирования дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств, тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	 - 
	 - 

	13. Уровень объема предоставления муниципальных гарантий Добрянского муниципального района городским и сельским поселениям  к общему годовому объему доходов  бюджета без учета объема  безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %
	5,0
	0,0
	Не более 7,0%
	0,0
	100,0
	 - 
	 - 

	
	
	
	
	
	132,2
	
	


Информация об основных результатах реализации 

муниципальной программы

В 2016 году, в результате реализации мероприятий программы достигнуты результаты:

- в течение отчетного периода осуществлялось нормативное обеспечение правового регулирования в сфере бюджетного процесса в соответствии с требованиями бюджетного законодательства;

- принято в установленные сроки и соответствует требованиям бюджетного законодательства решение Земского Собрания «О бюджете Добрянского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период»;

- обеспечено надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение бюджета Добрянского муниципального района, своевременное составление отчетности об исполнении бюджета и ее достоверность;

- повышено качество  доступности информации о состоянии бюджета.   На сайте администрации Добрянского муниципального района в сети «Интернет» актуализирован аналитический вариант бюджета района в виде, понятном для граждан.

В течение 2016 года,  в рамках муниципальной программы, за счет средств бюджета Добрянского муниципального района была оказана финансовая помощь городским и сельским поселениям.
Не исполнен целевой показатель «Уровень исполнения плановых значений целевых показателей в сфере управления общественными финансами в рамках Соглашения о взаимодействии, заключенного с Министерством финансов Пермского края» (исполнение составило 80,0% от планового значения показателя).

В Соглашении о взаимодействии между Правительством Пермского края и Добрянским муниципальным районом в сфере управления общественными финансами за 2016 год не выполнены три целевых показателя.

Вильвенское сельское поселение допустило просроченную дебиторскую задолженность казенных учреждений по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 206,1 тыс. рублей. Задолженность образовалась по штрафным санкциям, предъявленным по  муниципальному контракту, заключенному между МКУ «Администрация Вильвенского сельского поселения»  и ООО «Энергострой», за нарушение сроков сдачи жилых домов, построенных подрядчиком в рамках программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилого фонда.

Кроме того, по Вильвенскому сельскому поселению на 01.01.2017 года сложилась просроченная кредиторская задолженность по МКУ «Администрация Вильвенского сельского поселения» в сумме 5 490,9 тыс. рублей: по решению Добрянского районного суда по делу № А2-685/2014 от 26.09.2014 года в пользу Басько П.В. за устройство и  капитальный ремонт водопровода в д. Голубята в сумме 3 905,4 тыс. рублей и 1 585,5 тыс. рублей по муниципальному контракту, заключенному с ООО «Стройресурс»,  за выполненные работы по объекту «Строительство распределительных сетей газопроводов низкого давления вс. Голубята Добрянского муниципального района Пермского края, 1 очередь». 

Вся просроченная задолженность образовалась по причине отсутствия средств в бюджете поселения для ее погашения.

Просроченная кредиторская задолженность по МКУ «Администрация Дивьинского сельского поселения» в размере 10 664,8 тыс. рублей сложилась по причине отсутствия средств в бюджете поселения для оплаты выполненных работ по объекту «Строительство распределительных сетей газопровода низкого давления в п. Ярино Добрянского муниципального района Пермского края» по муниципальному контракту, заключенному с ООО «СоюзКомплект».

Соответственно, не исполнен целевой показатель по удельному весу просроченной кредиторской задолженности казенных учреждений в общем объеме расходов консолидированного бюджета муниципального района на 01.01.2017 года (установлен Соглашением - не более 0,50%, фактически сложился в размере 1%).

 Исполнение плановых назначений бюджета Добрянского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам в 2016 году составил 107,3 %. Целевой показатель «Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Добрянского муниципального района» (не более 105 %) превышен на 2,3 % за счет перевыполнения в основном по следующим источникам доходов: 

- налога на доходы физических лиц: + 18 478,4 тыс. руб.;

- доходов от использования имущества: + 6 672,2 тыс. руб.

Перевыполнение по налогу на доходы физических лиц связано с началом строительства 4 энергоблока филиала «Пермская ГРЭС» АО «ИнтерРАО-Электрогенерация». На территории Добрянского муниципального района зарегистрировались подрядные организации, занятые на строительстве, от которых дополнительно поступило в бюджет Добрянского муниципального района более 40 млн. рублей НДФЛ. 

Рост доходов от использования имущества произошел по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также, средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. 

Получены дополнительные доходы от поступлений доходов по аукционам, поступлений задолженности прошлых лет по договорам аренды земельных участков, а также, поступлений по результатам  претензионно - исковой работы администратора доходов на сумму 5 155,4 тыс. рублей. 

Также, дополнительно получен доход от аренды муниципального имущества от вновь заключенного договора аренды помещений на 1 490,2 тыс. руб.

Приложение 12

к Годовому отчету о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района 

за 2016 год

Отчет о реализации муниципальной программы 

«Кадровая политика Добрянского муниципального района» за 2016 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной  программы

Муниципальная  программа «Кадровая политика Добрянского муниципального района» утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 26.10.2015 № 1020 и реализуется с 01.01.2016 года. 

В 2016-2017 годах в программу внесены изменения, утвержденные постановлениями «О внесении изменений в муниципальную программу «Кадровая политика Добрянского муниципального района» от 25.02.2016 № 85, от 28.10.2016 № 762 (программа продлена до 2019 года), от 27.02.2017 № 170.
Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Кадровая политика Добрянского муниципального района» за 2016 год  отражены в Таблице 25.

Таблица 25 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Мероприятия

муниципальной программы
	Объемы и источники финансирования
	План по бюджету первона-чальный
	План по бюджету с учетом изменений


	Факт


	Отклоне-ние


	%     
испол-нения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6-5
	8=6/5*100

	1
	Выплата компенсации за аренду жилья специалистам муниципальных учреждений образования
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	180,0
	97,6
	97,6
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	180,0
	97,6
	97,6
	0,0
	100,0

	2
	Предоставление дополнительной профессиональной программы повышения квалификации педагогов по математике, английскому языку
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	240,0
	240,0
	240,0
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	240,0
	240,0
	240,0
	0,0
	100,0

	3
	Организация и проведение мероприятий "День учителя" (в том числе церемония поступления на работу нового сотрудника), "Учитель года", "Лучший педагог"
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	549,0
	529,0
	529,0
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	549,0
	529,0
	529,0
	0,0
	100,0

	4
	Выплата надбавки к стипендии выпускникам школ, обучающимся по целевым контрактам и получающим специальности, необходимые для развития социальной сферы
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	180,0
	215,6
	210,0
	-5,6
	97,4

	средства местного бюджета
	180,0
	215,6
	210,0
	-5,6
	97,4

	5
	Организация обучения муниципальных служащих
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	70,5
	159,1
	159,1
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	70,5
	159,1
	159,1
	0,0
	100,0

	6
	Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Добрянского муниципального района
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	4 797,4
	4 525,7
	4 522,4
	-3,3
	99,9

	средства местного бюджета
	4 797,4
	4 525,7
	4 522,4
	-3,3
	99,9

	7
	Проведение диспансеризации муниципальных служащих
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	246,1
	194,3
	194,3
	0,0
	100,0

	средства местного бюджета
	246,1
	194,3
	194,3
	0,0
	100,0

	8
	Обучение руководителей образовательных учреждений по направлению «Управление персоналом»
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	36,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 - 

	средства местного бюджета
	36,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 - 

	9
	Размещение в СМИ информации об объявлении конкурса на включение в резерв управленческих кадров и размещение в СМИ результатов конкурса
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	33,2
	0,0
	0,0
	0,0
	 - 

	средства местного бюджета
	33,2
	0,0
	0,0
	0,0
	 - 

	10
	Организация обучения участников резерва управленческих кадров ДМР
	Всего по мероприятию,               в том числе:
	51,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 - 

	средства местного бюджета
	51,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 - 

	ВСЕГО:


	6 383,2
	5 961,3
	5 952,4
	-8,9
	99,9

	средства местного бюджета
	6 383,2
	5 961,3
	5 952,4
	-8,9
	99,9


Мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы, в 2016 году выполнены на общую сумму 5 952,4 тыс. руб., что составило 99,9 % от запланированных бюджетных ассигнований. 

Программа реализуется полностью за счет средств Добрянского муниципального района.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2016 год отражено в Таблице 26.

                      





                  Таблица 26 (тыс. руб.)

	№ п/п
	Целевые показатели
	2016 год

	
	
	Значение целевого показателя на начало реализации программы (2015 год)
	Плановое значение целевого показателя
	Фактичес-кое значение целевого показателя
	% исполне-ния (факт/ плановое значение)


	1
	2
	3
	4
	5
	6 =5/4*100

	1.Количество процедур по включению кандидатов в резерв управленческих кадров, ед.
	 - 
	2
	0
	0,0

	2.Количество процедур по утверждению (актуализации) кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений, ед.
	 - 
	4
	27
	675,0

	3.Доля муниципальных служащих АДМР, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации (от общего количества муниципальных служащих АДМР, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку), в том числе за счет бюджета Пермского края, %
	 - 
	18,0
	26,0
	144,4

	4.Средняя продолжительность периода подбора кандидатов на замещение вакантных должностей руководителей, мес.
	 - 
	Не более 6 
	3
	100,0

	5.Средняя продолжительность периода подбора кандидатов на замещение вакантных должностей специалистов муниципальной службы, мес.
	 - 
	Не более 3
	2
	100,0

	6.Доля должностей муниципальной службы в АДМР, назначение по которым осуществлено из резерва управленческих кадров и (или) кадрового резерва муниципальной службы (от количества вакантных должностей муниципальной службы в АДМР, уменьшенного на количество вакантных должностей муниципальной службы в АДМР, замещенных по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы), %
	 - 
	100,0
	100,0
	100,0

	7.Доля муниципальных служащих АДМР, прошедших диспансеризацию, (от общего количества муниципальных служащих АДМР, обязанных в отчетном периоде пройти диспансеризацию), %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	8.Доля рассмотренных заявлений об установлении пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в АДМР (от общего количества поступивших в АДМР таких заявлений), %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	9.Доля обеспеченности бланками ОМСиАД, %


	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	10. Доля актуализированных НПА АДМР (от общего числа НПА АДМР, подлежащих актуализации), %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	11.Доля рассмотренных материалов на заседаниях комиссии  к общему количеству материалов, подлежащих рассмотрению на заседаниях данной комиссии, по основаниям, предусмотренным НПА АДМР, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	12.Доля муниципальных служащих, представивших сведения о доходах и расходах в установленные законодательством сроки, к общему количеству муниципальных служащих, обязанных представлять сведения о доходах и расходах, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	13.Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены проверки достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах и расходах, обеспечения соблюдения ограничений, запретов, требований к урегулированию конфликта интересов, к общему количеству муниципальных служащих, в отношении которых присутствовала достаточная информация о представленных ими недостоверных и (или) неполных сведениях о доходах и расходах, несоблюдении ограничений, запретов, требований к урегулированию конфликта интересов, %
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	14.Доля уведомлений, направленных работодателю о фактах обращений в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, по которым проведены проверки, к общему количеству уведомлений, направленных работодателю о фактах обращений в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных, %
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	15.Наличие механизма осуществления проверок сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
	 - 
	наличие
	НПА есть
	100,0

	16.Доля граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, в отношении которых были проведены проверки достоверности представленных сведений, к общему количеству граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, %
	 - 
	100,0
	0,0
	0,0

	17.Доля муниципальных служащих, к которым применены взыскания за непредставление ими и (или) представление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, к общему количеству муниципальных служащих, не представивших и (или) представивших заведомо недостоверные или неполные сведения о доходах, %
	 - 
	100,0
	0,0
	0,0

	18.Доля уволенных муниципальных служащих, не устранивших препятствия к прохождению муниципальной службы, являющиеся ограничениями и запретами для прохождения муниципальной службы, к общему количеству муниципальных служащих, не устранивших препятствия к прохождению муниципальной службы, являющиеся ограничениями и запретами для прохождения муниципальной службы, %
	 - 
	100,0
	0,0
	0,0

	19.Доля отраслевых (функциональных) органов АДМР, представивших в установленные сроки информацию о сведениях о доходах и расходах руководителей подведомственных муниципальных учреждений в ОМСиАД в целях дальнейшего размещения на сайте АДМР, к общему количеству отраслевых (функциональных) органов АДМР, обязанных предоставлять такие сведения, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	20.Наличие размещенных на сайте АДМР в установленные сроки сведений о доходах, расходах
	наличие
	наличие
	Размещены в установленные сроки


	100,0

	21.НПА, регламентирующий перечень требований к профессиональным знаниям и навыкам муниципальных служащих АДМР
	наличие
	наличие
	НПА разработан и утвержден
	100,0

	22.Доля граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, к которым в установленном порядке предъявлены квалификационные требования, к общему количеству граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	23.Количество размещенных на сайте АДМР отчетов о ходе реализации программы по противодействию коррупции, ед.
	2
	4
	4
	100,0

	24.Количество муниципальных служащих, ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений, прошедших повышение квалификации, в рамках программы которого предусмотрен курс по противодействию коррупции, чел.
	 - 
	1
	1
	100,0

	25.Количество разрабатываемых памяток в сфере противодействия коррупции, ед.
	 - 
	2
	2
	100,0

	26.Доля муниципальных служащих ознакомленных с НПА, методическими материалами, памятками в сфере противодействия коррупции к общему количеству муниципальных служащих, подлежащих ознакомлению, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	27.Доля  проведенных проверок в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля к общему количеству запланированных проверок, %
	 - 
	100,0
	100,0
	100,0

	28.Доля проведенных проверок к общему количеству запланированных проверок деятельности муниципальных учреждений в части использования по назначению и сохранности закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления имущества, %
	 - 
	100,0
	100,0
	100,0

	29.Наличие на сайте раздела "Бюджет" с актуальной информацией
	наличие
	наличие
	наличие
	100,0

	30.Доля проведенных проверок в рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд к общему количеству  запланированных проверок, %
	 - 
	100,0
	100,0
	100,0

	31.Доля проектов НПА, прошедших антикоррупционную экспертизу, к общему количеству проектов НПА, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	32.Доля проектов НПА, размещенных на сайте АДМР в целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы, к общему количеству проектов НПА, необходимых к размещению на сайте АДМР, %
	 - 
	100,0
	100,0
	100,0

	33.Количество мероприятий по проведению анализа потребности специалистов в учреждениях социальной сферы Добрянского муниципального района, ед.
	 - 
	Не менее 4
	4
	100,0

	34.Количество мероприятий по проведению мониторинга территорий, привлечение будущих кадров из которых даст наиболее эффективный результат, ед.
	 - 
	Не менее 2
	2
	100,0

	35.Количество  просветительских мероприятий со школьниками, родителями и населением Добрянского муниципального района, направленных на престижность педагогических и медицинских профессий, ед.
	 - 
	Не менее 50
	59
	118,0

	36.Количество  мероприятий со старшеклассниками и выпускниками школ по их ориентации на поступление в педагогические и медицинские ВУЗы, ед.
	 - 
	Не менее 4
	29
	725,0

	37.Количество  поездок  старшеклассников на специализированную выставку "Образование и карьера», ед.
	 - 
	Не менее 1
	2
	200,0

	38.Количество  публикаций в СМИ, размещений на сайте АДМР статей, направленных на повышение привлекательности педагогических и медицинских профессий, ед.
	 - 
	Не менее 4
	4
	100,0

	39.Количество студентов, обучающихся по договорам целевого обучения, чел.
	 - 
	К концу 2019г не менее 4
	7
	175,0

	40.Количество специалистов, принятых на работу в учреждения социальной сферы Добрянского муниципального района, чел.
	 - 
	К концу 2019г не менее 11
	18
	163,6

	
	
	
	
	122,5


Информация об основных результатах реализации 

муниципальной программы

В результате реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие результаты.

В течение 2016 года в муниципальный резерв управленческих кадров Добрянского муниципального района включено 6-ть человек по следующим направлениям: 

- образование, наука;

-  обеспечивающая деятельность: правовая, кадровая, информационная, организационная;

- экономическое развитие и финансы;

- безопасность; 

- имущественные отношения.

С целью выполнения одной из задач муниципальной программы, в 2016 году организовывалось обучение участников резерва управленческих кадров Добрянского муниципального района: 2 участника муниципального резерва управленческих кадров прошли повышение квалификации по теме «Оценка регулирующего воздействия».

В отчетном году за счет средств муниципальной программы получили дополнительное образование 29 муниципальных служащих администрации Добрянского муниципального района, из них, 20  – прослушали семинары, 9 – прошли курсы повышения квалификации.

На основании п. 4 ч.1 ст.13 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984Н утвержден Порядок прохождения диспансеризации муниципальными служащими. В соответствии с данным порядком, в 2016 году проведена диспансеризация муниципальных служащих. Всего диспансеризацию прошли 99 муниципальных служащих.

В целях повышения профессионального уровня в сфере противодействия коррупции, муниципальные служащие администрации Добрянского муниципального района проходят обучение. В течение 2016 года 1 муниципальный служащий прошел курсы повышения квалификации по теме «Антикоррупционная деятельность в органах местного самоуправления», 2 муниципальных служащих прослушали семинар по теме «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления. Новое в законодательстве».

Кроме того, в целях обеспечения реализации мер по профилактике коррупционных правонарушений, минимизации и ликвидации коррупционных рисков, отделом муниципальной службы и антикоррупционной деятельности администрации Добрянского муниципального района осуществлялось выполнение мероприятий, предусмотренных планом по противодействию коррупции в администрации Добрянского муниципального района на 2016-2017 годы. 

Для выявления и исключения в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов коррупциогенных факторов, способствующих формированию условий для проявления коррупции, каждый проект НПА подвергается антикоррупционной экспертизе. В 2016 году 119 проектов муниципальных нормативных правовых актов  прошли антикоррупционную экспертизу, было выявлено 23 коррупциогенных фактора, которые были устранены. 

Согласно заключенного соглашения, в течение 2016 года в Прокуратуру г. Добрянки для рассмотрения направлялись проекты решений Земского Собрания Добрянского муниципального района и нормативные правовые акты администрации района. 

В 2016 году в администрацию района поступило 11 уведомлений работодателей о заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации Добрянского муниципального района. Все уведомления проанализированы отделом муниципальной службы и антикоррупционной деятельности администрации Добрянского муниципального района на предмет отсутствия конфликта интересов.

В соответствии с задачами программы, соблюдаются гарантии, предоставляемые муниципальным служащим, в части пенсионного обеспечения за выслугу лет.  В течение 2016 года 3 муниципальным служащим назначена пенсия за выслугу лет.

 В целях обеспечения учреждений социальной сферы Добрянского муниципального района профессиональными кадрами, между администрацией Добрянского муниципального района, учащимися, бюджетными учреждениями и учебными заведениями заключены договоры о целевом обучении.  В течение 2016 года, на основании целевых договоров, 5 студентов получали надбавку к стипендии.

� DOCPROPERTY  doc_summary  \* MERGEFORMAT �Об утверждении Годового отчета об исполнении и оценке эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2016 год�





� DOCPROPERTY  reg_number  \* MERGEFORMAT �298�





� DOCPROPERTY  reg_date  \* MERGEFORMAT �31.03.2017�














_1552321912.xls
Диаграмма1

		МП Культура ДМР

		МП Молодежная и семейная политика ДМР

		МП Развитие физической культуры и спорта на территории ДМР

		МП Развитие сельского хоз-ва, малого и среднего предпр-ва на территории ДМР

		МП Функционирование и развитие системы образования ДМР

		МП Инфраструктура и градостроительство ДМР

		МП Управление земельными ресурсами и имуществом ДМР

		МП Обеспечение общественной безопасности ДМР

		МП Функционирование системы муниципального управления

		МП Гармонизация  межнациональных и межконфессиональных отношений

		МП Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

		МП Кадровая политика Добрянского муниципального района



%

Освоение денежных средств в разрезе муниципальных программ Добрянского муниципального района                                                                                за 2016 год

99.9

88.0629866655

99.6063732395

100.0472064027

99.6624077123

77.4120032307

95.0064076939

98.283470545

99.0205749718

96.3636363636

100

99.8507037056



титул

		

								Отчет

				об оценке эффективности реализации муниципальных программ                                                                                                                                                                                                         Добрянского муниципального района

								за 2016 год





Расчет E 

		Расчет коэффициентов эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2014 год

		Одним из критериев оценки эффективности реализавции муниципальных программ является "Коэффициент эффективности реализации муниципальных программ" (E). Коэффициент рассчитывается по формуле: E = (Ʃ Ei) / i, где

				Р- результативность достижения целевых значений показателей муниципальной программы;

				З - степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию муниципальной программы.

		Расчет коэффициенов эффективности по каждой муниципальной программе приведен в Таблице 1.

		Расчет коэффициентов эффективности муниципальных программ Добрянского муницпального района за 2016 год

																																								Таблица 1

				№ п/п		Наименование                    муниципальной программы		Ответственный исполнитель		E		E1		E2		E3		E4		E5		E6		E7		E8		E9		E10		E11		E12		E13		E14		E15		E16		E17		E18		E19		E20		E21

				1		Функционирование и развитие системы образования Добрянского муниципального района		Управление образования		108.2		100.0		127.4		113.8		108.3		135.3		100.0		123.1		100.0		109.5		100.0		70.0		100.3		112.2		108.8		113.5		106.4		110.5		x		x		x		x

				2		Культура Добрянского муниципального района		УКСМиСП		140.4		100.0		100.0		160.0		200.0		133.3		100.0		100.0		143.0		240.0		127.3		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

				3		Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района		УКСМиСП		102.9		100.0		100.0		100.0		100.1		114.3		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

				4		Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района		УКСМиСП		94.2		76.4		78.8		111.2		100.7		100.0		78.2		111.6		91.7		100.0		87.9		100.0		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

				5		Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории ДМР		Управление СХиП		104.6		100.0		100.0		116.7		100.1		131.6		100.0		97.5		100.2		100.0		100.0		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

				6		Инфраструктура Добрянского района		УГиИ		98.3		100.0		100.0		354.3		0.0		0.0		701.0		100.0		100.0		100.0		100.0		101.4		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		72.2		113.0		21.6

				7		Управление земельными ресурсами и имуществом ДМР		УИЗО		151.0		117.5		115.8		101.1		101.1		102.4		127.1		766.0		235.1		100.0		101.1		100.0		100.0		100.0		100.0		45.0		104.2		x		x		x		x		x

				8		Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района		Отдел                   ГЗиМР		107.2		105.5		107.5		111.7		104.0		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

				9		Кадровая политика Добрянского муниципального района		Отдел                МСиАД		136.4		169.3		168.0		144.4		100.1		100.0		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

				10		Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в ДМР		ОВП		112.0		111.1		113.0		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

				11		Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом ДМР		УФиК		146.6		100.0		139.1		217.4		178.6		97.9		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

				12		Функционирование системы муниципального управления		УЭР		116.8		103.6		99.8		136.8		103.0		228.0		84.3		100.0		121.1		92.5		98.6		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

		1. Расчет коэффициентов эффективности (Ei) МП "Функционирование и развитие системы образования Добрянского муницпального района"

		№ п/п				Наименование мероприятий                                                                                           муниципальной программы				Уровень затрат (тыс.руб.)				Зi		Наименование целевых показателей муниципальной программы												плановое значение показателя				фактическое значение показателя				вид P (прямой/ обратный)		Рi		Ei =                             Рi/Зi

										план		факт

		1				МП Функционирование и развитие системы образования Добрянского муниципального района

		E1		1		Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования				50,815.4		50,815.4		100.0		Количество детей, охваченных услугой, чел.												3815				3817				прямой		100.0		100.0				100.0524246396		100.03		100.05		показателей нет в программе, только значения

																Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации, %												0				0				обратный								100.0

				2		Присмотр и уход				28,907.6		28,907.6

		E2		3		Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ ДМР				5,577.7		4,377.7		78.5		Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования доведена до средней заработной платы в общем образовании в районе, %												100.0				100.0				прямой		100.0		127.4

		E3		4		Обеспечение  государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в  дошкольных образовательных организациях				234,264.3		234,264.3		100.0		Количество детей, охваченных услугой, чел.												3577				3530				прямой		113.8		113.8				98.6860497624		113.8477308732		показателей нет в программе, только значения

																Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования доведена до средней заработной платы в общем образовании в районе, %												100.0				100.0				прямой								100

																Удельный вес образовательных организаций района, в которых оценка деятельности их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, %												70.0				100.0				прямой								142.9

		E4		5		Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования				67,712.5		67,712.5		100.0		Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг  общего образования по итогам опросов общественного мнения, % от числа опрошенных												75.5				76.9				прямой		108.3		108.3								108.3

				6		Развитие кадетского движения				727.4		727.4																																101.9

				7		Создание условий для личностного, профильного и профессионального самоопределения школьника				186.2		186.2				Удельный вес численности учителей района в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %												12.0				12.0												100.0

				8		Организация подвоза учащихся к месту учебы в общеобразовательных учреждениях				19,480.5		19,480.5				Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом, %												57.1				64.6				прямой								113.1

				9		Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников				157.3		157.3				Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования сохранена на уровне средней заработной платы в экономике района, %												100				100				прямой

																																												100.0

				10		Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому				239.3		226.5

				11		Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также, дополнительного образования в общеобразовательных организациях (к.б.)				255,978.7		256,859.2				Удельный вес образовательных организаций района, в которых оценка деятельности их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, %												70				100				прямой								142.9

				12		Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ ДМР				644.5		644.2				Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ												1.6				1.6				обратный

																																												100.0

				13		Предоставление выплаты компенсации части  родительской  платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования				12,417.9		11,507.6				Охват учащихся общеобразовательных школ услугой "Электронный дневник", %												90.0				90.0				прямой								100.0

		E5		14		Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях				60.9		45.0		73.9		Количество педагогов, которым присуждена ученая степень кандидата и доктора наук, чел.												1				1				прямой		100.0		135.3

		E6		15		Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях				3,921.7		3,921.7		100.0		Доля  образовательных организаций района, обеспеченных лицензиями на осуществление образовательной деятельности,  %												100				100				прямой		100.0		100.0

				16		Выполнение мероприятий по утеплению здания МАУО "Полазненская СОШ № 1"				2,431.5		2,431.5

				17		Инвестиционный проект "Строительство стадиона на территории МБОУ "Добрянская средняя общеобразовательная школа № 3" по адресу г. Добрянка, ул. Жуковского, 26 для использования в качестве межшкольного стадиона				49.1		49.1

		E7		18		Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций ПК, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (к.б.)				8,348.3		7,285.2		98.3		Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, %												70				79.9				прямой		121.0		123.1				114.1		121.0

				19		Развитие детского технического творчества в Добрянском муниципальном районе				1,668.7		1,668.7

				22		Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ				50,983.1		50,983.1

																Удельный вес образовательных организаций района, в которых оценка деятельности их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, %												70				100				прямой								142.9

																Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей доведена до средней заработной платы учителей в общем образовании района, %												100				106				прямой								106.0

		E8		20		Организация мероприятий с учащимися				1,230.1		1,230.1		100.0		Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, Всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников), %												36				36				прямой		100.0		100.0

				21		Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия ПК "Гордость Персмкого края"				30.0		30.0

				22		Организация и проведение работы с одаренными детьми				517.1		517.1

		E9		23		Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (к.б.)				9,358.6		9,357.9		100.0		Количество детей, охваченных оздоровительными мероприятиями, чел.												3750				4106				прямой		109.5		109.5				показателей нет в программе, только значения

				24		Организация отдыха детей и молодежи (м.б.)				611.1		611.1

		E10		25		Методическое сопровождение профессионального уровня педагогов учреждений общего и дополнительного образования				4,425.6		4,425.6		100.0		Удельный вес численности педагогических работников  образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку, в общей численности педагогических работников образования,  %;												60				60				прямой		100.0		100.0

				26		Организация и проведение августовской педагогической конференции				80.0		80.0

		E11		27		Проведение церемонии награждения выпускников школ золотыми и серебряными  медалями				52.0		52.0		100.0		Количество медалистов, чел.												10				7				прямой		70.0		70.0				показателей нет в программе, только значения

		E12		28		Выплата вознаграждения  за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций				9,299.7		9,153.0		98.4		Количество педагогов, получающих ежемесячное денежное вознаграждение (чел.)												301				297				прямой		98.7		100.3				показателей нет в программе, только значения

		E13		29		Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных  организаций				9,498.3		9,078.0		95.6		Количество получателей выплат, чел.												208				223				прямой		107.2		112.2

		E14		30		Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей				8,009.8		8,009.8		100.0		Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг  общего образования по итогам опросов общественного мнения, % от числа опрошенных												75.5				76.9				прямой		108.8		108.8				101.9		108.7855288291

																Численность детей из многодетных малоимущих семей, получивших соцподдержку(чел.)												579				670				прямой								115.7

		E15		32		Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей				9,581.3		9,581.3		100.0		Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг  общего образования по итогам опросов общественного мнения, % от числа опрошенных												75.5				76.9				прямой		113.5		113.5				101.9

																Численность детей из малоимущих семей (чел.)												886				1108				прямой								125.1		113.4553690222

		E16		32		Содержание муниципальных органов Добрянского муниципального района				8,777.0		8,777.0		100.0		Уровень достижения целевых показателей, установленных муниципальной программой "Функционирование и развитие системы образования Добрянского муниципального района", %												100				106.4				прямой		106.4		106.4

		E17		33		Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, поступившим в первый класс общеобразовательной организации				1,025.0		1,190.0		116.1		Численность детей из малоимущих семей, поступивших в первый класс общеобразовательной организации, чел.												183				283				прямой		128.2		110.5				154.6		128.2495566895

																Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг  общего образования по итогам опросов общественного мнения, % от числа опрошенных												75.5				76.9				прямой								101.9

										807,068.2		804,343.6		99.7

		2. Расчет коэффициентов эффективности (Ei) МП "Культура Добрянского муницпального района"

		№ п/п				Наименование мероприятий муниципальной программы				Уровень затрат (тыс.руб.)				Зi		Наименование целевых показателей муниципальной программы												плановое значение показателя				фактическое значение показателя				вид P (прямой/ обратный)		Рi		Ei=Рi/Зi

										план		факт

		2				МП Культура Добрянского муниципального района

		E1		1		Организация показа концертов и концертных программ				7,931.3		7,931.3		100.0		Количество проведенных концертов профессионального искусства, кол-во												60				60				прямой		100.0		100.0

		E2		2		Участие творческих коллективов района в краевых и территориальных праздниках, фестивалях, ярмарках, форумах и других акциях				50.0		50.0		100.0		Количество выездов на мероприятия, ед.												5				5				прямой		100.0		100.0				внести как показатель в мп

		E3		3		Проведение мероприятий, посвящённых календарным и юбилейным датам				330.0		330.0		100.0		Количество проведенных мероприятий, посвященных календарным и юбилейным датам с общим охватом не менее 1000 человек, кол-во												5				8				прямой		160.0		160.0

		E4		4		Проведение мероприятий, направленных на формирование имиджа профессии (профессиональные праздники)				50.0		50.0		100.0		Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование имиджа профессии (профессиональные праздники), шт.												2				4				прямой		200.0		200.0

		E5		5		Проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий				150.0		150.0		100.0		Количество проведённых районных фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий, шт.												3				4				прямой		133.3		133.3

		E6		6		Проведение межпоселенческих мероприятий в сфере культуры и досуга				80.0		80.0		100.0		Количество межрайонных, межпоселенческих мероприятий, шт.												2				2				прямой		100.0		100.0

						Проведение ежегодного районного конкурса "Лучший специалист культуры Добрянского муниципального района"								0.0																						прямой		0.0		0.0

		E7		7		Субсидия социально-ориентированным некоммерческим организациям				400.0		400.0		100.0		Количество организаций, получивших выплаты, ед.												4				4				прямой		100.0		100.0				внести как показатель в мп

						Конкурс социокультурных инициатив и проектов среди некоммерческих организаций Добрянского муниципального района								0.0																						прямой		0.0		0.0

		E8		8		Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов ТОС (краевой бюджет)				1,517.5		1,516.5		99.9		Количество реализованных социокультурных проектов, шт.												7				10				прямой		142.9		143.0

		E9		9		Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований				16.9		16.9		100.0		Количество приобретенных журналов и их подписка,												2				3				прямой		240.0		240.0				150.0		240.0

																Количество приобретенных книг, ед.												30				99				прямой								330.0

		E10		10		Содержание муниципальных органов Добрянского муниципального района				4,322.2		4,322.2		100.0		Уровень выполнения значений целевых показателей  муниципальных программ УКСМП администрации ДМР, %												90				114.6				прямой		127.3		127.3

				11		Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (ф.б.)				36.5		36.5		100.0		показатель отсутствует в программе																				прямой		-		-				нет показателя в мп, в оценку не включено

				12		Субсидии бюджетным и автономным учреждениям района на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ ДМР				51.3		51.3		100.0		показатель отсутствует в программе																				прямой		-		-				нет показателя в мп, в оценку не включено

										14,935.7		14,934.7		99.99

		3. Расчет коэффициентов эффективности (Ei) МП "Молодежная и семейная политика  Добрянского муницпального района"

		№ п/п				Наименование мероприятий муниципальной программы				Уровень затрат (тыс.руб.)				Зi		Наименование целевых показателей муниципальной программы												плановое значение показателя				фактическое значение показателя				вид P (прямой/ обратный)		Рi		Ei=Рi/Зi

										план		факт

		3				МП Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района

		E1		1		Проведение мероприятий, направленных на развитие творческого и интеллектуального потенциала молодых людей				300.0		300.0		100.0		Доля  подростков категории «группы риска» и СОП, вовлеченных в мероприятия программы, %												33				33				прямой		100.0		100.0

																Доля молодежи, охваченной патриотическими, общественными практиками и социокультурными процессами, %												40				40				прямой

				2		Субсидия на имущественный взнос некоммерческой организации Фонд "Молодежный прорыв"				50.0		50.0

		E2		3		Проведение мероприятий, направленных на поддержку  юных дарований				92.0		92.0		100.0		Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях и т.д.), в общем количестве молодежи, %												16				16				прямой		100.0		100.0

		E3		4		Проведение конкурсов, форумов, фестивалей, мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей				40.0		40.0		100.0		Доля  молодых семей, принимающих участие в районных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, %												13				13				прямой		100.0		100.0

						Районный конкурс замещающих семей «Наша дружная семья»								-		Доля  подростков категории «группы риска» и СОП, вовлеченных в мероприятия программы, %																				прямой		-		-

						Новогодние мероприятия для детей из малообеспеченных семей с вручением подарков

						Участие детей и подростков группы риска и СОП в краевых, Всероссийских  мероприятиях

						Проведение  районных акций по пропаганде здорового образа жизни среди подростков и молодежи

						Районный футбольный турнир по дворовому футболу «Двор без наркотиков»

		E4		5		Проведение мероприятий, конкурсов, фестивалей для детей с ограниченными возможностями здоровья				80.0		80.0		99.9		Количество мероприятий, направленных на поддержку детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, мероприятий												3				3				прямой		100.0		100.1

				6		Организация участия семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в краевых, межмуниципальных и всероссийских конкурсах, фестивалях, мероприятиях				30.0		29.9

		E5		7		Обеспечение жильем молодых семей (ф.б., к.б., б-т поселений)				12,674.3		11,090.8		87.5		Количество выданных свидетельств на улучшение жилищные условия, ед.												7				7				прямой		100.0		114.3

										13,266.3		11,682.7		88.1

		4. Расчет коэффициентов эффективности (Ei) МП "Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района"

		№ п/п				Наименование мероприятий муниципальной программы				Уровень затрат (тыс.руб.)				Зi		Наименование целевых показателей муниципальной программы												плановое значение показателя				фактическое значение показателя				вид P (прямой/ обратный)		Рi		Ei=Рi/Зi

										план		факт

		4				МП Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района

		E1		1		Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для людей с ограничеными возможностями здоровья на территории Добрянского муниципального района				560.0		560.0		100.0		Численность населения, вовлечённого в систему массовых физкультурно-спортивных мероприятий, чел.												4000				4012				прямой		76.4		76.4				100.3		76.4071895425

																Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории,%												8				2				прямой								25.0

																Доля населения Добрянского муниципального района,  систематически занимающихся физической культурой и спортом  спортом, %												30.6				31.8				прямой								103.9

		E2		2		Участие сборных команд, ведущих спортсменов Добрянского муниципального района в физкультурно-массовых мероприятиях и спортивных соревнованиях краевого, регионального, всероссийского, международного уровня				200.0		200.0		100.0		Количество призовых мест (медалей) занятых спортсменами Добрянского района на краевых, региональных, всероссийских  и международных соревнованиях, мест												65				66				прямой		78.8		78.8				101.5		78.8461538462

																Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории,%												8				2				прямой								25.0

																Количество краевых спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены ДМР, кол-во												10				11				прямой								110.0

		E3		3		Организация и проведение  мероприятий направленных на внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории добрянского муниципального района				100.0		100.0		100.0		Доля населения Добрянского района, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)", чел.												500				556				прямой		111.2		111.2

		E4		4		Реализация дополнительных общербразовательных предпрофессиональных программ				8,193.6		8,193.6		100.0		Количество обучающихся, осваивающих дополнительные программы в образовательном учреждении, чел.												884				890				прямой		100.6787330317		100.7

		E5		5		Организация и проведение официальных спортивных мероприятий				192.1		192.1		100.0		Количество проведенных официальных спортивных мероприятий, ед.												14				14				прямой		100.0		100.0

		E6		6		Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Спортивно оздоровительный этап.				624.7		624.7		100.0		Количество человек прошедших спортивную подготовку по олимпийским видам спорта на спортивно оздоровительном этапе												78				61				прямой		78.2		78.2

		E7		7		Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Тренировочный этап (этап спортивной специализации).				18,119.1		18,119.1		100.0		Количество человек прошедших спортивную подготовку по олимпийским видам спорта на тренировочном этапе, чел.												95				106				прямой		111.5789473684		111.6

		E8		8		Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Этап совершенствавания спортивного мастерства				947.2		947.2		100.0		Количество человек прошедших спортивную подготовку по олимпийским видам спорта на этапе совершенствования спортивного мастерства, чел.												12				11				прямой		91.7		91.7

		E9		9		Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Этап высшего спортивного мастерства				1,238.2		1,238.2		100.0		Количество человек прошедших спортивную подготовку по олимпийским видам спорта на этапе высшего спортивного мастерства, чел.												3				3				прямой		100.0		100.0

		E10		10		Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Тренировочный этап (этап спортивной специализации)				559.7		559.7		100.0		Количество человек прошедших спортивную подготовку по неолимпийским видам спорта  на тренировочном этапе, чел.												33				29				прямой		87.9		87.9

		E11		11		Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Этап высшего спортивного мастерства.				187.0		187.0		100.0		Количество человек прошедших спортивную подготовку по неолимпийским видам спорта  на этапе высшего спортивного мастерства, чел.												1				1				прямой		100.0		100.0

				12		Оснащение биатлонного комплекса "Лесная" освещением, видеонаблюдением, связью и оповещением				0.0		0.0		-		Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %												61.2				61.3				прямой		100.2		-				мероприятие в бюджете 2016 года = 0,0 тр

																Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, %												48.8				48.9				прямой		100.2		-				100.2		100.2049180328		100.1841583628

				13		Предоставление мер соцподдержки педработникам образовательных муниципальных учреждений, работающих в сельской местности и в поселках городского типа по оплате жилого помещения  и коммунальных услуг				253.0		125.3		49.5																						прямой		-		-				нет показателя исключено из оценки

				14		Субсидии бюджетным и втономным учреждениям района на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программДобрянского муниципального района				1,267.3		1,267.3		100.0																						прямой		-		-

																																												нет показателя исключено из оценки

										32,441.9		32,314.2		99.61

		5. Расчет коэффициентов эффективности (Ei) МП "Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории ДМР"

		№ п/п				Наименование мероприятий муниципальной программы				Уровень затрат (тыс.руб.)				Зi		Наименование целевых показателей муниципальной программы												плановое значение показателя				фактическое значение показателя				вид P (прямой/ обратный)		Рi		Ei=Рi/Зi

										план		факт

		5				МП Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского муниципального района

		E1		1		Предоставление грантов начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам				1,259.2		1,259.2		100.0		Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  (ИП, Юр. лиц) СПК, КФХ, ЛПХ,  получивших государственную поддержку, ед.												1				1				прямой		100.0		100.0

																Количество вновь зарегистрированных с/х товаропроизводителей (СПК, КФХ), ед.												1				1				прямой

																Количество вновь созданных новых рабочих мест												2				2				прямой

		E2		2		Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм				2,177.0		2,177.0		100.0		Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  (ИП, Юр. лиц) СПК, КФХ, ЛПХ,  получивших государственную поддержку, ед.												1				1				прямой		100.0		100.0

		E3		3		Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением СМиСП, в тч участннками инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на моньаж оборудования, в целях создания, и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)				1,669.4		1,669.4		100.0		Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  (ИП, Юр. лиц) СПК, КФХ, ЛПХ,  получивших государственную поддержку, ед.												2				3				прямой		116.7		116.7				150.0		116.7

																Количество, проведенных экскурсий, ед.																				прямой

																Численность вновь созданных субъектов МиСП на 1000 жителей населения ДМР												1.62				1.62				прямой								100

																Количество вновь созданных новых рабочих мест												2				2				прямой								100

		E4		4		Реализация мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г."				1,953.5		1,953.5		99.9		Количество граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе молодые семьи и молодые специалисты, чел.												2				2				прямой		100.0		100.1

				5		Реализация МП, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований в целях софинансирования мероприятий в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г."				394.8		394.8

				6		Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий по обеспечению проживающих в жилых помещениях граждан жилыми помещениями в части реализации ФЦП  "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г."				473.8		471.3

		E5		7		Организация и проведение ярмарочных и др. мероприятий, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и  сельскохозяйственных животных				20.0		20.0		100.0		Количество задействованных субъектов малого и среднего предпринимательства и сельхозтоваропроизводителей в выставках и ярмарках, ед.												19				25				прямой		131.6		131.6

		E6		8		Поощрение учащихся общеобразовательных учреждений района в виде проведения  экскурсии по достопримечательностям района				16.4		16.4		100.0		Количество проведенных экскурсий, ед.												1				1				прямой		100.0		100.0

		E7		9		Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования (возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткорочным, взятым малыми формами хозяйствования)				317.0		325.1		102.5		Количество субсидируемых кредитных договоров, ед.												30				30				прямой		100.0		97.5

		E8		10		Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства				373.7		373.1		99.8		Освоение средств субвенций по администрированию отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, %												100				100				прямой		100.0		100.2

		E9		11		Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи				915.8		915.8		100.0		Освоение средств субвенций на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи, %												100				100				прямой		100.0		100.0

		E10		12		Предоставление субсидий юридическим лицам, ИП, а также физическим лицам - производителям животноводческой продукции в целях возмещения затрат в связи с производством животноводческой продукции на приобретение сена				1,000.0		1,000.0		100.0		Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  (ИП, Юр. лиц) СПК, КФХ, ЛПХ,  получивших государственную поддержку, ед.												2				2				прямой		100.0		100.0

																Количество построенных  распределительных газопроводов, ед.												-				-				прямой		-		-		в оценку не включено, тк нет значения на 2016 год

																Количество построенных водоводов, ед.												-				-				прямой		-		-

																Количество построенных распределительных водоводов, ед.												-				-				прямой		-		-

										10,570.6		10,575.6		100.0

		6. Расчет коэффициентов эффективности (Ei) МП "Инфраструктура Добрянского района"

		№ п/п				Наименование мероприятий муниципальной программы				Уровень затрат (тыс.руб.)				Зi		Наименование целевых показателей муниципальной программы												плановое значение показателя				фактическое значение показателя				вид P (прямой/ обратный)		Рi		Ei=Рi/Зi

										план		факт

		6				МП Инфраструктура Добрянского района

		E1		1		Строительство детского сада на 240 мест в п. Полазна ДМР, ПК				93,127.8		93,127.8		100.0		Количество введенных объектов дошкольного образования, объектов												1				1				прямой		100.0		100.0

				2		Содержание объектов капитального строительства и инженерных сетей до момента передачи объектов в государственную собственность				118.9		116.8

				3		Инвестиционный проект "Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Добрянка Пермского края"				144.5		72.8		50.4		по п. 4, 5, 6 - Муниципальные контракты расторгнуты в связи с неисполнением подрядчиком условий контракта.                                                                                                              Объекты в 2016 году не сдавались в эксплуатацию, целевой показатель в программе не предусмотрен, в оценку эффективности мероприятия не включены.																						-		-

				4		Инвестиционный проект "МБОУ "Камская СОШ" Корпус 2"				64.8		0.0		0.0

				5		Инвестиционный проект "Районный культурно-досуговый центр в г.Добрянка Пермского края"				681.2		0.0		0.0

				6		Разработка ПСД по строительству комплекса районной больницы в п.Полазна				4,980.7		0.0		0.0

		E2		7		Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Добрянского муниципального района				33,437.5		33,437.5		100.0		Протяженность сети автомобильных дорог с твёрдым покрытием, км												255.2				255.2				прямой		100.0		100.0

		E3		8		Ремонт участков автомобильной дороги "Фоминка-Кухтым-Голубята":км010+400-км10+465,5,км010+550-км10+700				13.6		0.0		97.7		Протяженность муниципальных дорог районного значения, приведенных в нормативное состояние с учетом реконструкции, км												12.1				41.8				прямой		346.3		354.3

				9		Ремонт участка автомобильной дороги "Пермь-Березники-Фоминка,км001+150-км001+850				29.6		0.0

				10		Ремонт асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги "Пермь-Березники-Добрянка"(Пермская ГРЭС) км0+000-км5+253				1,872.8		1,872.8

				11		Ремонт автомобильной дороги "Пермь-Березники-Октябрьский"				0.0		0.0

		E4		12		Проектирование строительство (реконтсрукция), по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,находящихся на территории Пермского края(мост ч/з реку ВОЖ, ремонт участка дороги Усть-Гаревая)				10,564.2		9,580.3		90.7																						прямой		0.0		0.0

		E5		13		Проектирование строительство (реконтсрукция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом ПК от 01.12.2011г, №871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в ПК"(ул.Дальняя д.Мохово, пос.Полазна)				5,448.2		5,413.3		99.4																						прямой		0.0		0.0

		E6		14		Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог Федерального значения)с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт(реконструкция автомобильной дороги "Пермь-Березники"-Гари")				7,522.8		1,073.1		14.3		Протяженность сети автомобильных дорог с твёрдым покрытием, км												255.2				255.2				прямой		100.0		701.0

				15		Строительство автомобильной дороги д.Завожик-туристическая база "Уездный город"				15.0		0.0		0.0		исключено из оценки эффективности, показатель программой не предусмотрен																						-		-

		E7		16		Мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Добрянского муниципального района				851.4		851.4		100.0		Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, %												39				39				прямой		100.0		100.0

		E8		17		Муниципальная услуга по административному обеспечению деятельности организаций				4,439.4		4,439.4		100.0																						прямой		100.0		100.0

		E9		18		Муниципальная услуга по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте объектов				701.6		701.6		100.0																						прямой		100.0		100.0

		E10		19		Муниципальная услуга по оказанию капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе				1,199.4		1,199.4		100.0																						прямой		100.0		100.0

		E11		20		Предоставление субсидий перевозчику, занятому на субсидируемых регулярных перевозках в границах ДМР				2,187.4		2,187.4		100.0		Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное транспортное сообщение (автомобильное, водное, ж/д), %												96.0				97.3				прямой		101.4		101.4

				21		Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров и их багажа водным транспортом на межпоселенческом маршруте Добрянка-Сенькино				391.0		391.0

				22		Оказание услуг по доставке продуктов питания  и хлебобулочных изделий в образовательные учреждения и предприятия торговли населенных пунктов Висимского сельского поселения в критической ситуации, сложившейся в связи с разрушением автомобильной дороги общего пользования				7.6		7.6		100.0		исключено из оценки эффективности, показатель программой не предусмотрен																						-		-

				23		Оказание услуг по перевозке пассажиров по маршруту "Добрянка-Н-Лух-Добрянка" в критической ситуации, сложившейся в связи с разрушением автомобильной дороги общего пользования, между населенными пунктами Добрянского муниципального района				92.4		92.4		100.0		исключено из оценки эффективности, показатель программой не предусмотрен																						-		-

		E12		24		Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием СПД				1,295.6		1,295.6		100.0		Предоставление мер социальной помощи и поддержки граждан, в части транспортного обслуживания, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки на 100 %												100				100				прямой		100.0		100.0

				25		Исполнение решение суда				1,794.7		30.1		1.7		исключено из оценки эффективности, показатель программой не предусмотрен																						-		-

		E13		26		Разработка карт(планов) объектов землеустройства по ПЗЗ Краснослудского сельского поселения				202.4		0.0		22.3		Поставлены на кадастровый учет  объекты землеустройства по ПЗЗ сельских поселний Добрянского муниципального района, территориальная зона												171				0				прямой		0.0		0.0

				27		Разработка карт(планов) объектов землеустройства по ПЗЗ  Сенькинского сельского поселения				432.8		0.0

				28		Разработка карт(планов) объектов землеустройства по ПЗЗ  Дивьинского сельского поселения				651.9		287.1

		E14		29		Корректировка Генерального плана Краснослудского сельского поселения				136.2		136.2		100.0		Утверждены изменения в Генеральных планах сельских поселений Добрянского муниципального района, поселение, ед												3				0				прямой		0.0		0.0

				30		Внесение изменений в Генеральный план Дивьинского сельского поселения				136.2		136.2

				31		Внесение изменений в Генеральный план Сенькинского сельского поселения				136.2		136.2

		E15		32		Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Краснослудского сельского поселения				68.1		68.1		100.0		Утверждены изменения в Правилах землепользования и застройки сельских поселений Добрянского муниципального района, поселение												3				0				прямой		0.0		0.0

				33		Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Дивьинского сельского поселения				68.1		68.1

				34		Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Сенькинского сельского поселения				68.1		68.1

		E16		35		Подготовка документации по планировке территории сельских поселений Добрянского муниципального района				150.0		150.0		100.0		Утверждена документация по планировке территории сельских поселений Добрянского муниципального района, поселение												2				0				прямой		0.0		0.0

		E17		36		Внесение изменений в Схему территориального планирования Добрянского муниципального района				550.0		0.0		0.0		Утверждены изменения в Схему территориального планирования Добрянского муниципального района, схема												1				0				прямой		0.0		0.0

		E18		37		Публикация проектов внесения изменений в генеральные планы, в правила землепользования и застройки				96.1		96.1		100.0		Утверждены изменения в Генеральных планах сельских поселений Добрянского муниципального района, поселение, ед												3				0				прямой		0.0		0.0

																Утверждены изменения в Правилах землепользования и застройки сельских поселений Добрянского муниципального района, поселение												3				0				прямой

		E19		38		Обеспечение деятельности муниципальных органов				3,292.2		3,274.7		99.5		Выполнение целевых показателей муниципальной программы Добрянского муниципального района "Инфраструктура и градостроительство Добрянского района"												100				71.8				прямой		71.8		72.2

		E20		39		Районный конкурс "Безопасное колесо"				13.8		13.8		99.6		Количество ДТП с пострадавшими несовершеннолетними (до 16 лет), чел												18				16				обратный		112.5		113.0

				40		Участие в краевом конкурсе "Безопасное колесо"				16.2		16.2

				41		Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма				135.2		135.2

				42		Публикация информации в печатных СМИ				5.0		4.3

		E21		43		Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда				33,960.9		2,937.4		8.6		Площадь жилищного фонда, предоставленного гражданам, при переселении из аварийного жилищного фонда, м.кв.												2465				46				прямой		1.9		21.6

										211,101.5		163,418.0		77.4

		7. Расчет коэффициентов эффективности (Ei) МП "Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района"

		№ п/п				Наименование мероприятий муниципальной программы				Уровень затрат (тыс.руб.)				Зi		Наименование целевых показателей муниципальной программы												плановое значение показателя				фактическое значение показателя				вид P (прямой/ обратный)		Рi		Ei=Рi/Зi

										план		факт

		7				МП Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района

		Подпрограмма Профилактика детского и семейного неблагополучия																																										%				средний %

		E1		1		Образование комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав и организации их деятельности				3569.1		3555.0		99.6		Количество семей, находящихся в СОП												164				150				обратный		105.1		105.5				109.3				105.130

																Количество детей, находящихся в СОП												321				290				обратный								110.7

																Количество детей в возрасте до 7 лет, находящихся в СОП												102				72				обратный								141.7

																Количество вновь выявленных семей, находящихся в СОП												47				50				обратный								94.0

																Доля семей, находящихся в СОП, снятых с учета												16				18				прямой								112.5

																Доля детей, состоящих на учете в СОП более 2 лет												33.8				54				обратный								62.6

										3569.1		3555.0

		Подпрограмма Профилактика правонарушений в ДМР

		E2		1		Районный конкурс замещающих семей "Наша дружная семья"				40.0		40.0		99.8		Число погибших в результате преступлений												36				30				обратный		107.2		107.5				120.0		107.2430524923

				2		Новогодние мероприятия для детей из малобеспеченных семей				35.0		35.0																																94.4861049846

				3		Публикация информации в печатных СМИ				5.0		4.9				Уровень преступности (на 10 000 населения), %												214.2				226.7				обратный

				2		Участие детей и подростков группы риска и СОП в краевых, Всероссийских мероприятиях				20.0		19.9

										100.0		99.8

		Подпрограмма Профилактика терроризма и экстремизма в ДМР

		E3		1		Повышение защищенности объектов транспортной инфраструктуры				129.7		0.0		89.5		Количество объектов транспортной инфраструктуры приведенных в соответствие нормам безопасности, установленных ФЗ № 16 от 09.02.2007г "О транспортной безопасности"												0				0				прямой		100.0		111.7

				2		Организация изготовления и размещения в местах массового пребывания людей памяток, листовок в случае угрозы терракта				5.0		5.0				Количество незаконных актов террористической направленности												0				0				прямой

				3		Установка системы видеонаблюдения в образовательных организациях				1097.8		1097.8				Количество незаконных актов экстремисстской направленности												0				0				прямой

				4		Публикация информации в печатных СМИ				5.00		4.70

										1237.5		1107.5

		Подпрограмма Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления ПАВ в ДМР

				1		Проведение районных акций по пропаганде здорового образа жизни среди подростков и молодежи				25.0		25.0		99.9		Уровень заболеваемости наркологическими расстройствами (на 10 000 населения), %												не сопоставимы план и факт								обратный		-		-				исключено из оценки

				2		Публикация информации в печатных СМИ				5.0		4.9

				3		Районный футбольный турнир по дворовому футболу "Двор без наркотиков"				40		40				Доля выявленных правонарушений, связанных с незаконным оборотом НС и ПАВ и их прекурсоров, %												не сопоставимы план и факт								прямой

										70.0		69.9

		Подпрограмма Защита населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

		E4		1		Обучение руководящего состава …				9.0		9.0		100.0		Доля обученности руководящего состава и специалистов органов управления в области ГО и ЧС												87.0				94.0				прямой		104.0		104.0				108.0		104.0229885057

				2		Обеспечение деятельности  МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Добрянского муниципального района»				3444.2		3443.9				Наличие органа повседневного управления МКУ ЕДДС												1				1				прямой								100.0

										3,453.2		3,452.9

		Всего по МП								8,429.8		8,285.1		98.3

		8. Расчет коэффициентов эффективности (Ei) МП " Кадровая политика Добрянского муниципального района"

		№ п/п				Наименование мероприятий                                                  муниципальной программы				Уровень затрат (тыс.руб.)				Зi		Наименование целевых показателей муниципальной программы												плановое значение показателя				фактическое значение показателя				вид P (прямой/ обратный)		Рi		Ei=Рi/Зi

										план		факт

		8				МП Совершенствование системы муниципального управления

		E1		1		Выплата компенсации за аренду жилья специалистам муниципальных учреждений образования				97.6		97.6		100.0		Количество студентов, обучающихся по договорам целевого обучения												4				7				прямой		169.3		169.3				175.0		169.3				169.3

				2		Предоставление дополнительной профессиональной программы повышения квалификации педагогов по математике, английскому языку				240.0		240.0				Количество специалистов, принятых на работу в учреждения социальной сферы Добрянского муниципального района												11				18				прямой								163.6

				3		Организация и проведение мероприятий "День учителя" (в том числе церемония поступления на работу нового сотрудника), "Учитель года", "Лучший педагог"				529.0		529.0

		E2		4		Выплата надбавки к стипендии выпускникам школ, обучающимся по целевым контрактам и получающим специальности, необходимые для развития социальной сферы				215.6		210.0		97.4		Количество специалистов, принятых на работу в учреждения социальной сферы Добрянского муниципального района												11				18				прямой		163.6		168.0

		E3		5		Организация обучения муниципальных служащих				159.1		159.1		100.0		Доля муниципальных служащих АДМР, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации (от общего количества муниципальных служащих АДМР, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку), в том числе за счет бюджета Пермского края, %												18				26				прямой		144.4		144.4

		E4		6		Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Добрянского муниципального района				4525.7		4522.4		99.9		Доля рассмотренных заявлений об установлении пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в АДМР (от общего количества поступивших в АДМР таких заявлений), %												100				100				прямой		100.0		100.1

		E5		7		Проведение диспансеризации муниципальных служащих				194.3		194.3		100.0		Доля муниципальных служащих АДМР, прошедших диспансеризацию, (от общего количества муниципальных служащих АДМР, обязанных в отчетном периоде пройти диспансеризацию)												100				100				прямой		100.0		100.0

										5,961.3		5,952.4		99.9

		9. Расчет коэффициентов эффективности (Ei) МП " Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района"

		№ п/п				Наименование мероприятий муниципальной программы				Уровень затрат (тыс.руб.)				Зi		Наименование целевых показателей муниципальной программы												плановое значение показателя				фактическое значение показателя				вид P (прямой/ обратный)		Рi		Ei=Рi/Зi

										план		факт

		9				МП Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района

		E1		1		Предоставление муниципальной услуги по содержанию имущества, находящегося в государственной (муниципальной собственности)				1392.2		1392.2		100.0		Поступление земельного налога, арендной платы  за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет, млн. руб.												150.0				136.4				прямой		117.5		117.5				90.9333333333				117.5445887446

																Увеличение площади вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков, Га												38.5				55.5				прямой								144.2

		E2		2		Осуществление оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков, вовлекаемых в оборот, реализуемых через торги				169.4		157.6		93.0		Поступление земельного налога, арендной платы  за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет, млн. руб.												150.0				136.4				прямой		107.7		115.8				90.9333333333				107.7007092199

																Поступление доходов от сдачи имущества в аренду в консолиди-рованный бюджет, млн.руб.												9.4				11.7				прямой								124.5

		E3		3		Межевание земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования				17.0		17.0		100.0		Актуализация Реестра муниципального имущества и Реестра договоров аренды имущества и земельных участков, %												90.0				91.0				прямой		101.1111111111		101.1

		E4		4		Информационное обеспечение ведения Реестра муниципального имущества и Реестра договоров аренды имущества и земельных участков				42.5		42.5		100.0		Актуализация Реестра муниципального имущества и Реестра договоров аренды имущества и земельных участков, %												90.0				91.0				прямой		101.1		101.1

		E5		5		Обеспечение содержания и сохранности имущества незавершенного строительством комплекса "Стадион "Добрянка""				799.1		799.1		97.7		Обеспечение содержания и сохранности имущества незавершенных строительством комплексов, находящихся в муниципальной собственности ДМР, %												100.0				100.0				прямой		100.0		102.4

				6		Обеспечение содержания и сохранности имущества незавершенного строительства "Культурно-досуговый центр в г. Добрянка Пермского края"				477.8		447.8

		E6		7		Содержание муниципальных органов ДМР				3516.8		3516.8		100.0		Уровень достижения целевых показателей, установленных муниципальной программой, %												100.0				127.1				прямой		127.1		127.1

		E7		8		Приобретение автотранспорта для нужд администрации ДМР				4,999.0		3,263.0		65.3		Количество единиц автотранспорта, приобретенного для нужд администрации, ед.												1				5				прямой		500.0		766.0				нет в показателях

		E8		9		Содержание казенных учреждений ДМР				8993.1		9150.6		101.8		Поступление доходов от сдачи имущества в аренду в консолиди-рованный бюджет, млн.руб.												9.4				11.7				прямой		239.2		235.1				124.5		239.2340425532

																Поступление доходов от реализации имущества в консолидированный бюджет												0.5				1.77				прямой								354.0

		E9		10		Содержание и обслуживание муниципального движимого имущества Добрянского района				3106.5		3106.5		100.0		Сохранность имущества, находящегося в собственности ДМР, %												100.0				100.0				прямой		100.0		100.0

		E10		11		Текущий ремонт недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне				1265.6		1265.6		99.0		Поддержание нормативного состояния недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне,%												100.0				100.0				прямой		100.0		101.1

				12		Содержание и обслуживание недвижимого имущества Добрянского района				5848.1		5774.1

		E11		13		Содержание и обслуживание помещений, занимаемых отраслевыми (функциональными) органами АДМР				1691.7		1691.7		100.0		Сохранность имущества, находящегося в собственности ДМР, %												100.0				100.0				прямой		100.0		100.0

		E12		14		Содержание и обслуживание внешних инженерных сетей, находящихся в муниципальной казне				760.1		760.1		100.0		Бесперебойное функционирование внешних инженерных сетей, находящихся в муниципальной казне, %												100.0				100.0				прямой		100.0		100.0

		E13		15		Текущий ремонт инженерных сетей, находящихся в муниципальной казне				458.9		458.9		100.0		Сохранность имущества, находящегося в собственности ДМР, %												100.0				100.0				прямой		100.0		100.0

		E14		16		Мониторинг на полигоне твердых бытовых отходов п. Полазна				333.0		333.0		100.0		Наличие ежеквартального отчета за экологическим состоянием полигонов, %												100.0				100.0				прямой		100.0		100.0				нет в показателях

		E15		17		Выполнение мероприятий по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций				37.2		37.2		100.0		Количество выданных разрешений на установку конструкций												10				6				прямой		45.0		45.0				нет в показателях						60.00		45.0

																Число самовольно установленных констукций,												3				10				обратный								нет в показателях						30.0

		E16		18		Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся муниципальной собственностью ДМР				113.6		109.0		96.0		Задолженность по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся муниципальной собственностью ДМР, тыс.руб.												0				0				прямой		100.0		104.2

										34,021.6		32,322.7		95.0

		10. Расчет коэффициентов эффективности (Ei) МП "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Добрянском муниципальном районе"

		№ п/п				Наименование мероприятий муниципальной программы				Уровень затрат (тыс.руб.)				Зi		Наименование целевых показателей муниципальной программы												плановое значение показателя				фактическое значение показателя				вид P (прямой/ обратный)		Рi		Ei=Рi/Зi

										план		факт

		10				МП Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Добрянском муниципальном районе

		E1		1		Публикация тематических статей по вопросам межэтнических отношений в районных средствах массовой информации, изготовление и размещение объектов социальной рекламы, пропагандирующих взаимоуважение между лицами разных национальностей и вероисповеданий, способствующие формированию позитивных установок на этническое многообразие, пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление единства и добрососедства народов, проживающих на территории района				20.0		18.0		90.0		Количество созданных и размещенных в средствах массовой информации информационных материалов  омногообразии национальных культур и религий на территории ДМР, ед.												4				4				прямой		100.0		111.1

																Количество тем, освещенных посредством создания, изготовления и распространения социальной рекламы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в ДМР, ед.												1				1				прямой

		E2		2		Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Добрянского муниципального района				35.0		35.0		100.0		Количество мероприятий, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Добрянского муниципального района, ед.												2				2				прямой		113.0		113.0				100.0		112.9583333333

																Численность участников мероприятий, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Добрянского муниципального района, чел.												600				711				прямой								118.5

																Количество проведенных встреч в рамках взаимодействия с общественными гражданскими институтами, ед.												5				5				прямой								100.0

																Количество образовательных мероприятий, проведенных в учебных заведениях, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди учащихся Добрянского муниципального района, ед.												30				40				прямой								133.3

										55.0		53.0		96.4

		11. Расчет коэффициентов эффективности (Ei) МП "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Добрянского района"

		№ п/п				Наименование мероприятий муниципальной программы				Уровень затрат (тыс.руб.)				Зi		Наименование целевых показателей муниципальной программы												плановое значение показателя				фактическое значение показателя				вид P (прямой/ обратный)		Рi		Ei=Рi/Зi

										план		факт

		E1		1		Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности				8,313.6		8,313.6		100.0		Уровень исполнения обязательств по заключенным соглашениям о порядке погашения задолженности по исполнительным листам, %												100				100				прямой		100.0		100.0

		E2		2		Выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений района из районного ФФПП				766.7		766.7		100.0		Доля собственных доходов бюджета МР (налогове, неналоговые, дотации из РФФП МР), направляемая на формирование районного фонда ФПП, %												не менее 2,3				3.2				прямой		139.1		139.1

				3		Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений района из районного ФФПП				15,397.1		15,397.1

		E3		4		Финпомощь в связи с выполнением полномочий по вопросам местного значения сельских поселений				1,276.3		1,276.3		100.0		Доля собственных доходов бюджета МР (налогове, неналоговые, дотации из РФФП МР), направляемая  на финансовую помощь ОМСУ городских и сельских поселений при выполнении полномочий по вопросам местного значения поселений, %												не более 5				2.3				прямой		217.4		217.4

				5		Финпомощь при выполнении полномочий по вопросам местного значения сельских поселений в связи с выпадающими доходами				7,034.3		7,034.3

				6		Финпомощь в связи с выполнением полномочий по вопросам местного значения городских поселений				850.0		850.0

		E4		7		Обеспечение своевременных расчетов Добрянским мр по погашению и обслуживанию кредита, полученного в кредитной организации				3,093.6		3,093.6		100.0		Отношение объема муниципального долга к объему собственных доходов бюджета Добрянского района, %												не более 10				5.6				прямой		178.6		178.6

		E5		8		Содержание муниципальных органов ДМР				10,429.5		10,429.5		100.0		Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Добрянского муниципального района , %												не менее 98 и не более 105				107.3				прямой		97.9		97.9

				9		Средства, предоставляемые поселениями ДМ району для осуществления полномочий по кассовому обслуживанию муниципальных учреждений поселений				630.6		630.6

										47,791.7		47,791.7		100.0

		12. Расчет коэффициентов эффективности (Ei) МП "Функционирование системы муниципального управления "

		№ п/п				Наименование мероприятий муниципальной программы				Уровень затрат (тыс.руб.)				Зi		Наименование целевых показателей муниципальной программы												плановое значение показателя				фактическое значение показателя				вид P (прямой/ обратный)		Рi		Ei=Рi/Зi

										план		факт

		Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Добрянского муниципального района и осуществление полномочий»

		E1		1		Содержание муниципальных органов Добрянского муниципального района				31,797.9		31,775.9		99.9		Сумма задолженности по заработной плате, начислениям на оплату труда, и расчетам с контрагентами, тыс. руб.												0.0				0.0				прямой		103.6		103.6				100.0				103.5619047619

																Сумма задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет, тыс. руб.												0.0				0.0				прямой								100.0

																Сумма излишков и недостач по результатам инвентаризации основных средств и материальных запасов, тыс. руб.												0.0				0.0				прямой								100.0

																Объем материальных запасов и канцелярских товаров, обеспечивающий потребность работников администрации, %												100.0				100.0				прямой								100.0

																Удельный  вес  отчетности  предоставленной качественно и своевременно, %												100.0				100.0				прямой								100.0

																Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета, %												95.0				99.4				прямой								104.6

																Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальных программ структурными подразделениями администрации ДМР, %												90.0				108.3				прямой								120.3

		E2		2		Составление протоколов об административных правонарушениях				11.3		0.0		17.5		Освоение в отчетном периоде средств субвенций,%												100.0				17.5				прямой		17.5		99.8

				3		Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий				47.5		0.0

				4		Осуществление  полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и  межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений				12.5		12.5

										31,869.2		31,788.4		99.7

		Подпрограмма «Развитие информационных технологий и системы муниципальных услуг в Добрянском муниципальном районе»

		E3		1		Развитие информационно-коммуникационных систем				128.9		128.9		68.3		Количество фактов потери (порчи) данных в информационных системах и сетях передачи данных												0				0				прямой		93.4		136.8						100.0		93.4

				2		Приобретение программного обеспечения				144.3		119.3				Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, %												50.0				21.0				прямой										42.0

																Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг от общего числа заявителей, %												80.0				100.0				прямой										125.0

				3		Организация рабочих мест для работы в ИСЭД ПК и системе исполнения регламентов				220.1		88.5				Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности												не более 2				2				прямой										100.0

				4		Обеспечение работоспособности и модернизация официального сайта АДМР, в т.ч. хостинг сайта				0.0		0.0				Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги, минута												не более 15				3.26				прямой										100.0

										493.3		336.7

		Подпрограмма «Информационная политика администрации Добрянского муниципального района»

		E4		1		Публикация нормативных актов и  размещение информационных материалов о деятельности администрации в печатных СМИ				3,182.4		3,090.5		97.1		Удельный вес своевременно направленных для опубликования НПА, от общего числа подлежащих публикации, %												100				100				прямой		100.0		103.0

		E5		2		Прием и обслуживание официальных делегаций, отдельных лиц и организаций; проведение  официальных мероприятий.				384.0		336.9		87.7																						прямой		200.0		228.0								200

		E6		3		Система наград и поощрений муниципального образования «Добрянский муниципальный район»				653.4		640.6		98.0		Количество жителей района и организаций, поощренных за достигнутые успехи Грамотами и  Благодарственными письмами  главы ДМР, ценными подарками, цветами и которым направлено поздравление от главы ДМР с юбилеями, памятными датами, днями рождениями, профессиональ-ными и государствен-ными праздниками на уровне 210 человек и 15 организаций ежегодно, чел. и организаций																				прямой		82.6		84.3								100				Количество жалоб от участников официальных мероприятий, ед.

		E7		4		Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам Добрянского муниципального района.				426.0		426.0		100.0		Количество Почетных граждан, которым выплачены ежемесячные денежные выплаты, чел.												17				17				прямой		100.0		100.0								300				Количество официальных мероприятий, ед.

										4,645.8		4,494.0

		Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда. Социальное партнерство в сфере трудовых отношений»

		E8		1		Организация и проведение организационных, информационных, образовательных мероприятий по вопросам охраны труда.				86.2		86.2		100.0																						обратный		121.1		121.1								121.14

				2		Техническое обеспечение охраны труда				47.0		47.0																																				160.7

										133.2		133.2																																				100

		Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Добрянского муниципального района»																																														100

		E9		1		Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части архивного фонда Пермского края				492.7		492.7		100.0																						прямой		92.5		92.5								60								92.5

																																				прямой												185								101.70		90.00		98.80		100.00

																																				прямой																				180.20		102.10		100.00		100.00

										492.7		492.7																																												22.90		0.60		100.00

		Подпрограмма «Организация деятельности органов ЗАГС в Добрянском муниципальном районе»																																																						98.50		100.00		100.00

		E10		1		Государственная регистрация актов гражданского состояния				2,103.4		2,103.4		100.0																						прямой		98.6		98.6																98.575

																																				прямой																				93.2

																																				прямой																				101.1

										2,103.4		2,103.4																																												100

		Всего по МП								39,737.6		39,348.4		99.0																																										100

										39737.6		39348.4		99.0



это имущественные и налоги на имущество

НЕТ
 показателя, средства по закону

Автор:
не идет с РЗС ДМР на 8,072 тр (есть Постановление ПК)

Автор:
внесут в пост в марте при приведении 2016 года к бюджету

Автор:
рассчитала сама



критерии

		Система критериев (подкритериев) оценки эффективности реализации муниципальных программ (2016 год)

		Критерий (подкритерий)		Краткое обозна-чение крите-рия		Весовой коэффициент		Градации		Балл		МП Кадровая политика ДМР				МП Управление земельными ресурсами				МП Функц-ие и развитие системы образования				МП Культура				МП Физкультура и спорт				МП Молодежная политика				МП Обеспечение общественной безопасности				МП Инфраструк-тура				МП Развитие с/х, МиСП				МП Гармонизация межнацных  отн-ий				МП Управление муниципальными финансами				МП Функционирование системы МУ

												факт. знач.		оценка (балл)		факт. знач.		оценка (балл)		факт. знач.		оценка (балл)		факт. знач.		оценка (балл)		факт. знач.		оценка (балл)		факт. знач.		оценка (балл)		факт. знач.		оценка (балл)		факт. знач.		оценка (балл)		факт. знач.		оценка (балл)		факт. знач.		оценка (балл)		факт. знач.		оценка (балл)		факт. знач.		оценка (балл)

		1. Соответствие муниципальной программы основным направлениям Стратегии и Программы социально-экономического развития		К1		Z1=0,1						9.2				9.2				9.2				9.2				9.2				9.2				9.2				9.2				9.2				9.2				9.2				9.2

		1.1. Соответствие цели муниципальной программы основным направлениям Стратегии и Программы социально-экономического развития		К1.1.		Z1.1.=0,6		Проблемная область муниципальной программы отнесена стратегией и программой социально-экономического развития района, прогнозом социально-экономического развития района, муниципальными правовыми актами Добрянского муниципального района к приоритетным направлениям социально-экономического развития района		10		да		10		да		10		да		10		да		10		да		10		да		10		да		10		да		10		да		10		да		10		да		10		да		10

								Проблемная область муниципальной программы не отнесена стратегией и программой социально-экономического развития района, прогнозом социально-экономического развития района, муниципальными правовыми актами Добрянского муниципального района к приоритетным направлениям социально-экономического развития района		0

		1.2. Степень охвата программными мероприятиями проблемного направления: определенной группы населения; хозяйствующих субъектов; иных проблемных отраслей		К1.2.		Z1.2.=0,4		не менее 80 %		10		?				?				?				?				?				?				?				?				?				?				?				?

								в интервале от 50 до 80 %		8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8

								в интервале от 20 до 50 %		6

								менее 20 %		4

		2. Соответствие содержания муниципальной программы предъявляемым к ней унифицированным требованиям; качество представления отчетности по реализации муниципальной программы		К2		Z2=0,1						9.0				9.0				9.0				8.0				9.0				9.0				9.0				9.5				9.0				8.0				9.0				9.0

		2.1. Соответствие комплекса мероприятий муниципальной программы достижению ее целей		К2.1.		Z2.1.=0,35		комплекс мероприятий муниципальной программы полностью обеспечивает достижение поставленных целей		10		да		10		да		10		да		10		да		10		да		10		да		10		да		10		да		10		да		10		да		10		да		10		да		10

								комплекс мероприятий муниципальной программы частично обеспечивает достижение поставленных целей		5

								комплекс мероприятий муниципальной программы не обеспечивает достижение поставленных целей		0

		2.2. Наличие инвестиционных расходов на реализацию  муниципальной программы		К2.2.		Z2.2.=0,1		доля инвестиционных расходов в структуре расходов муниципальной программы более 80 %		10

								доля инвестиционных расходов в структуре расходов муниципальной программы в интервале от 50 до 80 %		5																														57.0%		5

								доля инвестиционных расходов в структуре расходов муниципальной программы менее 50 %		0		нет		0		нет		0		нет		0		нет		0		нет		0		нет		0		нет		0						нет		0		нет		0		нет		0		нет		0

		2.3. Наличие стандартной структуры муниципальной программы		К2.3.		Z2.3.=0,35		структура муниципальной программы соответствует установленным требованиям		10		да		10		да		10		да		10		да		10		да		10		да		10		да		10		да		10		да		10		да		10		да		10		да		10

								структура муниципальной программы не соответствует установленным требованиям		0

		2.4. Качество и достоверность предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета об исполнении муниципальной программы		К2.4.		Z2.4.=0,2		информация отчета полностью соответствует установленным требованиям		10		да		10		да		10		да		10						да		10		да		10		да		10		да		10		да		10						да		10		да		10

								информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения муниципальной программы		5														да		5																						да		5

								информация отчета не соответствует установленным требованиям и материал должен быть переработан, так как имеются недостоверные данные, приведены некорректные факторы обоснования невыполнения программных мероприятий, повлекших недостижение целей, установленных в муниципальной программе		0

		3. Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации муниципальной программы		К3		Z3=0,1						7.0				7.0				10.0				7.0				7.0				10.0				7.0				8.5				10.0				7.0				7.0				7.0

		3.1. Уровень фактического финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году		К3.1.		Z3.1.=0,7		финансовое обеспечеие составляет более 80 %		10		100%		10		100%		10		100%		10		100%		10		100%		10		100%		10		100%		10		100%		10		100%		10		100%		10		100%		10		100%		10

								финансовое обеспечеие составляет от 40 до 80 %		6

								финансовое обеспечеие составляет менее 40 %		2

		3.2. Доля средств, полученных в порядке межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней на мероприятия муниципальной программы		К3.2.		Z3.2.=0,3		доля средств превышает 40 % от общих затрат в отчетном году		10										69.2%		10										94.9%		10										79.8%		10

								доля средств находится в интервале от 20 до 40 % от общих затрат в отчетном году		5																														29.1%		5

								доля средств составляет менее 20 % от общих затрат в отчетном году		0		0%		0		0%		0						10.5%		0		0.4%		0						8.9%		0										0%		0		1.3%		0		6.7%		0

		4. Уровень достижения целевых индикаторов и показателей, выполнение мероприятий муниципальной программы		К4		Z4=0,35						9.0				9.0				10.0				10.0				9.0				9.0				9.0				7.0				10.0				10.0				9.0				9.0

		4.1. Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе		К4.1.		Z4.1.=0,5		достигнутые целевые показатели соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе		10										106.4%		10		160.4%		10						100.0%		10										104.8%		10		108.6%		10

								среднее значение выполнения целевых показателей составляет более 80 %		8		122.5%		8		127.1%		8										95.2%		8						104.5%		8														132.2		8		101.6		8

								среднее значение выполнения целевых показателей составляет от 40 до 80 %		6																														73.9%		6

								среднее значение выполнения целевых показателей составляет от 10 до 40 %		4

								среднее значение выполнения целевых показателей составляет менее 10 %		0

		4.2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году		К4.2.		Z4.2.=0,5		в отчетном году выполнено мероприятий

								более 90 %		10		99.9%		10		95.0%		10		99.7%		10		99.9%		10		99.6%		10						98.3%		10						100.0%		10		96.4%		10		100.0%		10		99.0%		10

								от 70 до 89 %		8																						88.1%		8						77.4%		8

								от 50 до 69 %		6

								от 30 до 49 %		4

								менее 30 %		0

		5. Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы		К5		Z5=0,35						10.0				10.0				10.0				10.0				8.0				10.0				10.0				8.0				10.0				10.0				10.0				10.0

		5.1. Коэффициент эффективности реализации муниципальных программ		К5.1.		Z5.1.=1,0		значение коэффициента эффективности больше или равно 100 %		10		136.4%		10		151.0%		10		108.2%		10		140.4%		10						102.9%		10		107.2%		10						104.6%		10		112.0%		10		146.6%		10		116.8%		10

								значение коэффициента эффективности находится в промежутке между 75 и 99 %		8																		94.2%		8										98.3%		8

								значение коэффициента эффективности находится в промежутке между 50 и 74 %		5

								значение коэффициента эффективности меньше                 50 %		0

		Рейтинг эффективности МП (R=K1*Z1+K2*Z2+K3*Z3+K4*Z4+K5*Z5)										9.2				9.2				9.8				9.4				8.5				9.5				9.2				8.0				9.8				9.4				9.2				9.2

		R = Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ

		R > 10 баллов		эффективная муниципальная программа

		8 < R <  10 баллов		умеренно эффективная муниципальная программа

		5 < R <  8 баллов		малоэффективная муниципальная программа

		R < 5 баллов		неэффективная муниципальная программа





диагр1

		

																						мп		план		факт

																						МП Культура ДМР		14935.7		14934.7				99.99

																						МП Молодежная и семейная политика ДМР		13266.3		11682.7				88.1

																						МП Развитие физической культуры и спорта на территории ДМР		32441.9		32314.2				99.6

																						МП Развитие сельского хозяйства, МиСП на территории ДМР		10570.6		10575.6				100.0

																						МП Функционирование и развитие системы образования ДМР		807068.2		804343.6				99.7

																						МП Инфраструктура и градостроительство ДМР		211101.5		163417.9				77.4

																						МП Управление земельными ресурсами и имуществом ДМР		34021.6		32322.7				95.0

																						МП Обеспечение общественной безопасности ДМР		8429.8		8285.1				98.3

																						МП Функционирование системы муниципального управления		39737.6		39348.4				99.0

																						МП Гармонизация  межнациональных и межконфессиональных отношений		55.0		53.0				96.4

																						МП Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом		47791.7		47791.7				100.0

																						МП Кадровая политика Добрянского муниципального района		5961.3		5952.4				99.9





диагр1

		



План

Факт

(тыс.руб.)

Финансовое обеспечение и кассовое исполнение муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2016 год



диагр освоение в %

		

																						мп		процент

																						МП Культура ДМР		99.9

																						МП Молодежная и семейная политика ДМР		88.1

																						МП Развитие физической культуры и спорта на территории ДМР		99.6

																						МП Развитие сельского хоз-ва, малого и среднего предпр-ва на территории ДМР		100.0

																						МП Функционирование и развитие системы образования ДМР		99.7

																						МП Инфраструктура и градостроительство ДМР		77.4

																						МП Управление земельными ресурсами и имуществом ДМР		95.0

																						МП Обеспечение общественной безопасности ДМР		98.3

																						МП Функционирование системы муниципального управления		99.0

																						МП Гармонизация  межнациональных и межконфессиональных отношений		96.4

																						МП Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом		100.0

																						МП Кадровая политика Добрянского муниципального района		99.9





диагр освоение в %

		



%

Освоение денежных средств в разрезе муниципальных программ Добрянского муниципального района                                                                                за 2016 год



диагр показатели

		

																						мп		процент

																						МП Культура ДМР		160.4

																						МП Молодежная и семейная политика ДМР		100.0

																						МП Развитие физической культуры и спорта на территории ДМР		95.2

																						МП Развитие сельского хоз-ва, малого и среднего предпр-ва на территории ДМР		104.8

																						МП Функционирование и развитие системы образования ДМР		106.4

																						МП Инфраструктура и градостроительство ДМР		73.9

																						МП Управление земельными ресурсами и имуществом ДМР		127.1

																						МП Обеспечение общественной безопасности ДМР		104.5

																						МП Функционирование системы муниципального управления		101.6

																						МП Гармонизация  межнациональных и межконфессиональных отношений		108.6

																						МП Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом		132.2

																						МП Кадровая политика Добрянского муниципального района		122.5





диагр показатели

		



среднее значение показателей, %

Выполнение значений целевых показателей по муниципальным программам Добрянского муниципального района за 2016 год



диагр баллы

		

																						мп		баллы

																						МП Обеспечение общественной безопасности ДМР		9.2

																						МП Молодежная и семейная политика ДМР		9.5

																						МП Культура ДМР		9.4

																						МП Функционирование системы муниципального управления		9.2

																						МП Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом		9.2

																						МП Управление земельными ресурсами и имуществом ДМР		9.2

																						МП Развитие физической культуры и спорта на территории ДМР		8.5

																						МП Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории ДМР		9.8

																						МП Инфраструктура и градостроительство ДМР		8.0		граница с неэффективной программой

																						МП Гармонизация  межнациональных и межконфессиональных отношений		9.4

																						МП Функционирование и развитие системы образования ДМР		9.8

																						МП Кадровая политика Добрянского муниципального района		9.2





диагр баллы

		



Баллы

Балльная оценка 
муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2016 год




